PAGE  
11

[image: image21.emf] 

D C E  

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur  - Fraternité - Justice

________

Ministère  des Affaires Economique et Développement (MAED)

________

Programme de Développement Urbain (PDU)

________

Cellule de Coordination (CCP/PDU)

____

	PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PCGES)



______

RAPPORT PROVISOIRE
Mai 2010
	Mbaye Mbengue FAYE

Consultant en Evaluation Environnementale et Sociale

Email : fayeconseil@orange.sn -  mbmbfaye@yahoo.fr
Tel : (00221) 77 549 76 68

BP : 12 860  Dakar – Sénégal




Avec la collaboration de :

· Dr Mohamed Lemine Ould Naffa, Consultant National en Environnement
Email : mlnaffa@yahoo.fr;  tél : 00 222 630 53 78 – Nouakchott- Mauritanie
· Mamadou DIEDHIOU, Expert Socio-économiste (Dakar- Sénégal)
· Omar Karamoko NDIAYE, Expert Socio-économiste Environnementaliste (Dakar- Sénégal)
TABLE DES MATIERES

6EXECUTIVE SUMMARY


9RESUME EXECUTIF


121.
INTRODUCTION


121.1.
Contexte et justification


121.2.
Objectif du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale


131.3.
Méthodologie


131.4.
Structuration du rapport du PCGES


142.
DESCRIPTION ET COMPOSANTES DU PDU


163.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LA ZONE D’ETUDE


163.1.
Situation géographique et administrative du pays


163.2.
Environnement biophysique


163.3.
Environnement socioéconomique


203.4.
Défis environnementaux et sociaux dans les communes urbaines


203.4.1.
Insuffisances de la planification urbaine et des infrastructures communales


203.4.2.
Occupation anarchique de l’espace urbain


213.4.3.
Problématique de la gestion des eaux usées  domestiques


213.4.4.
Problématique de la gestion des eaux pluviales et des inondations


213.4.5.
Problématique de la gestion des déchets solides


213.4.6.
Dégradation de la voirie urbaine et désenclavement des quartiers périphériques


224.
CADRE POLITIQUE, ADMINISTRATIF, ET JURIDIQUE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT


224.1.
Cadre Politique


224.1.1.
Politique environnementale


224.1.2.
Politique nationale sociale


234.1.3.
Politique de décentralisation


244.1.4.
Politique de Développement urbain


244.1.5.
Politique d’aménagement du territoire


244.2.
Cadre législatif et réglementaire d’évaluation environnementale et sociale


285.
POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE


285.1.
Présentation et revue de l'applicabilité des politiques de la Banque mondiale


305.2.
Conclusion


315.3.
Concordances et discordances entre l’OP 4.01 et la législation environnementale en RIM


326.
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  ET MESURES D’ATTENUATION


326.1.
Impacts environnementaux et sociaux positifs


326.1.1.
Impacts positifs globaux


326.1.2.
Impacts positifs des sous-composantes


346.1.3.
Conclusion


356.2.
Impacts environnementaux et sociaux négatifs


356.2.1.
Impacts négatifs globaux communs à toutes les composantes


376.2.2.
Impacts négatifs spécifiques des composantes


386.2.3.
Synthèse des impacts environnementaux et sociaux


417.
ANALYSE DES ALTERNATIVES


417.1.
Situation « sans projet »


417.2.
Conclusion


428.
EVALUATION DES CAPACITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE


428.1.
Les structures de mise en œuvre du PDU


428.2.
Analyse des capacités de gestion environnementale des acteurs du projet


428.2.1.
La CCP-PDU


428.2.2.
L’AMEXTIPE


428.2.3.
L’ADU


438.2.4.
La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC)


438.2.5.
La Société Nationale de l’Eau (SNDE)


438.2.6.
Les Municipalités


438.2.7.
Les Bureaux d’Etude et Contrôle


438.2.8.
Les Entreprises de BTP


448.2.9.
Les organisations communautaires de base (OCB)  et les ONGs


448.3.
Conclusion


459.
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)


459.1.
Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des sous-projets


459.1.1.
Le processus de sélection environnementale (ou screening)


489.1.2.
Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale


499.1.3.
Diagramme de flux du screening des activités du PDU


509.2.
Mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs


509.2.1.
Check-list de simples mesures d’atténuation


519.2.2.
Mesures de bonification générales


529.3.
Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre


529.3.1.
Dispositions préalables pour l’exécution des travaux


539.3.2.
Installations de chantier  et préparation


549.3.3.
Repli de chantier et réaménagement


569.3.4.
Clauses Environnementales et Sociales spécifiques


629.4.
Recommandations pour la gestion environnementale et sociale du PDU


629.4.1.
Mesures de renforcement institutionnel


639.4.2.
Mesures de renforcement technique


649.5.
Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDU


659.6.
Programmes de sensibilisation et de mobilisation au niveau communal


669.7.
Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PCGES


669.7.1.
Arrangements institutionnels de mise en œuvre du PCGES


689.7.2.
Recommandations de mise en œuvre des activités du PDU


699.8.
Plan de suivi


699.8.1.
Suivi-Évaluation


699.8.2.
Indicateurs de suivi


709.8.3.
Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations


719.9.
Calendrier de mise en œuvre des mesures


729.10.
Coûts estimatifs des mesures environnementales


729.10.1.
Coûts estimatifs des mesures techniques


729.10.2.
Des coûts estimatifs du Suivi/Evaluation des activités du PDU


729.10.3.
Coûts estimatifs des mesures de Formation et de Sensibilisation


7410.
CONSULTATION DU PUBLIC


7410.1.
Consultation lors de l’élaboration du PCGES


7610.2.
Plan cadre de consultation pour la mise en œuvre du PDU


7610.2.1.
Mécanismes et procédures participatifs de consultation à mettre en place


79ANNEXES


79Annexe 1.
 Formulaire de sélection environnementale et sociale


81Annexe 2.
 Liste de contrôle environnemental et social


82Annexe 3
Check-lists de mesures d’atténuation


84Annexe 4
 Termes de Références d’une EIES


85Annexe 5
Compte rendu des rencontres institutionnelles


91Annexe 6
  Références bibliographiques


92Annexe 7
  Personnes rencontrées


94Annexe 8
  TDR de l’étude du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale


101Annexe 9 :
Reportage Photographique




TABLEAUX
35Tableau 1
Impacts globaux liés aux travaux de génie civils


36Tableau 2
Impacts négatifs spécifiques de la réhabilitation de la voirie urbaine


36Tableau 3
Impacts négatifs spécifiques des ouvrages de drainage pluvial


37Tableau 4
Impacts négatifs spécifiques de la construction des réseaux d’eau potable


37Tableau 5
Impacts négatifs des projets d’Éclairage public et Électrification


37Tableau 6
Synthèse de l’appréciation des impacts des sous-composantes


45Tableau 13 : Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités


47Tableau 8
Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets


47Tableau 9
Mesures d’atténuation spécifiques des impacts de la réhabilitation de la voirie


47Tableau 10
Mesures d’atténuation des impacts de la réhabilitation des réseaux d’adduction eau


48Tableau 11
Mesures d’atténuation spécifiques des impacts des ouvrages de drainage pluvial


48Tableau 12 
Mesures de bonification générales


48Tableau 13
Mesures de bonification des impacts positifs des infrastructures et ouvrages


61Tableau 14
Modules de formation


62Tableau 15
Information et Sensibilisation


64Tableau 16
Institutions responsables de la mise en œuvre et du suivi


67Tableau 17
Indicateurs de suivi environnemental et social


70Tableau 18
Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales




ABREVIATIONS

ADU 

:
Agence de développement Urbain

AMEXTIPE 
:
Agence mauritanienne d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi

APS

:
Avant-projet Sommaire

BM

:
Banque Mondiale

BTP

:
Bâtiment et Travaux Public

CAP

:
Connaissances, Attitudes et Pratiques

CCC 

:
Communication pour le changement de comportement 

CCP-PDU
:
Cellule de Coordination du Projet PDU
CUN 

:
Communauté Urbaine de Nouakchott
CPR

:
Cadre de Politique de Réinstallation

CSLP 

:
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DAO

:
Dossier d’Appel d’Offres

DATAR 
:
Direction de l’aménagement du territoire et de l’action régionale
DCE

:
Direction du Contrôle Environnemental
DGCL  
:
Direction générale des collectivités locales
DO 

:
Directives Opérationnelles 

EIES

:
Etude d’impact environnemental et social
IDA

:
Association Internationale pour le Développement 
IEC

:
Information Education et Communication

MAED 

:
Ministère  des Affaires Economique et Développement 
MDEDD
:
Ministère Délégué auprès du PM chargé de l’Environnement  et du

 Développement Durable

MOD

:
Maître d’ouvrage délégué 

MST

:
Maladie sexuellement transmissible

OCB

:
Organisation Communautaire de Base

OMS

:
Organisation Mondiale de la Santé

ONG

:
Organisation Non Gouvernementale

OP

:
Politiques Opérationnelles 

PAR

:
Plan d’Action de Réinstallation

PCGES

:
Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale

PFES

:
Point Focal Environnement et Social
PGES

:
Plan de gestion environnemental et social

PIB

:
Produit Intérieur Brut

PME

:
Petite et Moyenne Entreprise

PDU

:
Programme de Développement Urbain 

PAN-LCD
:
 Plan d'Action National pur la Lutte contre la Désertification 

PANE

:
Plan d’Action National pour l’Environnement

RIM

:
République Islamique de Mauritanie
RSE

:
Responsable Suivi-Evaluation

SIDA

:
Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

SNDE

:
Société Nationale de l'Eau 
SNDD

:
Stratégie Nationale du Développement Durable 

SOMELEC
:
Société mauritanienne d’électricité

TdR

:
Termes de référence

VIH

:
Virus d’Immunodéficience Humaine

EXECUTIVE SUMMARY
The Urban Development project (PDU), concentrated in Nouakchott, Nouadhibou and the eleven communes, aims to help the government strengthen the agreed efforts within the framework of its urban poverty reduction policy implementation through: (i) Basic infrastructures building or rehabilitation; (ii) implementation of actions aiming at the sustainable increase in the access to drinking water and electricity. The Program should be carried out in two phases; the first phase in progress must be completed on June 30th, 2011. Before starting the second stage of PDU, a supplementary program was initiated with the support of an additional financing from IDA. This supplementary phase will relate to the achievement of the following infrastructures: Road and draining systems, water supply system and electrification.  The achievement of the urban roadway/drainage system works and infrastructures, of electrification and water conveyance can have environmental or social impacts, either individually, or in a cumulative way, in the project’s target districts. However, these negative effects were perceived as moderate or minor during the former programs. In the production phase (management), the crucial issue of the achieved facility management will be raised: maintenance of the roadway system (cleaning, sweeping); maintenance of the gutters (clearing out); etc

To take these aspects into account, this Environmental and Social Management Framework Plan (ESMFP), adapted to the sub-components was carried out to permit determine the identification and management mechanisms and procedures of these potential negative incidences. The PDU’s SEMFP will permit to guide environmental and social management activities and sub-activities likely to be supported by the project, and help ensure as well the conformity with the national environmental legislation as the requirements of the World Bank Safeguard Policies.  The ESMFP includes an analysis of the national environmental institutional and legal framework in which the PDU will be carried out. 

The ESMFP will be of municipal extent, with a special focus on basic infrastructures, urban equipments:  roadway systems and rain drainage, water conveyance, electrification.
The legal and regulatory context of the environmental sector and the PDU intervention sectors is marked by the existence of strategic planning documents (National Action plan for the Environment, CSRP, etc) as well as relevant texts in the legal and regulatory level (Law of environmental protection, decree on the ESIA, etc). The national legislation in terms of environmental evaluation provides for a categorization similar to the World Bank policy 4.01, but the procedure that should lead to this classification is not specified (there only exists a list of projects submitted to the ESIA according to the type), At the institutional level (The PDU components execution agencies and municipalities), efforts still have to be made in terms of integration of the environmental aspects in the projects preparation, implementation and monitoring, but also of capacities and coordination. This context will thus remain to be been strengthened within the framework of the PDU. 

As for the human living environment and socio-economic activities in urban areas, the ESMFP especially describes the major constraints in the environmental and social level in the urban environment. It also gives a local analysis of these communes living environment degradation, especially in relation to the development of the project’s activities, but also their socio-economic consequences.

The PDU first phase, which financing includes this supplementary phase, was not subject to a classification at the environmental level. However, in the level of social impact, this first phase was classified in “A” category due to a component relating to the restructuring of El Mina Kebba in Nouakchott which was the object of a RAP and which application was regarded as satisfactory.

Concerning the PDU supplementary phase, the ESMFP concluded that targeted activities (roadway, adduction systems and electrification) will involve minor or moderate negative impacts at the environmental and social level. On this basis, the PDU second phase should be classified in category B. Because of the nature of the components, the supplementary phase activities implementation should not require further environmental impact studies, but at most the environmental and social management concise Plans that should be required from the contracting companies before the implementation of the work. 

To stress the potential environmental and social problems that could rise from the PDU program, the SEMFP also identified and analyzed the potential positive  and negative impacts of the PDU projects eligible categories, as shown in the table below:
	Sub-projects categories
	Positive impacts
	Negative impacts

	· Roadway system and drainage
	Major
	Moderate

	· Water conveyance (building and rehabilitation)
	Major
	Moderate

	· Electrification
	Major
	Minor


The projects will have major positive effects on the social level, with relatively minor negative consequences. On the other hand, the infrastructures (roadway system), and the environmental projects (works of drainage, water conveyance, etc) will have positive effects as well as minor or moderate negative impacts. Even though they permit to improve the setting and living conditions, these projects will, all the same, somewhat contribute to the degradation of the living environment in the urban area if accompaniment measures are not taken. The PDU’s ESMFP provides for these accompanying measures to limit the harmful effects.
A crucial share of the PDU’s ESMFP is the sub-projects selection process (screening), which presents the environmental evaluation procedures that can be implemented, with a special attention to the measures that take into account Safeguard Policies requirements.  The ESMFP will permit the institutions in charge of monitoring the project, evaluate, in a broad and prospective way, future activities environmental and social impacts and work out mitigation or compensation measures on the basis of clear, accurate, concise and operational indicators.  
Summary of the institutional responsibilities.

	Stages
	Responsibilities

	1. Prepartion of sub-project (technical documents or facilities execution)
	· PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE and PFES/SOMELEC

	2.  Filling of the project form for environmental  and social screening  Determination of the suitable environmental categories 

2.1 Validation of the selection 

2.2 Classification of the project and Determination of environmental work (simple mitigation measures or EIA)
	· PFES/AMEXTIPE 

· PFES/ADU

· PFES/SNDE 

· PFES/SOMELEC

	3. Validation o environmental project category
	· Direction of Environmental Control (DCE)

	4.  Execution of environmental work 
	

	4.1 Choice of the consultant 
	· PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE and PFES/SOMELEC

	4.2 Carrying out of the impact study 
	· Consultants in EIA

	5. Examination and approval of the EIA/ESMP
	· Direction of Environmental Control (DCE)

	6. Dissemination 
	· CCP-PDU ; AMEXIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC ; Municipalities     

	7. Integrating the environmental and social measures in the execution documents  
	· PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE and PFES/SOMELEC 

	8.  Implementation and Monitoring 

· 8.1. Implementation
· 8.2. Monitoring
	· Implementation (Entreprises, ONG, etc.)

· Coordination : PFES/CCP-PDU

· National monitoring : PFES (AMEXTIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC)
· local monitoring: Control Firms ;  Consultants, Municipalities  
· External monitoring: DCE


The PDU is directly related to three safeguard policies (environmental Evaluation; 4.11 - Cultural heritage; and unintentional Resettlement). The other policies (4.04 - Natural habitats; 4.09 - Pest-control; 4.20 – Local Populations; 4.36 - Forests; 4.37 – Dams Security; 7.50 - Project relating to international water ways; 7.60 – Projects in litigation areas) are not started by the PDU activities.

The ESMFP includes an Environmental and Social Management Plan (ESMP) of the PDU.  The SEMP identifies the guidance framework of future interventions in terms of the environmental and social management national priorities by taking into account the World Bank safeguard policies requirements.  On the basis of the communes’ priorities, and according to the safeguard policies requirements, the SEMP determined the strategic guidance for the PDU environmental and social management, which relates to the following main lines: projects environmental evaluation procedures for each eligible project to the PDU; the PDU environmental and social management.

An Environmental and Social Management Plan (ESMP) was worked out, which includes key management elements, sub-components, their potential impacts and mitigation measures, as well as the implementation of these measures and the institutional responsibilities, the monitoring, and the budget for their implementation.  To better optimize the PDU environmental and social aspects management, it was proposed in the ESMFP, consultation and monitoring Plans which will be carried out under the coordination of the CCP-PDU, with the support of the project implementation agencies’ Environment and Social Focal Points, but also the DCE and targeted communes. The ESMFP also provides detailed recommendations relating to institutional arrangements.

However, the environmental evaluations to be carried out for the PDU activities should be in conformity with the national environmental legislation as well as the World Bank Directives (Directives on Health and Environmental Security; General Environmental Directives; Directives on the Waste Management; Directives on dangerous waste Management; Directives on Security and Health in work environment; Directives on the Monitoring-Evaluation). The ESMFP puts a special emphasis on the technical support (ESIA or ESMP to be carried out; good environmental practices manual and databases), capacities building, training of the actors and the populations sensitization of the project’s challenges.

The costs of the environmental measures, of an overall amount of USD 280.000 are shared out over the supplementary program year and include:

· The SEMP carrying out, possibly: USD 60 000  

· The supply for the SEMP implementation: USD 30,000;  

· The improvement and consistency of environmental and social databases in urban area: USD 20,000;  

· The endowment of small cleansing equipments to the targeted communes: USD 50,000;  

· The training: USD 20,000;  

· Information and sensitization: USD 30,000;  
· Permanent monitoring: USD 60,000;  

Program final evaluation: USD 10,000.

RESUME EXECUTIF
Le Projet de Développement Urbain (PDU), concentré à Nouakchott, Nouadhibou et les onze communes, a pour objectif d’aider le gouvernement à consolider les efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de réduction de la pauvreté urbaine par: (i) la construction ou la réhabilitation d’infrastructures de base; (ii) la mise en œuvre des actions visant l’accroissement durable de l’accès à l’eau potable et à l’électricité. Le Programme devrait s’exécuter en deux phases, la première  phase en cours  doit s'achever le 30 juin 2011. En attendant le démarrage de la Phase 2 du PDU, un programme complémentaire a été initié et bénéficie d’un financement additionnel de l’IDA. Ce programme complémentaire va porter sur la réalisation des infrastructures suivantes : voirie et drainage, adduction d’eau potable et électrification.  La réalisation des ouvrages et infrastructures  de voirie urbaine/drainages, d’adduction d’eau et d’électrification peut avoir des incidences environnementales ou sociales, soit individuellement, soit de manière cumulative, dans les quartiers cibles du projet. Toutefois, ces effets négatifs ont été perçus  comme modérés ou mineurs lors des programmes antérieurs. En phase d’exploitation (gestion), il se posera la cruciale question de la gestion des infrastructures réalisées : entretien de la voirie (nettoiement, balayage) ; entretien des caniveaux (curage) ; etc.  

Pour prendre en compte ces aspects, il a été réalisé le présent plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) adapté aux sous-composantes pour permettre de déterminer les mécanismes et procédures d’identification et de gestion de ces incidences négatives potentielles. Le PCGES du PDU permettra de guider la gestion environnementale et sociale des activités et sous activités susceptibles d’être appuyés par le projet, et d’aider à assurer la conformité aussi bien avec la législation environnementale nationale qu’avec les exigences des Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale. Le PCGES comprend une analyse du cadre institutionnel et juridique environnemental national dans lequel le PDU s’exécutera. 

Le PCGES aura une portée municipale, avec un focus particulier sur les infrastructures de base, les équipements  urbains : voiries et drainage pluvial, adduction d’eau, électrification.
Le contexte législatif et réglementaire du secteur environnemental et des secteurs d’intervention du PDU est marqué par l’existence de documents de planification stratégiques (Plan d’Action National pour l’Environnement, CSRP, etc.) ainsi que des textes pertinents au plan législatif et réglementaire (Loi de protection de l’environnement, décret sur les EIES, etc.). La législation nationale en matière d’évaluation environnementale prévoit une catégorisation similaire à la politique 4.01 de la banque mondiale, mais la  procédure devant aboutir à cette classification n’est pas détermine (il existe seulement une liste de projets soumis aux EIES selon le type). Au niveau institutionnel (Agences d’exécution des composantes du PDU et municipalités), des efforts restent à faire en termes d’intégration des aspects environnementaux dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des projets, mais aussi de capacités et de coordination. Ce contexte restera donc à être renforcé dans le cadre du PDU. 

S’agissant de l’environnement du cadre de vie humain et des activités socioéconomiques en zones urbaines, le PCGES décrit notamment les contraintes majeures au plan environnemental et social en milieu urbain. Elle donne également une analyse locale de la dégradation du cadre de vie dans ces communes, notamment en relation avec le développement des activités du projet, mais aussi leurs  conséquences socio-économiques.

La première phase du  PDU, dont le financement inclut cette phase additionnelle, n’a pas fait l’objet d’une classification au plan environnemental. Toutefois, au plan de l’impact social, cette première phase  était classés en catégorie« A » en raison d’un composante relative à la restructuration de la Kebba d’El Mina à Nouakchott qui a l’objet d’un PAR et dont l’exécution a été considérée comme satisfaisante.

Pour ce qui concerne la phase additionnelle du PDU, le PCGES a conclut que les activités ciblées (voirie, adduction et électrification) vont entraîner des impacts négatifs mineurs ou modérés au plan environnemental et social. Sur cette base, la seconde phase du PDU devrait être classée en catégorie B. Compte tenu de la nature des composantes, la mise en œuvre des activités de la phase additionnelle ne devrait pas nécessiter d’études d’impact environnemental additionnelles, mais tout au plus des Plans succincts de gestion environnementale et sociale qu’il s’agira d’exiger aux entreprises de travaux avant l’exécution des travaux. Pour souligner les problèmes environnementaux et sociaux potentiels qui pourraient découler du programme PDU, le PCGES a aussi identifié et analysés les impacts positifs et négatifs potentiels des catégories des projets éligibles au PDU, comme montré dans le tableau ci-dessous :
	Catégories de sous- projets 
	Impacts Positifs 
	Impacts Négatifs

	· Voirie et drainage 
	Majeur
	Modéré

	· Adduction d’eau (construction et réhabilitation)
	Majeur
	Modéré

	· Electrification
	Majeur
	Mineur


Les projets auront des effets positifs majeurs sur le plan social, avec des effets négatifs relativement mineurs. En revanche, les infrastructures (voirie), et les projets environnementaux (ouvrages de drainage, adduction d’eau, etc.) auront aussi bien des effets positifs que des impacts négatifs mineurs ou modérés. Même s’ils permettent d’améliorer le cadre et les conditions de vie, ces projets vont tout de même contribuer quelque peu à la dégradation du cadre de vie en milieu urbain si des dispositions d’accompagnement ne sont pas prises. Le PCGES du PDU prévoit ces mesures d’accompagnement pour limiter les nuisances. 
Une partie fondamentale du PCGES du PDU est le processus de sélection des sous-projets (screening), qui présente les procédures d’évaluation environnementale qui peuvent être appliquées, avec une attention spéciale aux mesures tenant compte des exigences des Politiques de Sauvegarde. Le PCGES permettra aux institutions chargées de la conduite du projet d’évaluer, de façon large et prospective, les impacts environnementaux et sociaux des activités futures et d’élaborer des mesures d’atténuation ou de compensation sur la base d’indications claires, précises, concises et opérationnelles. 
Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités

	Etapes
	Responsabilités

	1. Préparation du sous projet (dossiers techniques d’exécution des infrastructures)
	PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC 

	2. Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et sociale
2.1 Remplissage formulaire

2.2 Classification du projet et Détermination du travail environnemental 
	PFES/AMEXTIPE 

PFES/ADU

PFES/SNDE 

PFES/SOMELEC 

	3: Validation de la classification environnementale du projet
	Direction du Contrôle Environnemental (DCE)  

	4. Exécution du travail environnemental
	

	4.1 Choix du consultant
	PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC

	4.2 Réalisation des EIES/PGES
	Consultants en EIE

	5. Examen et approbation des EIE/PGES
	Direction du Contrôle Environnemental (DCE)  

	6. Diffusion
	CCP-PDU ; AMEXIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC ; Mairies

	7. Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’exécution des travaux
	PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC 

	8. Mise en œuvre et Suivi

· 8.1. Mise en œuvre

· 8.2. Suivi
	· Mise en œuvre : Prestataires, PME, ONG, etc.

· Coordination du suivi : PFES/CCP-PDU

· Suivi national: PFES (AMEXTIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC)
· Suivi local : Bureaux d’Etudes et de Contrôle, Mairies
· Suivi externe : Direction du Contrôle Environnemental (DCE)   


Le PDU est directement concerné par trois politiques de sauvegarde (Evaluation environnementale ; 4.11- Patrimoine culturel ;  et Réinstallation Involontaire). Les autres politiques (4.04 - Habitats naturels ;  4.09 - Lutte antiparasitaire ;  4.20 - Populations autochtones ;  4.36 – Forêts ;  4.37 - Sécurité des barrages ;  7.50 - Projets relatifs aux voies d’eau internationales ;  7.60 - Projets dans des zones en litige)  ne sont pas déclenchées par les activités du PDU.

Le PCGES inclut un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du PDU.  Le PGES identifie le cadre d’orientation des interventions futures en termes de priorités nationales de gestion environnementale et sociale, en tenant compte des exigences des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale. Sur la base des priorités des communes, et suivant les exigences des politiques de sauvegarde, le PGES a déterminé les orientations stratégiques pour la gestion environnementale et sociale du PDU, qui portent sur les axes suivants : les procédures d’évaluation environnementale des projets pour chaque projet éligible au PDU ; la gestion environnementale et sociale du PDU.

Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été élaboré, qui inclut les éléments clefs de la gestion, les sous-composantes, leurs impacts potentiels et les mesures d’atténuation, ainsi que la mise en œuvre de ces mesures et les responsabilités institutionnelles, le suivi, et le budget pour leur mise en œuvre.  Pour mieux optimiser la gestion des aspects environnementaux et sociaux du PDU, il a été proposé, dans le PCGES, un Plan de consultation et un Plan de Suivi qui seront exécutés sous la coordination de la CCP-PDU, avec l’appui des Points Focaux Environnement et Social des agences d’exécution du projet, mais aussi de la DCE et des communes ciblées. Le PCGES fournit aussi  des recommandations détaillées concernant les arrangements institutionnels.

Toutefois, les évaluations environnementales à faire pour les activités du PDU devront être en conformité avec la législation environnementale nationales ainsi qu’avec les directives de la Banque Mondiale (Directives sur la Santé et la Sécurité Environnementale ; Directives Environnementales Générales ; Directives sur la Gestion des Déchets ; Directives sur la Gestion des déchets Dangereux ; Directives sur la Sécurité et la Santé en milieu de travail ; Directives sur le Suivi-Evaluation). Le PCGES met un accent particulier sur l’appui technique (EIES ou PGES à réaliser ; manuel de bonnes pratiques environnementales et bases de données), le renforcement des capacités,  la formation des acteurs et la sensibilisation des populations sur les enjeux du projet.

Les coûts des mesures environnementales, d’un montant global de 280 000 USD sont étalés sur l’année du programme complémentaire et comprennent:

· La réalisation des PGES éventuellement : 60 000 USD 

· La provision pour la mise en œuvre des PGES: 30 000 USD;

· L’amélioration et mise en cohérence des bases de données environnementales et sociales en milieu urbain: 20 000 USD;

· La dotation de petits matériels d’assainissement aux communes ciblées : 50 000 USD ;

· La formation : 20 000 USD ; 

· L’information et la sensibilisation : 30 000 USD ;
· Le suivi permanent : 60 000 USD.
L’évaluation finale du programme : 10 000 USD.

1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification

Le Gouvernement  de la République Islamique de Mauritanie a obtenu en 2002 de l’IDA et de la KFW un financement de l’ordre de 76 millions de dollars pour la mise en œuvre de la phase 1  du Programme de Développement Urbain (PDU) en vue : (i) de l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain, notamment pour les ménages à faible revenu ; (ii) de la promotion des activités économiques et de l’emploi, et (iii) 
du développement des capacités institutionnelles en matière d’urbanisme, du foncier, de la gestion des services environnementaux urbains et de la décentralisation.

Dans sa première phase, le PDU comprenait les composantes suivantes : Fourniture des infrastructures de base à Nouakchott ; Fourniture d'infrastructures de base à Nouadhibou et dans les onze capitales régionales ; Activités de viabilisation des terrains à Nouakchott par l'intermédiaire de l’ANAT ; Fourniture de services d'approvisionnement en eau et en électricité ; Sous-Projets ; Renforcement des institutions et des capacités ; Gestion, coordination, suivi et évaluation du Projet.
Le Programme devrait s’exécuter en deux phases, la première  phase en cours  doit s'achever le 30 juin 2011. En attendant le démarrage de la Phase 2 du PDU, un programme complémentaire a été initié et bénéficie d’un financement additionnel de l’IDA. Ce programme complémentaire va porter sur la réalisation des infrastructures suivantes : voirie et drainage, adduction d’eau potable et électrification. Dans cette perspective, le Gouvernement et l’IDA sont en passe de mettre à la disposition du Programme  un financement additionnel qui devra s’exécuter  avant la clôture de la phase actuelle. Les investissements prioritaires sélectionnés par le Programme dans le cadre dudit financement (pour l’essentiel sur la voirie et drainage ; l’adduction et l’électrification) vont nécessiter l’élaboration à la fois d’un Plan Cadre de Gestion Environnemental et Social  (PGES) et d’un Plan Cadre de Relogement (PCR) selon les exigences de la Banque mondiale.
1.2. Objectif du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
La réalisation d’infrastructures urbaines prévues dans le cadre du financement additionnel du PDU (voiries et drainage pluvial ; réseaux d’adduction d’eau potable, électrification) peut avoir des impacts  environnementaux et sociaux négatifs si des mesures de prévention ne sont pas inscrites au préalable dans les procédures de gestion et de contrôle et dans la conception des sous-projets. Ces incidences environnementales potentielles peuvent être individuelles ou cumulatives dans la zone d’intervention du projet (Nouakchott, Nouadhibou et dans les onze communes urbaines). 
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) a pour objet d’identifier les mécanismes et procédures d’identification et de gestion de ces incidences environnementales ou sociales. Le PCGES inclut un processus de sélection environnementale et sociale qui permettra aux institutions chargées de la mise en œuvre du PDU de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités des projet au stade de planification. Le PCGES prendra en compte les exigences des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale tout en respectant les lois de la République Islamique de Mauritanie (RIM) en matière de gestion environnementale et sociale. Le PCGES détermine aussi les dispositions et responsabilités institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du PDU, y compris celles relatives au renforcement des capacités, mais aussi les activités de suivi. Le PCGES inclura un PGES pour assurer une mise en œuvre efficace des activités. Ce PCGES sera inclus dans le Manuel d’Exécution. Toutefois, le présent document étant un plan cadre, il est prévu possible de réaliser des études environnementales plus spécifiques (EIES, PGES) pour certains sous-projets durant de la mise en œuvre du PDU. Les TDR de ces EIES et PGES sont décrits respectivement en Annexe.
1.3. 
Méthodologie

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été basée sur une approche participative, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PDU, notamment : les municipalités de Nouakchott, les municipalités d’Aleg et de Rosso, les Ministères chargés de l’Energie, de l’Environnement, de l’Eau, de la Décentralisation, le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et l’Aménagement du Territoire (MHUAT) ; Ministère chargé des transports urbains; Ministère chargé des domaines et de la gestion foncière; l’AMEXTIPE, la DATAR; la SNDE ; la SOMELEC; certaines associations (CUN,  et l’AMM); des Bureaux d’Etudes et de contrôle, des ONG/associations et tous autres services et projets impliqués dans les questions d’impact social et environnemental en milieu urbain. 
L’étude a privilégié une démarche participative (consultation systématique des différents partenaires afin de favoriser une compréhension commune des problématiques du secteur urbain), articulée autour des axes d’intervention suivants : (i) collecte et analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques (santé, environnement ; hydraulique); (ii) rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet ; (ii) visites de terrain dans les zones d’intervention du projet. 
1.4. Structuration du rapport du PCGES

Le présent rapport comprend neuf parties essentielles structurées comme suit :

· Chapitre 1 : Introduction  et objectifs de l’étude

· Chapitre 2 : Description et composantes du projet
· Chapitre 3 : Situation environnementale et sociale dans la zone d’étude 
· Chapitre 4 : Cadre politique, administratif, et juridique en matière d’environnement

· Chapitre 5 : Analyse des politiques de sauvegardes de la Banque mondiale 

· Chapitre 6 : Impacts environnementaux et sociaux et potentiels 
· Chapitre 7 : Analyse des alternatives
· Chapitre 8 : Evaluation des Capacités institutionnelles de gestion environnementale des projets
· Chapitre 9 : Plan de gestion environnementale et sociale (incluant le Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des sous-projets ; les mesures d’atténuation ; les clauses environnementales dans les travaux ; le Renforcement des Capacités institutionnelles de gestion environnementale ; les Arrangements de mise en œuvre et de suivi ; le Plan de suivi ; les coûts)
· Chapitre 10 : Consultation du public 

· Chapitre 11 : Conclusion et recommandations

· Annexes  (1. Formulaire de sélection ; 2. Liste de contrôle ; 3. Check-list des mesures d’atténuation ; 4. Canevas d’un PGES ; 5. Compte rendu des rencontres institutionnelles ; 6. Bibliographie ; 7. Personnes rencontrées ; 8. Termes de Référence de l’étude).

2. DESCRIPTION ET COMPOSANTES DU PDU
Dans sa première phase, le Programme PDU a été exécuté selon les composantes et par les Agences suivantes :

Composante A : Fourniture des infrastructures de base à Nouakchott

· Réalisation par le biais de l’Agence de développement urbain (ADU) des travaux d’infrastructures urbaines de base et fourniture de services dans les zones périurbaines de Nouakchott  

· Fourniture de services de conseil technique pour la composante A.1 ci-dessus.

Composante B : Fourniture d'infrastructures de base à Nouadhibou et dans les onze capitales régionales 

· Construction ou réhabilitation par l’intermédiaire de l’AMEXTIPE  des ouvrages et des infrastructures urbaines de base à Nouadhibou et dans les onze municipalités. 

· Fourniture de services de conseil technique pour la composante B.1 ci-dessus.

Composante C : Activités de viabilisation des terrains à Nouakchott par l'intermédiaire de l’ANAT 

· Réalisation d’opérations pilotes de viabilisation des terrains à Nouakchott, y compris : i) l’évaluation des parcelles urbaines d’habitation offrant un accès aux centres d’activités économiques et aux sources d’emploi ; ii) lotissement et régularisation foncière desdites parcelles ; iii) vente desdites parcelles à des familles ayant des revenus modérés, iv) viabilisation desdites parcelles ; et v) fourniture de services de conseil technique à l’appui de ces activités. L’exécution de cette composante exécutée initialement par la Socogim a été transférée à L’Agence  Nationale d’aménagement des terrains  (ANAT) créée en juillet 2007.

Composante D : Fourniture de services d'approvisionnement en eau et en électricité 

· Fourniture par l’intermédiaire de la SNDE de services d’approvisionnement en eau et de la SOMELEC de services d'approvisionnement d’électricité à certains quartiers périurbains de Nouakchott, et fourniture de services de conseil technique.

Composante E : Sous-Projets 

· Allocation des fonds sur ressources propres de l’Etat du Compte du Projet à l’exécution de Sous Projets par l’entremise de l’ex CDHLCPI, pour (i) la régularisation foncière ou l'achat de terrains, (ii) la construction ou réhabilitation de logements privés, (iii) le développement des entreprises, et (iv) la promotion de l’emploi local. Cette composante est placée depuis la dernière réorganisation du  gouvernement en avril 2007 sous la tutelle du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et l’Aménagement du Territoire (MHUAT).

Composante F : Renforcement des institutions et des capacités

Renforcement des capacités administratives et de gestion financière :

· de l’Ex CDHLCPI par le biais de la fourniture de services de conseil technique, de formation et de l’achat de matériel et au travers du Commissariat, d'ONG et d'associations locales, 

· des communes urbaines (9 communes urbaines de l'agglomération de Nouakchott et les 12 communes capitales régionales), de certaines associations (CUN,  et l’AMM) par le biais de la fourniture de services de conseil technique, de formation, de l’achat de matériel et exceptionnellement de la construction de bureaux pour la CUN. ;

· Renforcement des capacités des administrations publiques chargées : i) de l’urbanisme, ii) de la topographie et cartographie, iii) des transports urbains, iv) des domaines et de la gestion foncière, v) de la décentralisation, vi) de la protection de l’environnement, par le biais de la fourniture de services de conseil technique, de formation et de l’achat de matériels.

Composante G : Gestion, coordination, suivi et évaluation du Projet

· Administration, coordination, suivi, évaluation et exécution du Projet par la CCP, l’ADU et l’AMEXTIPE par le biais de (i) l’achat de matériels et la fourniture de services de conseil technique et de la formation du personnel de la CCP et de l’ADU en matière de suivi et évaluation et de gestion financière, (ii) la fourniture de services de conseil technique et de la formation du personnel de l’AMEXTIPE en matière de suivi et évaluation et de gestion financière, (iii) le financement des charges d’exploitation de la CCP et des honoraires de l’ADU et de l’AMEXTIPE

Le Programme devrait s’exécuter en deux phases, la première  phase en cours  (PDU1) doit s'achever le 30 juin 2011.  Une seconde phase (PDU 2) est prévue pour en prendre le relais courant 2011 et va porter sur la réalisation des infrastructures suivantes : voirie et drainage ; adduction et électrification.  

Dans cette perspective dudit financement (pour l’essentiel sur la voirie et drainage ; l’adduction et l’électrification), les arrangements de mise en œuvre vont concerner les institutions suivantes :

· CCP-PDU, pour la coordination du suivi de la mise en œuvre et le renforcement des capacités ;

· AMEXTIPE pour les infrastructures de base à Nouadhibou et dans les onze capitales régionales

· ADU, pour les des infrastructures de base à Nouakchott

·  SNDE, pour la fourniture de services d'approvisionnement en eau 

· SOMELEC, pour fourniture de services d'approvisionnement en électricité
3. 
SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LA ZONE D’ETUDE 
3.1. 
Situation géographique et administrative du pays

La République Islamique de Mauritanie s’étend sur un territoire de 1 030 700 km2 compris entre les 15ème et 27ème  degrés de latitude Nord et les 5ème et 17ème degré de longitude Ouest. Elle est limitée par le Sénégal au Sud, le Mali au Sud et à l’Est, l’Algérie au Nord-Est et le Sahara Occidental au Nord et l’Océan Atlantique à L’Ouest. Le pays dispose d’une façade maritime de ~ 800 km. Plus de 75% du territoire national est désertique et faiblement peuplé. Au plan administratif, le pays est divisé en 13 Wilayas dont celle de Nouakchott, la capitale. Chaque Wilaya constitue une circonscription administrative décentralisée  qui est placée sous l’autorité d’un Wali qui représente le pouvoir exécutif. La Wilaya est divisée en moughataa. La plus petite unité administrative est la commune. La Mauritanie est un pays dont les huit dixièmes du territoire sont désertiques (le désert avance  à raison de 10 km par an), ce qui influe négativement sur son environnement climatique et sur les zones cultivables.

3.2. Environnement biophysique
Le climat est saharien au nord et sahélien, avec une pluviométrie qui s’étend sur une période de 4 mois. Il est généralement chaud et sec. On distingue quatre zones écologiques : la zone aride (avec des précipitations annuelles de 50 à 100 mm) ;  la zone sahélienne (zone de pâturages,  qui s’étend sur une bande de 200 kilomètres dans le sud, avec des précipitations variant de 100 à 300 mm par an) ;  la zone du fleuve Sénégal (avec des précipitations annuelles de 300 à 500 mm et où le potentiel forestier le plus important est situé sur 3% de la superficie du pays), et la façade maritime. Il s’ajoute la zone marine, caractérise par le phénomène de l’upwelling et une diversité biologique importante. Au cours des trente dernières années, l’aridité climatique s’est accrue et l'isohyète 150 mm est venu s’installer approximativement à l'emplacement de l'isohyète 250 mm, soit une extension du désert sur une superficie additionnelle de 150 000 Km².

Le relief peu marqué est essentiellement constitué , en dehors de quelques massifs montagneux de 400 à 800 mètres, de pleines et d'alignements dunaires. Le pays est recouvert sur ~ 80 % par des sols squelettiques, jeunes et peu différenciés.

Les eaux de surface sont constituées essentiellement par le fleuve Sénégal et ses affluents dont les principaux sont : le Karakoro et le Gorgol. Le pays recèle d’importantes ressources en eau souterraines, caractérisées toutefois par de grandes disparités géographiques: certains des aquifères les plus importants se trouvent dans les zones désertiques éloignées des centres urbains et l’adduction d’eau potable reste, malgré les efforts déployés ces dernières années, un problème crucial. Nouakchott est particulièrement touché par la pénurie d’eau potable.

3.3. Environnement socioéconomique 

L’économie est dominée en grande partie par le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche), qui occupe 64% de la main d’œuvre nationale dans le secteur rural. L’agriculture est limitée par sa dépendance vis-à-vis des précipitations et la rareté des sols cultivables qui représentent < 1 % du territoire. La production céréalière ne couvre que 30% des besoins du pays dans les bonnes années. L’agriculture est pratiquée surtout dans les zones irriguées au bord du fleuve, dans les oasis et les zones relativement bien arrosées du sud du pays. Les modes d’exploitation agricole non adaptés (ex. l’irrigation) ont provoqués une forte dégradation des sols. Le défrichement des parcelles pour l’irrigation a détruit une bonne partie des ressources forestières.

L’élevage, malgré la vulnérabilité aux aléas climatiques, continue de jouer un rôle essentiel dans l’économie. Le secteur contribue selon la statistique officielle à hauteur de 13,6 % au PIB. Avec un cheptel toujours en accroissement (taux moyen de + 3,5%/an) la Mauritanie est autosuffisante en viande, mais le surpâturage accentue la dégradation de la végétation arborescente et herbacée. Les feux de brousse aggravent cette destruction de la couverture végétale.

Le secteur de la pêche contribue à hauteur de 6 à 10% du PIB, apporte de 25-30% de recettes au budget de l’Etat et génère environ 36% des emplois du secteur moderne du pays. Malgré la surveillance, certains stocks halieutiques sont en diminution du fait de la surexploitation par la pêche industrielle et artisanale difficiles à contrôler.

Le sous-sol mauritanien recèle plusieurs minerais, dont les plus connus sont le fer, le cuivre, le gypse, le sel, le soufre, l’uranium et le phosphate. Le secteur minier représente un atout pour le pays auquel s’ajoute depuis 2006 l’exploitation pétrolière off-shore. Le secteur de l’industrie est peu développé, mais les différents ports des villes du littoral présentent un facteur important de pollution.

Démographie

La population mauritanienne (> 2,9 Millions en 2006) connaît un taux de croissance annuelle estimé à 2,4 – 2,9%. Elle est aujourd’hui concentrée dans la zone du fleuve et les centres urbains, notamment Nouakchott et Nouadhibou. La proportion de nomade est passée de 33 % en 1977 à seulement 5 % en 2000. La population est jeune et présente une grande mobilité spatiale, notamment en direction des centres urbains. 
Pauvreté

Malgré l’évolution au niveau macro-économique, cette dynamique ne se traduit pas par une amélioration des conditions de vie de toute la population. En 2008, 42,0% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté estimé à 129.600 UM. Au regard de la situation de 2004, la pauvreté monétaire a reculé de 4,7 points, passant de 46,7% à 42,0%; soit une baisse d’environ 1,2 point par an. La pauvreté demeure toujours un phénomène rural. En effet, le pourcentage des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en milieu rural est de 59,4% contre 20,8% en milieu urbain. L’analyse des résultats révèle que 25,9% de la population du pays vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté fixé en 2008 à 96 400 UM. Par rapport à 2004, un recul de 3 points a été observé car ce taux était de 28,8%. Cependant, il existe une disparité entre le milieu de résidence : 40,8% en milieu rural, contre 7,7% en milieu urbain. Les moughataas les plus touchées par l’extrême pauvreté sont Monguel (71,2%), Moudjéria (65,3%), M’Bagne (61%), Barkéwol (60,4%) et M’Bout (59,9%).
Le lent recul et la quasi - persistance de la pauvreté en milieu rural combiné avec la croissance démographique ont entraîné une extrême pression sur le patrimoine foncier, principal facteur de production agro-sylvo-pastorale. La pauvreté et la dégradation de l’environnement sont une spirale auto –entretenue. Dans ce contexte, les perspectives environnementales de la Mauritanie demeurent très inquiétantes et le pays doit se préparer à une concentration de la population en milieu urbain encore plus forte qu’aujourd’hui, surtout au niveau du littoral.

Situation des femmes

Malgré leur situation privilégiée, les femmes mauritaniennes sont confrontées, comme les femmes dans d’autres pays du tiers monde, à des problèmes liés à la pauvreté, à l’augmentation du taux des femmes chefs de ménages, à l’analphabétisme, aux conditions précaires de santé et à la faible rentabilité du travail. 

Education

En matière d’éducation, certains progrès ont été réalisés en matière d’accès, mais dans le domaine de la rétention, de la qualité et de la gestion et pilotage, la situation s’est plutôt dégradée. Par ailleurs, la capacité du système à transformer les ressources en résultats demeure faible (La productivité globale est de 1,6 années de scolarisation pour 1% du PIB contre 1,8 dans les pays africains éligibles aux ressources de l’IDA).

Santé

Dans le domaine de la santé, le taux de morbidité s’élève en 2008 à 7,8%. Par comparaison à 2004 où ce taux était de 6,4%, on déduit que la morbidité a augmenté. Par rapport au statut de pauvreté, il existe un paradoxe concernant la morbidité chez les pauvres et chez les non pauvres. En effet les taux de morbidité croissent avec les quintiles de pauvreté, passant de 6,1% pour le premier quintile à 10,1% pour le cinquième quintile. Ce résultat pourrait expliquer par la propension des moins pauvres à déclarer plus souvent leur maladie et à avoir une attitude préventive face à la maladie que les plus pauvres. Le taux d’accouchement assisté s’est amélioré passant de 56,5% en 2004 à 60,2% en 2008. Le pourcentage d’enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés est de 68,8%. La couverture prénatale a augmenté, passant de 80,2% en 2004 à 87,4% en 2008. Concernant l’accessibilité physique aux services de santé, des efforts restent à fournir. Les résultats enregistrés dans le domaine de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans montrent que la malnutrition chronique a légèrement diminué, passant de 40,3% en 2004 à 40,1% en 2008. 

Approvisionnement en eau potable 
En matière d’accessibilité à l’eau potable, de grands pas ont été réalisés au cours de ces quatre dernières années, mêmes si des améliorations restent encore à réaliser. En effet, 58,3% des ménages ont accès à l’eau en 2008 contre 52% en 2004. Les puits sans pompe (30%), les revendeurs (24,4%) et des robinets intérieurs (21%) constituent les principales sources d’approvisionnement en eau des populations. L’analyse de l’accès à l’eau potable par rapport au niveau de vie des ménages montre des écarts importants. En effet, au niveau des ménages les plus pauvres (premier quintile), seuls 30% ont accès à l’eau potable, alors que chez les ménages les plus riches (cinquième quintile), l’accès à l’eau potable se situe à prés de 87%.
Electrification

En 2008, le mode d’éclairage le plus utilisé au niveau national est la torche. Il est utilisé par plus de la moitié des ménages (51%). Il est suivi de l’électricité utilisée par 30,6% environ des ménages. Il est à préciser que ces deux modes d’éclairage étaient également dominants en 2004 et représentaient respectivement 51% et 24% des sources d’éclairage utilisées par les ménages. Des disparités existent entre les milieux de résidence : en milieu rural, la torche est utilisée par 4 ménages sur 5, tandis qu’en milieu urbain c’est l’électricité qui domine (plus de 70%).
En matière de combustible, l’énergie la plus utilisée pour la cuisson des aliments par les ménages est le gaz butane (37%). Il est suivi du bois ramassé dont se servent près de 33% des ménages. En milieu rural le combustible le plus utilisé est le bois ramassé avec 56,6%, suivi du gaz (18,6%). Par contre en milieu urbain c’est plutôt le gaz (61,6%) qui occupe la première place, suivi du charbon de bois (31%).

Environnement urbain

La Mauritanie a connu une urbanisation spectaculaire, la population urbaine est passée de 4% en 1962 à 46,7% aujourd’hui et Nouakchott compte près du tiers de la population totale. Le processus d’urbanisation reste non contrôlé et entraîne une très forte pression sur les ressources naturelles : infrastructures de base (l’eau potable, assainissement) inadéquates, pollution des eaux et des sols, création des quartiers précaires et à Nouakchott la pollution croissante d’air du à l’augmentation de consommation des hydrocarbures surtout par le parc automobile vieux et très polluant. Le cordon dunaire du littoral qui protège les zones basses de la côte connaît une dégradation alarmante à cause de l’exploitation anarchique (sable de construction) désormais interdite. On notera également les actions entreprises dans le cadre du PDU 1 et renforcées par les autorités actuelles en ce qui concerne la régularisation et la sécurisation foncières au profit des couches défavorisées, la viabilisation et l’équipement des quartiers lotis et sous-équipés et enfin, l’élimination progressive du phénomène de la gazra. Ces actions contribuent à l’amélioration de l’environnement urbain.
Les principaux constats
Le CSLP est séquencé en 3 phases de planification : 

· Phase 1 : 2001 - 2005 ;

· Phase 2 : 2006 - 2010 ;

· Phase 3 : 2011 – 2015.
Le plan d’actions 2006-2010 du CSLP repose sur cinq axes stratégiques : 

· Accélérer la croissance économique et maintien de la stabilité macro-économique;

· Ancrer la croissance dans la sphère économique des pauvres ;

· Assurer le développement des ressources humaines et l’expansion des services de base ;

· Améliorer la gouvernance et renforcer les capacités institutionnelles ;

· Renforcer le pilotage du suivi, de l’évaluation et de la coordination.  

Depuis la mise en œuvre des actions prévues dans le CSLP, l’indice de pauvreté est passé de 51% en 2000 à 46,7% en 2004 et à 42% en 2008. Bien que la tendance générale soit à la baisse depuis 1990, le taux de pauvreté demeure encore élevé. Les objectifs envisagés prévoient 35% en 2010 et 25% en 2015 avec l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La 2ème phase du CSLP est en cours d’évaluation en vue de la préparation de la 3ème phase.

L’analyse de la mise en œuvre de la première phase du CSLP a permis de constater que des insuffisances majeures notamment des faiblesses persistantes (i) dans le niveau et la qualité des infrastructures (transports, énergie, etc.), et dans le niveau d’accès aux facteurs de production et la productivité des pauvres. En ce qui concerne l’accès aux services essentiels : (i) d’une rétention encore faible dans l’éducation, (ii) de certains objectifs de santé, faisant partie des OMD, qui ne seront vraisemblablement pas atteints, et (iii) d’un taux d’accès à l’eau par un robinet intérieur insuffisant et des disparités persistantes dans les prix en milieu urbain.
3.4. Défis environnementaux et sociaux dans les communes urbaines
Cependant, des contraintes majeures continuent à entraver le développement urbain. Il s’agit notamment (i) de l’insuffisance du cadre juridique régissant le foncier et l’urbanisme, (ii) de l’insuffisance de la coordination entre les différents opérateurs, (iii) la faible appropriation des outils de gestion urbaine par les structures concernées,  (iv) l’insuffisance des ressources financières, humaines et techniques au niveau des administrations impliquées dans le secteur urbain et (vi) les faibles capacités des opérateurs du secteur BTP et l’absence de ressources humaines nationales qualifiées dans ce domaine .

L’accès à l’habitat quant à lui demeure faible en raison (i) de l’absence d’une stratégie dans ce domaine notamment d’outils de financements adaptés, (ii) la non mise en place du nouveau cadre dans le domaine de la promotion immobilière, (iii) de l’absence de données fiables sur les besoins réels en habitat social, et (iv) des faibles capacités du secteur BTP.

En termes d’urbanisation, les communes, au premier chef Nouakchott et Nouadhibou, sont soumises aux contraintes urbaines suivantes : un développement incontrôlé sous l’effet combiné de l’accroissement naturel et de l’exode ; l’exercice de plusieurs activités socio-économiques, notamment sur la voie publique; la très forte pression exercée sur l’écosystème urbain due au rythme élevé de croissance de la démographie, de l’urbanisation anarchique et surtout du développement des activités commerciales et artisanales informelles.

3.4.1. Insuffisances de la planification urbaine et des infrastructures communales

L'accroissement démographique rapide des communes urbaines a rendu quasiment non opérationnels les plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire conçus préalablement pour ces agglomérations. Dans le même temps, il a accéléré le développement incontrôlé de leurs arrondissements respectifs. Cet accroissement des besoins de toutes natures, sans commune mesure avec les disponibilités et les possibilités locales, a fini par créer une rupture dans la capacité d'accueil des infrastructures existantes, notamment en matière de transport, de voiries, d’alimentation en eau potable, d’infrastructures sociocommunautaires, de drainage pluvial et autre réseaux divers. Par ailleurs, le non respect des dispositions des plans et schémas d'urbanisme a favorisé la cohabitation des parcelles d'habitation avec les zones impropres à l’habitat (zones salées, zones d’inondation à Rosso, etc.). Cette cohabitation pose de sérieux problèmes d’insécurité, de pollution et de nuisances, notamment d’exposition aux catastrophes naturelles. On notera également l’absence de maîtrise de la gestion foncière et le problème lié aux statuts des réserves foncières.

3.4.2. Occupation anarchique de l’espace urbain

Les études et enquêtes menées sur le terrain ont révélé une part prépondérante de l’habitat irrégulier en milieu urbain. Devant les difficultés qu'éprouvent l'Etat et les villes (notamment Nouakchott et Nouadhibou) à satisfaire les demandes exprimées, les populations s'installent en général sans droit ni titre, le plus souvent dans des zones impropres à l'habitation. Ces occupations irrégulières précèdent les programmes d'urbanisation, mettant ainsi l'administration devant le fait accompli. Dans ces cas de figures, les services de base (eau potable, assainissement, voiries, électricité, infrastructures socioéconomiques, etc.) ne sont généralement pas fournis. Dans les quartiers commerciaux des centres villes, on note aussi une intensification de l’occupation anarchique et illégale de la voie publique, notamment le commerce, les magasins et les marchés à ciel ouvert, les gargotes et l’artisanat. Cette situation est à l’origine de l’encombrement permanant observés dans les rues marchandes des quartiers où l’activité économique et commerciale est fortement concentrée autour des marchés généralement très exigus et mal aménagés. La concentration de commerces, d’ateliers et de services dans ces quartiers pose de sérieux problèmes de trafic et de transport, d'espaces verts, d'occupation et d'encombrement irréguliers. Cette situation est à la base de l'accroissement des déchets de toutes sortes qui constituent une des causes majeures d’insalubrité en milieu urbain dont le récepteur privilégié est la voirie urbaine et les caniveaux de drainage pluvial. 
3.4.3. Problématique de la gestion des eaux usées  domestiques 
Le secteur de l’assainissement liquide est quant à lui encore embryonnaire. L’accès à l’assainissement au niveau national est estimé à 36% (2004), dont 55% en milieu urbain. L’assainissement autonome individuel (latrines, fosses septiques) reste, là où il existe, le seul mode d’assainissement utilisé sauf un petit réseau à Nouakchott. En général, les eaux usées sont évacuées dans la mer, les fosses septiques, les puits perdus ou alors s’infiltrent sans contrôle. En plus les résidus des fosses septiques sont déversés sans contrôle dans les périphéries des villes ou dans le fleuve, présentant des risques élevés de contamination des nappes proches et des eaux de surface. Dans les zones où la nappe phréatique est affleurante par endroit (Rosso par exemple), il est possible que les eaux souterraines soient contaminées par les latrines et les fosses septiques non étanches. 
3.4.4. Problématique de la gestion des eaux pluviales et des inondations

L’urbanisation excessive des zones d’habitation a entraîné une augmentation des surfaces imperméabilisées consécutives aux programmes de construction et de réfection de routes et de stabilisation de trottoirs. Ces actions ont eu comme conséquence d’accroître les surfaces imperméabilisées, réduisant ainsi très fortement la capacité d’infiltration des eaux de ruissellement. Cette situation a été à l’origine de  nombreux cas d’inondation, notamment au niveau des communes comme Rosso, phénomène exacerbée par le sous- dimensionnement, le mauvais fonctionnement (ensablement, présence de déchets solides, etc.) voire l’inexistence des caniveaux de drainage pluvial. Les ouvrages de drainage pluvial souffrent d’un défaut d’entretien chronique, mais surtout d’une mauvaise utilisation par les populations riveraines (rejets d’eaux domestiques et déchets solides, raccordements clandestins d’eaux usées), créant ainsi des obstructions et  rendant difficile l’écoulement des effluents vers les exutoires. 
3.4.5. Problématique de la gestion des déchets solides  

La gestion des déchets liquides en milieu urbain constitue un problème environnemental majeur. La gestion reste sommaire dans les villes, malgré les efforts des services techniques municipaux : la collecte s’effectue de façon irrégulière et non systématique ; les moyens matériels de collecte sont  insuffisants et souvent inappropriés. Une bonne partie des déchets solides est déversée à la périphérie immédiate des villes ou n’importe où, sans aucun traitement. La collecte n’est pas généralisée et aucun tri n’est effectué entre les déchets ménagers, industriels ou médicaux. Exposés aux vents et aux animaux, ces déchets constituent un risque significatif pour la santé publique et l’environnement. En dehors de Nouakchott, la plupart du matériel de collecte (tracteurs, camion-bennes, bacs) est vétuste ou inutilisable (panne, manque de carburant, etc.). Seule la ville de Nouakchott dispose d’un Centre d’Enfouissement Technique fonctionnel. Dans les autres villes, les décharges sauvages s’érigent en règle à la périphérie.
3.4.6. Dégradation de la voirie urbaine et désenclavement des quartiers périphériques
En dehors des centres-villes, la voirie urbaine des quartiers est caractérisée par un état de dégradation notoire, notamment la voirie en terre qui se transforme en bourbier quasi impraticable en période de pluies. Le manque d’entretien est notoire. Il faut aussi signaler l’occupation anarchique de la voie publique par des ateliers, garages et commerces, ce qui perturbe très sérieusement les systèmes de transport en général. Certains quartiers périphériques sont très enclavés et difficilement accessibles en période d’hivernage. C’est le cas par exemple de certaines agglomérations (villages des communes d’ALEG ou de ROSSO) où les véhicules de transport refusent d’y accéder pour éviter de s’embourber, obligeant les populations à faire des kilomètres à pieds pour accéder aux garages de transport. 
4. CADRE POLITIQUE, ADMINISTRATIF, ET JURIDIQUE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 
4.1. Cadre Politique

4.1.1. Politique environnementale

La politique environnementale est définie par la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et son plan d’action opérationnel : le PANE. Ces outils approuvés en 2006 visent, à l’horizon 2015 et en cohérence avec le CSLP, une meilleure intégration de l’environnement et du concept de développement durable dans les politiques sectorielles. Ces documents stratégiques, traduisent la première initiative d’intégration des enjeux environnementaux et de gestion durable des ressources naturelles dans la politique de lutte contre la pauvreté.

La Mauritanie est signataire de plusieurs conventions et accords internationaux et régionaux relatifs à la protection de l’environnement. La mise en œuvre de la plupart de ces conventions ainsi que leur intégration à la législation et la réglementation nationale demeure toutefois très limitée et peu concertée.

Le pays a adopté un grand ensemble de textes législatifs en faveur de la protection et la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles (code de l’environnement (2000), décret relatif à l’EIE (2004, révisé 2007)). Plusieurs autres textes et règlements ont été pris pour intégrer les préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles et pour impliquer plus largement les populations (code de l’eau, code pastoral, code forestier, réglementation foncière et domaniale, code minier, code des pêches, loi relative à la gestion participative des oasis…). D’autres projets de textes sont en préparation (ex : code de l’environnement marin).

Mais le cadre réglementaire connaît toutefois des limites dues au manque d’application, au manque de contrôle efficace, à la faible harmonisation des textes particulièrement ceux qui traitent d’une même problématique et, à la coordination insuffisante des nombreux intervenants impliqués dans le domaine de l'environnement.

L’examen de la mise en œuvre des politiques sectorielles et des programmes y afférents a montré que les politiques gouvernementales ont plutôt favorisé le développement économique et social et n’ont pas suffisamment pris en compte les liens entre l’environnement et la pauvreté. On soulignera aussi la dichotomie qui existe entre les objectifs environnementaux affichés et les réalisations. Cette situation se traduit par la persistance de modes d’exploitation irrationnels des ressources.

Après la Conférence de Rio de 1992 et au vu de l'inexistence d'une institution spécifique spécialisée chargée de la gestion des questions environnementales, le Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable (CNED) (décret n°95 060 du 27/12/1995) a été chargé d'élaborer la politique environnementale et de proposer des mesures adéquates pour la résolution des problèmes environnementaux. Il réunit tous les 6 mois tous les secrétaires généraux des départements ministériels en sus d'un conseiller de la Présidence et de la Primature. Le secrétariat est tenu par la Direction de l'Environnement. La politique environnementale de la Mauritanie est donc orientée au niveau de cette structure. C’est ainsi qu’une stratégie nationale et un plan d’action de conservation de la biodiversité, un plan d’action national de lutte contre la désertification et un plan national d’action pour l’environnement ont été élaborés conformément aux recommandations de la conférence de Rio de Janeiro. 
4.1.2. Politique nationale sociale

En Mauritanie, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) définit les grandes orientations et s’appuie sur des stratégies sectorielles interdépendantes, décentralisées et intégrant l'ensemble des acteurs de l'économie nationale qui visent à assurer une croissance économique soutenue et partagée, à même de réduire l’incidence de la pauvreté de moitié d’ici 2015. Le CSLP se distingue par la priorité donnée à la réduction de la pauvreté, à l’appropriation du processus par les institutions nationales et à la participation de la société civile. La vision stratégique du développement est centrée sur l’objectif de réduction de la pauvreté, ancrée dans le long terme, et mise en œuvre selon des principes de bonne gouvernance. Plusieurs textes de lois et règlements sont pris pour intégrer les préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles de développement et pour impliquer plus largement les populations dans le processus de développement.
S’agissant du développement urbain, la seconde phase du CSLP réaffirme comme objectif majeur de corriger le déséquilibre entre les principales villes et entre les quartiers au sein de chacune de ces villes et de favoriser le développement des villes secondaires comme centres relais qui contribuent au développement économique et qui intègrent pleinement les quartiers pauvres. L’atteinte de cet objectif restera évidemment tributaire de l’existence d’une stratégie cohérente d’aménagement du territoire qui permettra, à terme, de disposer de politiques urbaines rationnelles en particulier en matière de gestion de l’espace, de l’implication de tous les acteurs concernés dans cette gestion et la réalisation d’investissements structurants et en matière de services de base. Dans ce cadre, le plan d’action pour la période 2006-2010 s’articulera autour des axes suivants : (i) le développement des infrastructures dans les agglomérations urbaines, (ii) le développement économique des villes, (iii) l’amélioration de la gestion urbaine, et (iv) le renforcement de la coordination des capacités des intervenants.

Dans le cadre du CSLP, le développement des infrastructures urbaines se fera à travers (i) la poursuite et l’accélération des programmes visant la restructuration des quartiers précaires et leurs intégration dans tissu urbain, la mise à niveau des quartiers suivant des normes prédéfinies en termes d’équipements collectifs (voiries, écoles, dispensaires, adductions d’eau potable, réseaux d’assainissement, etc.), (ii) la mise en œuvre de programmes de viabilisation et d’aménagement de parcelles en vue de faciliter l’accès à l’habitat , (iii) l’adoption de la stratégie dans le domaine de l’habitat (vi) l’amélioration de l’accès à l’habitat, notamment avec la généralisation aux grandes villes du programme Twize, la promotion des systèmes de financements hypothécaires du logement et la mise en place d’un fonds pour le financement de l’habitat social, (iv) le développement progressif de la promotion immobilière et foncière et la création d’une agence nationale d’aménagement des terrains.
4.1.3. Politique de décentralisation  

Les autorités mauritaniennes ont entrepris un important processus de décentralisation et de désengagement de l’Etat au profit des collectivités locales ; le processus de décentralisation concerne la création de13 régions, 216 communes dont 163 communes rurales représentant 5561 villages. Le transfert progressif des services de l’Etat s’est installé avec la création des communes, collectivités territoriales dotées de la personnalité morale publique et de l’autonomie financière par l’Ordonnance 87-289 sur la création des communes, collectivités territoriales de droit public et par l’Ordonnance N° 90-002 portant organisation de l’Administration territoriale. Un nouveau code des collectivités territoriale est en cours de préparation et prévoit deux niveaux de décentralisation : Commune et Région. Le Gouvernement vient d’adopter une déclaration de politique de décentralisation et de développement local.
Le rôle des Communes dans la gestion décentralisée des ressources naturelles n’est pas encore clairement établi par les textes fixant leurs attributions et le Programme de Décentralisation pour le Développement local et la Décentralisation élaboré en 2006 est muet sur les questions environnementales. Pourtant, les élus locaux sont bien conscients des enjeux environnementaux mais leurs capacités sont limitées par : (i) une décentralisation incomplète et un cadre légal qui demande à être actualisé, (ii) un faible accès à l’information en ce qui concerne les textes législatifs, les programmes de développement et les opportunités de financement et, (iii) le manque de ressources humaines compétentes et la faiblesse des financements octroyés par l’Etat.
4.1.4. Politique de Développement urbain

La période 2001-2004 a connu une évolution sensible dans le domaine du développement urbain, et, ce, tant sur les plans des réformes institutionnelles que celui des réalisations d’infrastructures urbaines avec notamment le lancement en 2002 du Programme de Développent Urbain avec : (i) la restructuration du quartier précaire d’El mina, (ii) le démarrage d’importants chantiers dans le domaine des infrastructures socio-économiques à Nouakchott et dans les capitales régionales et (iii) la mise en œuvre d’importants programmes de renforcement de capacités des administrations en charge du secteur urbain, de la décentralisation, de l’environnement, des Communes de Nouakchott et dans les capitales régionales.

Dans le domaine infrastructures urbaines, plusieurs actions ont été réalisées : (i) la restructuration et la viabilisation de la « Kebba » d’El Mina à Nouakchott, (ii) le lancement s’un programme d’infrastructures socio-économiques à Nouakchott et dans les capitales régionales, (iii) l’extension d’un programme de construction de logements sociaux à Nouakchott et Nouadhibou en associant les communautés et les communes, (iv) la construction et la réhabilitation de bâtiments administratifs, (v) la construction de plus de 4.600 logements sociaux dans le cadre du programme « Twize » à Nouakchott, le lancement par la Socogim en collaboration avec certaines des banques de la place d’un programme de 1.050 logements à Nouakchott et (vi) la réalisation des études d’exécution de la viabilisation de près de 1.400 parcelles à Nouakchott et Nouadhibou.

Programmes ciblés de lutte contre la pauvreté en milieu urbain

L’amélioration de l’habitat et des conditions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue des préoccupations majeures des populations périphériques des grandes villes. La phase 2001-2004 du programme d’habitat social «Twize» de revitalisation des circuits de solidarité, a permis (i) la construction de 4.600 logements au niveau des quartiers périphériques de Nouakchott, (ii) la construction de 474 latrines, (iii) la formation, et (iv) l’appui aux activités génératrices de revenus au profit des bénéficiaires, avec l’octroi de 5.273 crédits. Le programme d’hydraulique urbaine a permis la réalisation de 48 bornes fontaines à Nouakchott, d’un puits avec équipement solaire et superstructure à Fdérick (Tiris-Zemmour), ainsi que sur une étude relative à la réhabilitation et à l’extension du réseau d’adduction d’eau potable de Fdérick. Les programmes d’assainissement et de gestion des déchets ont profité aux communes de Maghtaa-Lahjar, de Boutilimitt, de Kaédi et de Sélibaby.
4.1.5. Politique d’aménagement du territoire

Cette politique est définie à travers la Loi d’orientation N°201/001 du 7 janvier 2010 sur l’Aménagement du Territoire. Elle précise  les principes et choix stratégiques d’aménagement du territoire en RIM ; énonce les orientations majeures de la politique d’aménagement du territoire ; définit les outils et les structures d’aménagement du territoire.

4.2. Cadre législatif et réglementaire d’évaluation environnementale et sociale
Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont opérationnels dans cadre de la gestion de l’environnement. On peut citer notamment : La loi N°2000-045 portant loi cadre sur l'environnement du 27/07/00 ; Le code de l'hygiène : ordonnance du 84-208 du 10 septembre 1984 ; Le code de l'eau : ordonnance N° 85-144 du 04/07/1985 ; La Loi 97-006 portant code de la chasse et de la protection de la nature peut être considérée parmi les premiers textes relatifs à la protection des ressources naturelles ; Le décret en date de septembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact Environnemental ; Les textes fonciers et domaniaux.
· La loi cadre sur l'environnement : La loi n°200-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre de l’Environnement établi les principes généraux qui fondent la politique nationale de protection de l'environnement concept définit dans son sens large intégrant la lutte contre les pollutions et nuisance, la qualité du cadre de vie, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Les acteurs de la mise en œuvre ainsi que leurs responsabilités sont aussi définis. La loi précise que certaines activités sont soumises à l'étude d’impact sur l’environnement (EIE) dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir des effets sensibles sur l’environnement et ainsi leur mise en œuvre doit faire l’objet d’autorisation. Le titre portant sur la lutte contre les nuisances et les dégradations diverses de l’environnement traite de la prise en charge des déchets, notamment les déchets toxiques ou pathogènes des hôpitaux qui « sont assimilés à des déchets industriels ». Cette loi est interpellée par le PSN dont certaines activités, notamment la construction des postes de santé et la gestion des déchets biomédicaux, doivent faire l’objet d’études environnementales.
· La Loi N°2007-055 portant Code forestier et son décret d’application 

Cette loi organise la procédure de création, de gestion et de protection : (i) des forêts et terrains à boiser, des périmètres de reboisements ou de restauration qui font partie du domaine de l’Etat ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis ; (ii) des forêts, bois et terrains  à boiser appartenant aux collectivités locales ou à un particulier ; (iii) des parcs, des réserves et autres aires protégées tels que définis par la loi relative à la gestion de la faune et de la chasse.

· Le code de l'hygiène : L’ordonnance n°84-208 du 10 septembre 1984 portant Code de l’Hygiène interdit de mélanger aux ordures ménagères les déchets anatomiques ou contagieux, les produits pharmaceutiques et tous autres produits toxiques. Le texte spécifique que les hôpitaux et les formations sanitaires publiques ou privées sont tenus de détruire par voie d’incinération les déchets anatomiques ou contagieux. Le texte précise que la collecte et l’évacuation des matières usées solides est à la charge des autorités administratives ou des collectivités locales. 
Un nouveau code d’hygiène vient d’être adopté par le CM en sa séance du jeudi 29 Avril en vue de la promotion de l’hygiène publique.
· Le code de l'eau : Le code de l'eau (ordonnance N° 85-144 du 04/07/1985) interdit, à l'intérieur des périmètres de protection des sources d'eau destinées à l'alimentation humaine, certaines activités notamment le dépôt d'hydrocarbures ou de toute substance présentant des risques de toxicité, le dépôt d’ordures, d’immondices et de détritus, l’exploitation de carrières à ciel ouvert, certaines constructions lorsqu’elles sont nommément interdites par un arrêté. En plus, il est spécifié qu'aucun déversement dans une nappe superficielle ou souterraine, susceptible d'en modifier les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et bactériologiques ne peut se faire sans autorisation du Ministre chargé de l'hydraulique. 
· La Loi 97-006 portant code de la chasse et de la protection de la nature : Cette loi interdit le braconnage et conditionne l’exercice des activités de chasse à l’obtention d'un permis délivré par l’autorité compétente. En plus, toutes les activités susceptibles d’altérer le sol et les formations forestières sont interdites dans les forêts classées, sauf autorisation du Ministre chargé de la protection de la nature. 
· La Loi N° 99-013 du 23 juin 1999 portant Code Minier, réglemente toutes les activités minières au niveau national. Ce texte réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation des mines et carrières. Le Code minier dispose que l’octroi du permis d’exploitation. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter l’ouverture et l’exploitation de carrières et de sites d’emprunt (sable, latérite, etc.).
· Le Code de l’urbanisme : La loi N°2008 -07 portant Code de l’urbanisme

L’urbanisme a pour l’objet l’aménagement prévisionnel et progressif des agglomérations dans le cadre de la politique de développement économique et social d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. Il tend notamment, par l’utilisation rationnelle du sol, à la création d’un cadre de vie propice au développement harmonieux du territoire sur les plans physique, économique, culturel et social. Le précise: le  Règlement Général d’Urbanisme  (RGU) ; les Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) ; le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan d’Aménagement de Détail.

· Les décrets 94/2004 et 105/2007 relatifs à l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) : Ces décrets définissent le régime juridique de l’EIE, telle que prévue  par la Loi Cadre sur l’Environnement. Les décrets classent les activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou  indirects sur l’environnement en trois (3) catégories : Catégorie A (activités soumises à une étude d'impact sur l'environnement); Catégorie B (activités soumises à une notice d'impact sur l'environnement ; Catégorie C (activités qui ne sont soumises ni à une étude ni à une notice d'impact sur l'environnement). Le décret précise le contenu de l’EIE, le cadrage de l’étude, le processus de consultation du public, l’examen et l’approbation de l’EIE ainsi que le dispositif de suivi environnemental. Toutefois, il y a lieu de préciser que le décret ne comprend pas une procédure de sélection environnementale (screening) qui permet une classification, après résultats, des projets selon les trois catégories ci-dessus indiquées.
· L’ordonnance N° 83-127 portant réorganisation foncière et domaniale et le décret N° 2000-089 portant réorganisation foncière et domaniale (en cours de révision): Le droit foncier mauritanien est régi principalement par l’Ordonnance 83.-127 du 5 juin 1983, portant réorganisation foncière et domaniale, et son décret d’application n°90.020 du 31 janvier 1990. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles tout citoyen mauritanien peut accéder au droit de propriété foncière rurale. Le transfert de propriété définitive n’est acquis au profit des particuliers qu’après dix années de mise en valeur continue. Durant cette période le demandeur de terrain agricole obtient d’abord une autorisation d’exploiter, puis une concession provisoire, enfin une concession définitive entraînant droit de propriété. La mise en valeur doit être intégrale et permanente pour donner lieu, après ces dix années, à un droit de propriété que l’on peut librement vendre, échanger ou donner.
La gestion des terres domaniales en zone rurale implique les autorités administratives compétentes, les élus locaux et les représentants de la société civile et des organisations socio professionnelles à vocation rurale. Les organes de la gestion des terres domaniales en zone rurale sont présents aux différents niveaux national, régional et local.

Des espaces vitaux, protégés et des réserves foncières sont constitués, délimités, classés et déclassés par arrêté du Wali après avis du Hakem et des commissions foncières de wilaya et de moughatâa. La législation en vigueur indique que le cadre juridique qui régit la propriété foncière en Mauritanie ne constitue pas un obstacle à la mise en place de structures d’utilité publique.
· Le Guide de procédures techniques et administrative des Evaluations de l’Impacts sur l’Environnement, élaboré par la DCE en 2008 avec l’appui de la GTZ, recentre les grandes lignes de la procédure d’EIES : l’élaboration des TDR ; le cadre et la consultation publique, l’étude ou la notice d’impact ; l’enquête publique, l’examen des rapport d’EIES ; le suivi et lme contrôle environnemental.

5. 
POLITIQUES DE SAUVEGARDE DE LA BANQUE MONDIALE

5.1. 
Présentation et revue de l'applicabilité des politiques de la Banque mondiale
Les activités du projet dont le financement est assuré par la Banque mondiale, seront nécessairement soumises aux Politiques de Sauvegarde de cette institution. La pertinence de chacune des dix Politiques de Sauvegarde a été vérifiée en relation avec le projet. Dans ce qui suit, il est présenté une analyse succincte des Politiques de Sauvegarde qui indique la conformité du PDU et des activités prévues avec lesdites Politiques. Il faut souligner que les Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale concernent à la fois la gestion des ressources naturelles et les aspects sociaux. C’est pourquoi le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) s’est également focalisée sur ces questions relatives à l’environnement du cadre de vie, aux ressources naturelles et au cadre socioéconomique.
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP), les Directives Opérationnelles (DO) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale sont les suivantes :

· PO/PB 4.01 Évaluation environnementale

· PO/PB 4.04 Habitats naturels

· PO 4.09 Lutte antiparasitaire
· PO 4.11 Patrimoine culturel

· PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire
· DO 4.20 Peuples autochtones

· PO 4.36 Foresterie

· PO/PB 4.37 Sécurité des barrages

· PO/PB 7.50 Projets affectant les eaux internationales

· PO/PB 7.60 Projets en zones contestées

Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale
L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (OP4.01, para 1). Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. L’OP 4.01 couvre les impacts sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé et la sécurité des populations; les ressources culturelles physiques ; et les préoccupations environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Les aspects sociaux (réinstallation involontaire, peuples indigènes) ainsi que les habitats naturels, la lutte antiparasitaire, la foresterie et la sécurité des barrages sont couverts par des politiques séparées ayant leurs propres exigences et procédures. Certains microprojets (voiries, adduction d’eau, forages, drainage pluvial, écoles et centres de santé, etc.) pourraient déclencher cette politique car pouvant faire l’objet d’une étude d’impact environnemental.

Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie des projets A et B; et les sous-projets classés comme A et B dans un prêt programmatique, l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes de référence pour l’EIE ; et (b) une fois un projet de rapport d’EIE est préparé. En plus, l’Emprunteur se concerte avec ces groupes tout au long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les questions relatives à l’EIE qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes assez rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux groupes consultés.

L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. Sur autorisation de l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop. Les sous- projets de la catégorie A ne seront financés dans le cadre du présent programme qui est classé en catégorie B.  
Politique de Sauvegarde 4.04,  Habitats Naturels
PO/PB 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. Le PDU n’a pas prévu d’intervention dans des habitats naturels, donc cette politique n’est pas déclenchée. 
Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte antiparasitaire

PO 4.09, Lutte antiparasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaire. Elle identifie les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié de lutte antiparasitaire visant à traiter les risques. Le PDU l’achat de pesticides dans le cadre de ses activités. Donc cette politique n’est pas déclenchée.

Politique de Sauvegarde 4.12,  Réinstallation Involontaire des populations
L’objectif de l’OP 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou cela est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, l’OP 4.12 a l’intention d’apporter l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration de leurs anciennes normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer. L’OP 4.12 encourage la participation communautaire dans la planification et la conduite de la réinsertion et l’octroi de l’assistance aux personnes affectées, indépendamment du statut légal du régime foncier. Cette politique couvre non seulement la réinstallation physique, mais aussi toute perte de terre ou d’autres biens causant la : (i) réinstallation ou perte d’abri; (ii) perte de biens ou  de l’accès aux biens; et (iii) perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, indépendamment du fait que les personnes affectées doivent rejoindre un autre emplacement. La politique s’applique aussi à la restriction involontaire d’accès aux parcs légalement désignés et aux aires protégées, causée par les impacts préjudiciables sur les moyens d’existence des personnes déplacées. Les exigences de divulgation sont celles qui sont requises sous l’OP 4.01. Certaines activités du PDU (routes,  notamment) peuvent entrainer des pertes de terres et de biens socioéconomiques. Aussi, cette politique est déclenchée.  C’est pourquoi le PDU a élaboré dans un document séparé un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPR) pour prendre en compte ces aspects.
Politique de Sauvegarde 4.20
 Populations autochtones

La politique est déclenchée lorsque le projet affecte les peuples indigènes (avec les caractéristiques décrites dans l’OP 4.10) dans la zone couverte par le projet. La RIM ne dispose de populations indigènes au sens de la Banque mondiale (comme par exemple les Pygmées). En conséquence, cette politique n’est pas déclenchée.
Politique de Sauvegarde 4.36,  Foresterie

PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à promouvoir le boisement. La Banque mondiale : ne finance pas les opérations d’exploitation commerciale ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires humides. Les activités prévues dans le cadre du PDU ne vont pas déclencher cette Politique de Sauvegarde. 

Politique de Sauvegarde 4.37
Sécurité des barrages

PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages (c'est-à-dire les ouvrages de plus de 3 mètres de hauteur), la réalisation d’une étude technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés dans la sécurité des barrages. Les activités du PDU ne concerneront pas la construction ou la gestion des barrages. Aussi, cette politique ne sera pas déclenchée. 

Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel

PO 11.03, Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources culturelles potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il existe des impacts négatifs sur des ressources culturelles matérielles. Les collectivités possèdent un patrimoine culturel qui n’est pas spécifiquement visé par les activités du PDU.  Toutefois, il est possible que des vestiges archéologiques soient découverts lors de certains travaux. Sous ce rapport, cette politique est déclenchée. Aussi, dans le PCGES, il est proposé une procédure à appliquer en cas de découvertes de vestiges. Dans tous les cas, des dispositions seront prises pour protéger les sites culturels (patrimoine national et mondial) et même protéger les éventuelles découvertes archéologiques, lors des travaux. Dans ces cas,  un plan et des mesures appropriées seront prises. Avec cette procédure et  son application, le PDU sera en parfaite conformité avec les exigences de cette Politique de Sauvegarde.
Politique de Sauvegarde 7.50
Projets relatifs aux voies d’eau internationales

PO 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. Tous les projets d’investissement sont concernés. Il existe un cours d’eau international su sud du pays(le fleuve Sénégal), mais le PDU n’a pas prévu d’activités spécifiques sur ce fleuve (ponts, pompage, etc.). Ainsi, les activités prévues dans le cadre du PDU ne vont pas déclencher cette Politique de Sauvegarde.

Politique de Sauvegarde 7.60
Projets dans des zones contestées (en litige) 

OP 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes revendiquant leur droit aux zones contestées n’ont pas d’objection au projet proposé. Il n’existe pas de zones en litige en RIM. Aussi, cette politique n’est pas La RIM ne dispose pas e PDU n’a pas d’activités dans des zones en litiges. En conséquence, cette Politique de Sauvegarde n’est pas déclenchée.  
5.2. 
Conclusion
En conclusion, seules trois politiques sont concernées par le PDU : 4.01 (Évaluation environnementale ;  4.11, Patrimoine culturel et 4.12 (Réinstallation involontaire).  Ainsi, il apparaît que le PDU ne déclenche pas les autres Politiques de Sauvegarde suivantes : 4.04, 4.09, 4.20, 4.36, 4.37,  7.50 7.60.  Pour répondre aux exigences des Politiques de Sauvegarde 4.01 (Évaluation environnementale) et 4.12 (Réinstallation involontaire), des mesures et actions spécifiques ont été proposé dans ce PCGES. En conclusion, on peut affirmer que  le PDU est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, sans pour autant que des mesures spéciales soient prises, à condition que les prescriptions décrites dans le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du présent rapport soient mises en œuvre.
5.3. 
Concordances et discordances entre l’OP 4.01 et la législation environnementale en RIM
	N°
	Disposition de l’OP 4.01
	Législation nationale
	Analyse de conformité

	1
	Evaluation environnementale et Sociales

L’OP 4.01 est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence.
	La loi portant sur l’environnement en RIM  impose l’EIE à tout projet susceptible de porter atteinte à l’environnement
	Conformité entre l’OP 4.01 et la législation nationale. 


	2
	Examen environnemental préalable 

L’OP 4.01 classifie les projets comme suit :

· Catégorie A : impact négatif majeur certain

· Catégorie B : impact négatif potentiel

· Catégorie C : impact négatif non significatif.
	La Loi portant sur l’environnement en RIM  prévoit la même  catégorisation mais ne dispose pas d’une procédure  de classification devant aboutir des à cette catégorisation, mais seulement d’une liste de projets devant faire l’objet d’une EIE.
	Conformité partielle. 

	3
	Participation publique :

L’OP 4.01 dispose que pour tous les projets de Catégorie A et B,  les groupes affectés par le projet et les ONG locales sont consultés sur les aspects environnementaux du projet, et tient compte de leurs points de vue. Pour les projets de catégorie A, ces groupes sont consultés au moins à deux reprises : a) peu de temps après l’examen environnemental préalable et avant la finalisation des termes de référence de l’EIE ; et b) une fois établi le projet de rapport d’EIE. Par ailleurs, ces groupes sont consultés tout au long de l’exécution du projet, en tant que de besoin.
	La Loi dispose également sur la tenue de l’Audience Publique 
	Conformité

	4
	Diffusion d’information

L’OP 4.01 dispose (voir Annexe 11.4) de rendre disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. En plus, la Banque mondiale diffusera les rapports appropriés à Infoshop 
	Le texte réglementaire fixe les conditions dans lesquelles ces études sont rendues publiques. 

	Conformité.


Conclusion : 

Il apparaît de l’analyse ci-dessous qu’il y a relativement une bonne conformité entre les législations nationales et l’OP 4.01 de la banque mondiale. Toutefois, la législation nationale présente quelques insuffisances en termes de classification des sous-projets (fiche de screening et processus de catégorisation)  qu’il s’agira de compléter dans le cadre du présent PCGES, notamment suivant la procédure de sélection décrite dans le chapitre 9 ci-après
6.  IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  ET MESURES D’ATTENUATION
6.1. 
Impacts environnementaux et sociaux positifs

6.1.1. Impacts positifs globaux

Amélioration du cadre et des conditions de vie

De manière globale, le programme complémentaire du  PDU (voirie/drainage, électrification et adduction d’eau)  permettra de renforcer l’accès durable aux infrastructures pour les populations des quartiers urbains et périurbains les plus démunis et de fournir des avantages sociaux significatifs aux bénéficiaires en améliorant leurs conditions de vie et leur environnement. Il contribuera à la réduction de la pauvreté au sein des populations urbaines et périurbaines par la création d’opportunités d’emplois à court terme avec des contrats de travail et par l’amélioration des conditions de vie à travers un meilleur accès aux services d’infrastructures réhabilitées. Le projet augmentera le nombre d’habitants ayant accès à des routes praticables chaque année, à l’eau potable et à l’assainissement. Il permettra aussi d’augmenter la capacité des municipalités à gérer des services urbains et à traiter les questions de développement humain et social.
Création d’emplois 

Durant la phase de construction/réhabilitation, les travaux auront un impact positif par la création d'emplois dans les communautés, à travers des travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO). L'augmentation du revenu résultant de la création d'emplois contribuera à la lutte contre la pauvreté. Les travaux participeront aussi à la consolidation et la création d’emplois au niveau des communes ciblées par le projet et occasionneront une forte utilisation de la main d’œuvre locale et  de certains ouvriers spécialisés (maçons, ferrailleurs, etc.). Ceci va permettre d’accroître les revenus des populations, d’améliorer les conditions de vie de nombreux ménages, contribuant ainsi à réduire de façon significative les incidences de la pauvreté. Toutefois, les chantiers des travaux étant d'envergure limitée, le nombre d'emplois créés sera également limité. 

Activités commerciales et génération de revenus 

Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu des populations à travers l'utilisation des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier, latérite) ou d'achat de matériaux sur le marché local (ciment, acier, etc.), les travaux auront comme effet d'injecter de l'argent frais dans les marchés locaux, ce qui contribuera au développement des activités socioéconomiques de manière plus directe pour le commerce des matériaux. Les travaux induisent aussi le développement du commerce de détail autour des chantiers et celui de la fourniture de matériels et matériaux de construction. Dans une moindre mesure, la phase des travaux aura comme effet de favoriser le développement des petits commerces des femmes (vente de nourriture par exemple) autour des chantiers. Cet impact positif, même si limité, touche directement les populations riveraines des quartiers.

6.1.2. Impacts positifs des sous-composantes
Voirie urbaine
La voirie constitue un élément essentiel en milieu urbain dont il participe à l’embellissement. Le projet permettra aux populations ciblées d’accéder à des routes praticables toute l’année. Les impacts positifs liés à la voirie concernent l’amélioration du niveau et des conditions de vie des populations. En effet, la construction, la réhabilitation ou l’extension de la voirie communale permet (i) un meilleur désenclavement des zones concernées avec la facilitation de l’accès, de la communication, des échanges  et de la libre circulation des biens et des personnes; (ii) un accès plus facile et plus régulier aux marchés ; (iii) le développement des activités commerciales ; (iv) l'accès aux services (enseignement, soins médicaux, services communautaires) ; (v) le renforcement de la salubrité de la cité par l’accessibilité des quartiers aux moyens de collecte des ordures ; (vi) un meilleur accès aux services de secours (ambulances, pompiers, etc.) en cas de besoin. Ces activités peuvent aussi avoir un impact sur l’augmentation des revenus des populations par la création d'emplois dans les chantiers à réaliser, le développement des autres activités économiques. La mise en place des infrastructures routières et des ouvrages d’art qui les accompagnent permet de rendre le trafic, en milieu urbain, plus fluide et les déplacements plus économiques. En plus, la voirie permettra de relier les quartiers ciblés par rapport aux structures et équipements et services extérieurs, permettant ainsi aux populations de mieux développer leurs activités. 
Par ailleurs, les travaux sur la voirie communale renforcent la crédibilité de l'action municipale en matière de voirie. En effet, les services rendus par les travaux auront un impact certain sur la considération des populations pour l'action municipale. En plus, la participation des Services Techniques municipaux dans le suivi de la mise en œuvre des travaux permettra de développer davantage la capacité technique municipale.
Ouvrages de drainage pluvial de la voirie
L’accroissement démographique et la concentration urbaine ont pour conséquence une augmentation des surfaces revêtues et durcies (donc de l’imperméabilisation des sols), ce qui favorise des ruissellements importants des eaux de pluie dont la stagnation engendre des inondations et de sérieuses nuisances en milieu urbain. Le phénomène se pose avec plus d’acuité dans les quartiers pauvres, généralement mal assainis. La réhabilitation du système de drainage pluvial permettra de renforcer l’hygiène du milieu, de réduire très fortement les inondations sources de développement et de propagation de maladies hydriques et celles dues aux insectes vecteurs (moustiques, etc.), de détérioration des conditions de vie des populations et de pertes de biens, d’éviter la pollution de la nappe et autres sources d’eau par les eaux usées, etc. De même, l'amélioration du drainage longitudinal des rues, la reprise des venues d'eau, l'aménagement des traversées pluviales et le rétablissement de la fonctionnalité des exutoires hors voirie, ont pour effets de rendre plus durable la viabilité des rues (en améliorant la tenue des chaussées et terrassements contre la concentration des ruissellements), d'améliorer les conditions sanitaires (en réduisant les stagnations) et d'améliorer la sécurité physique des riverains (en réduisant les risques d'inondation et de déstabilisation des constructions). La réalisation et la réhabilitation des ouvrages de drainage vont permettre aussi une suppression non négligeable des gîtes larvaires, ce qui entraînera aussi une réduction de la transmission du paludisme.
Impacts positifs de l’approvisionnement en eau potable et des branchements sociaux 

La disponibilité de l’eau potable, à travers la construction et la réhabilitation des canalisations d’eau potables et des forages, dans les zones non desservies par les réseaux de la SNDE, permettra aux populations locales d’augmenter l’accès à l’eau potable, d’améliorer la pratique d’une hygiène corporelle et alimentaire convenable et de minimiser l’incidence de maladies débilitantes et mortelles. Les forages permettront d’éviter au maximum le recours aux rivières et aux autres sources à la qualité douteuse, par un accès facilité à l’eau potable avec des effets directs sur la santé et l’hygiène de la population. Aussi, on notera une conservation de force de travail, une réduction des distances au point d’eau, souvent très importante, apportant un confort et des gains de temps aux femmes et/ou aux enfants auparavant chargés de la corvée d’eau. D’une manière générale les conditions de vie seront améliorées par la suppression de la corvée d’eau pour les femmes qui peuvent s’adonner à d’autres activités productrices de revenus. Ces ouvrages sociaux vont permettre aux plus démunis de bénéficier d’une eau de qualité et aux populations en général d’être dans de bonnes conditions sanitaires. 

Les branchements sociaux représentent un enjeu essentiel pour permettre aux plus démunis de bénéficier d’une eau de qualité. Dans le cadre de la politique de généralisation de l’eau potable à l’ensemble des citoyens et notamment des populations à faible revenu, le PDU permettra aux populations à faible revenu (notamment périurbaines), de bénéficier de branchements en eau à des coûts incitatifs, ce qui permettra d’améliorer la pénibilité des travaux féminins domestiques et de fournir de l’eau de bonne qualité.
Impacts positifs de l’extension de l’électrification des quartiers urbains
L’extension des réseaux électriques permettre de disponibilité l’énergie au niveau des quartiers périurbains. La présence de l’éclairage public permettra le renforcement de la sécurité dans les communes par la baisse des agressions, des accidents nocturnes ; le développement d’activités économiques nocturnes et notamment les activités commerciales (augmentation des revenus) et culturelles. La présence d’énergie électrique dans les habitations permettra d’améliorer les conditions de vie (sécurité, utilisation des équipements électroménagers), de renforcer la réussite scolaire des enfants  tout en réduisant les risques d’incendies dus à l’utilisation des bougies ou de lampes à pétrole. 

6.1.3. Conclusion 

Les réalisations prévues dans le cadre du PDU sont d’une grande utilité en ce sens qu’elles vont permettre aux communes, confrontées au phénomène d’urbanisation incontrôlée, de disposer d’infrastructures de base nécessaires au bien être des citadins. Ces éléments structurants permettront une meilleure prise en charge des problèmes urbains sociaux, économiques et environnementaux. Avec ces infrastructures et équipements, les autorités communales seront dans de meilleures dispositions pour conduire des politiques dynamiques, hardies et permanentes pouvant mobiliser toute la communauté autour d’une ambition et d’une vision partagées : celle de contribuer à la création de communes urbaines modernes. Le PDU contribuera ainsi, de façon significative, à la mise en œuvre et à l’impulsion des politiques urbaines dans les communes ciblées par le projet, dans la perspective de restaurer un cadre de vie urbain collectif stimulant pour tous, où les questions d’environnement, de cohésion sociale et de mieux-vivre occuperont une place déterminante.

6.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs
Le PDU a été classé en catégorie B selon la Banque mondiale, donc il n’est pas supposé avoir des incidences négatives majeures et irréversibles au plan environnemental et social.
6.2.1. Impacts négatifs globaux communs à toutes les composantes
Pour tous les projets éligibles au PDU, dans la phase de préparation des constructions, les impacts attendus sont inhérents aux déplacements involontaires des populations et biens situés sur les emprises foncières, à l’abattage d’arbres pour dégager l’assiette des constructions, à la génération de déchets de chantier, à l’acheminement des matériels. Au total, les impacts négatifs globaux communs à tous les projets sont :

· Impacts sur les ressources en eau : les besoins en eau des chantiers vont occasionner des prélèvements soit dans les points d’eau avoisinants (cours d’eau, forages, etc.). Toutefois, compte tenu des besoins limités des chantiers, les risques d’épuisement sont relativement faibles. 

· Impacts sur la végétation : Les travaux se déroulant en zone urbaine excluent tout déboisement  de zones forestières. Toutefois, la libération des zones d’emprise pour les infrastructures pourrait occasionner l’abattage de plantation d’alignement le long des axes routier, mais cet impact sera relativement mineur, et pourra être rapidement atténué par une replantation compensatoire. 

L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) peuvent participer aussi à la déforestation et à la défiguration du paysage avec les stigmates liés aux trous creusés pour le prélèvement des matériaux. 
· Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques : Les travaux peuvent occasionner une perte de revenu limitée notamment à cause des désagréments suivants: perturbation de la circulation pour les commerces; perturbation des activités dans les marchés; destruction des cultures présentes sur le site; destruction d'arbres fruitiers; etc.

· Problématique de l’emploi local : La non utilisation de la main d’œuvre résidente lors de la construction/réfection des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau local si on sait que le chômage est très présent dans les localités. L’insuffisance d’implication des ouvriers au niveau local est un impact négatif potentiel de l’exécution des travaux, ce qui pourrait empêcher très certainement une appropriation plus nette de l’infrastructure.

· Impacts liés aux mauvais choix des sites : le choix du site mis à disposition par les autorités locales constitue une question très sensible au plan social. En effet, un site pressenti peut faire l'objet de conflits si des personnes en revendiquent la propriété ou sont en train de l’utiliser pour des fins agricoles, d’habitation ou autres utilisations culturelles ou coutumières. Dans ces cas de figure, le choix du site et son aménagement pour de nouvelles constructions pourraient déboucher sur une procédure d'expropriation même si, pour certaines collectivités, il existe des réserves foncières pour y aménager des infrastructures d’accueil des services sociaux de base. Cependant, l’extension ou même la création de nouvelles infrastructures dans des zones loties déjà habitées ou dans les quartiers non lotis peut occasionner des procédures de recasement. Les déplacements pourront concerner certaines communautés dont les sites d'habitations ou d'activités professionnelles vont être sous l'emprise des infrastructures à mettre en place.

· Destruction de biens et d’activités socioéconomiques situées sur les emprises : Le choix du site mis à disposition par les autorités communales constitue une question très sensible au plan social. En effet, la libération de certaines emprises (voirie, etc.) peut faire l'objet de conflits en cas d’utilisation pour des fins agricoles, d’habitation ou de services.  Dans ces cas de figure, la libération pourrait déboucher sur une procédure d'expropriation.

· Impacts liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières : L'approvisionnement en matériaux de construction se fait au niveau des sites de carrière existants ou ouverts pour les besoins du chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) participent aussi à la déforestation et à la défiguration du paysage avec les stigmates liés aux trous creusés pour le prélèvement des matériaux. Les nouvelles carrières peuvent engendrer un renforcement de la dégradation des écosystèmes tant au niveau du sol, de la flore que de la faune notamment par leur utilisation à plus long terme après les travaux pour d’autres travaux privés de construction. Ainsi, cette activité pourrait engendrer à plus long terme des pertes en terre, l'érosion des sols.

· Impacts liés à la circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers : Sur le milieu humain, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même des risques d’accident de circulation. L'impact de l'approvisionnement en matériaux de construction sur la qualité de l'air se manifestera surtout par l'émission de poussière de chantier sur le site de prélèvement, sur le trajet de transport et sur les lieux de construction. 

· Pollutions et nuisances sur le cadre vie (rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des chantiers : gravats et déblais provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations ; huiles de vidange des moteurs ; etc.) : ces pollutions provoquées par les activités de construction sont une menace qui pèse sur l’hygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation des matériaux fins (ciment et de sables) qui risquent d’altérer le cadre de vie urbain et d’indisposer les habitants du voisinage (poussières). Des quantités de déchets solides seront générées en phase de préparation, suite à l’abattage des arbres et au nettoyage des sites avant l’installation des chantiers. A ces ordures s’ajouterait une grande quantité de déblais qui seront produits lors des travaux. Ces ordures  devront être bien gérées car tout endroit où ces dernières seront déposées verra la physionomie du sol modifiée, avec comme conséquence des accumulations qui risquent d’affecter l’écoulement et le ruissellement des eaux de pluie, et surtout la transformation des lieux en dépotoirs d’ordures, avec le phénomène d’appel.
· Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local : La non utilisation de la main d’œuvre résidente lors des travaux pourrait susciter des frustrations au niveau local si on sait que le chômage est très présent dans les localités. L’insuffisance de recrutement de la main d’œuvre au niveau local est un impact négatif potentiel de l’exécution des travaux, ce qui pourrait empêcher très certainement une appropriation plus nette de l’infrastructure mais aussi l’expression de la fierté locale quant à la participation de l’expertise locale aux travaux.

· Occupation de terrains publics ou privés : Le stockage non autorisé de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains publics ou privés pourrait générer des conflits avec les propriétaires, surtout en cas de leur pollution/dégradation. Il en est de même de l’ouverture non autorisée de carrières de matériaux sur des terrains publics ou privés pour les besoins du chantier.
6.2.2. Impacts négatifs spécifiques des composantes
Dans ce qui suit, les impacts négatifs spécifiques des infrastructures et équipements suivants sont traités: voiries, drainage, adduction d’eau potable, extension de réseau électrique.
· Impacts négatifs des travaux de voiries 

Pour la voirie, les travaux ne concernent pas de nouvelles ouvertures : il s’agit de réhabiliter les voies existantes. Les risques portent beaucoup plus sur la perturbation d’activités commerciales et artisanales (restaurants, buvettes, garages, ateliers, kiosques divers, télé-centres, etc.) que sur la démolition d’habitat. L’imperméabilisation liée à la construction/réhabilitation de la voirie entraînera une augmentation des débits d’eau de ruissellement à évacuer, ce qui peut causer des inondations dans les quartiers bas. Dans les quartiers, les travaux pourraient causer beaucoup de gênes et nuisances (présence d’engins en plein centre-ville, poussières, encombrement urbain, sécurité et risque d’accident, perturbation de la circulation, etc.). En phase d’exploitation, les difficultés de mobilisation des ressources pourraient entraîner le manque d'entretien de la voirie.
· Impacts sociaux négatifs des ouvrages de drainage 
Concernant le drainage pluvial, les travaux de réhabilitation des chemins d’eau existant ne vont pas poser pas de problèmes majeurs. Toutefois, l’aménagement de voies de service le long des caniveaux, en plus de perturber certaines activités commerciales (restaurants, kiosques, etc.), artisanales (garages, magasins, etc.) installées tout le long des canaux, va aussi nécessiter dans certain cas, la destruction de clôtures et même d’installation sanitaires (latrine) installées sur les berges. Toutefois, l’érosion actuelle des chemins d’eau laisse croire que les sections futures des canaux seront plus réduites, ce qui permettra d’aménager des voies de services sans dommage majeurs. En phase d’exploitation, l’absence de curage et d’entretien des caniveaux de drainage peut entraîner leur transformation en véritables dépotoirs d’ordures et de déchets de toutes sortes, empêchant même l’écoulement normal des eaux de ruissellement et pouvant occasionner des inondations. L’absence de sensibilisation des populations riveraines et les comportements non écologiques peuvent aussi contribuer à la dégradation de ces ouvrages, notamment en cas de rejet d’eaux usées domestiques ou même de raccordement clandestin des fosses septiques. 
· Impacts négatifs des travaux de construction/réhabilitation des réseaux d’eau potable 
Lors des travaux, on pourrait craindre surtout l’abattage d’arbres d’alignement, la perturbation des activités le long de la voie publique, les perturbations des voies de circulation pendant les travaux la réalisation des tranchées, les risques accidents de la circulation (tranchées non protégées, engins,  etc.). En phase d’exploitation, les impacts portent surtout sur les fuites d’eau, les baisses de pression, les risques de succion et d’introduction de pollution dans le réseau, les défauts d’exécution et les actes de vandalismes sur le réseau et de gaspillage de la ressource. Un autre impact social est la perte potentielle d'emploi ou la baisse de revenu pour les vendeurs d'eau (âniers, etc.).
· Impacts des travaux d’extension des réseaux électriques

En phase de  travaux, les impacts seront ceux déjà identifiés en termes de libération des emprises : abattage d’arbre, creusement de fossés et de tranchées pouvant être dangereux pour  les piétons, perturbation des activités socioéconomiques situées sur la voie publique, etc. En phase d’exploitation, le personnel technique pourrait être exposé aux risques d’incendie, de brûlures ou d’électrocution ou d’accidents professionnels. Par ailleurs, on craindra les risques liés au champ électromagnétique et les dangers d’électrocution le long des corridors, en cas de vandalisme ou de ruptures éventuelles des câbles électriques, si les normes de sécurités ne sont pas respectées. Aussi, les servitudes créent des contraintes pour l'implantation des ouvrages électriques qui doivent s'adapter à celles-ci (ligne à haute tension, postes transformateurs, etc.). 
6.2.3. 
Synthèse des impacts environnementaux et sociaux
Tableau 1
Impacts globaux liés aux travaux de génie civils

	Activités
	Sources
	Impacts Négatifs 

	Libération de l’emprise

	Abattage d’arbres d’alignement le long des voiries
	· Réduction du couvert végétal et des ombrages

· Erosion des sols

	
	Acquisition de terrain
	· Déplacement de populations 

· Pertes d’activités et de sources de revenus

	
	Démolition d’infrastructures socioéconomiques (ateliers, garages)
	· 

	
	Balisage du chantier
	· Accès difficile aux sites sociocommunautaires

· Perturbation des activités des populations riveraines
· Risques de conflits sociaux

	Installation et mise en service de la base vie 
	Déversement des huiles usagées
	· Pollution des eaux et des sols

	
	Rejet de déchets solides
	· Pollution des eaux et des sols

	
	Mauvaise protection du personnel
	· Gènes/nuisances par le bruit, la poussière et les gaz
· Accident de travail 

	
	Mauvaise signalisation du chantier 
	· Accidents (engins/autres usagers ; riverains ; etc.)

	
	Repli de chantier
	· Conflits sociaux avec populations (remise en état des lieux ; cession des installations, etc.) 

	Travaux et circulation de la machinerie
	Emission du bruit par les des engins
	· Pollution sonore et atmosphérique 
· Perturbation de la quiétude des populations
· Erosion des sols

· Risque d’accidents

	
	Emission de fumée et de poussière par les engins
	· 

	Recrutement de personnel de chantier
	Présence d’une main d’œuvre étrangère
	· Conflits sociaux avec les populations locales 

· Non respect des us et coutumes

	Ouverture, gestion et exploitation des zones d’emprunt 
	Déboisement
	· Réduction du couvert végétal

· Réduction des aires cultivables

· Risques d’érosions des sols exposés

	
	Occupation des aires cultivables
	· réduction des activités agricoles
· Conflits sociaux avec la population autochtones

	Création et exploitation des déviations
	Perturbation du cadre de vie
	· Pollution atmosphérique

· Conflits avec les populations locales
· Risques d’accidents


Tableau 2
Impacts négatifs spécifiques de la réhabilitation de la voirie urbaine

	Phase
	Impacts négatifs

	Construction
	· Génération d’énormes quantités de déchets solides (déblais, démolition, etc.)

· Pollution du milieu par les rejets solides et liquides issus du chantier

· Nuisances sonores (bruits et vibration occasionnés par les engins) 

· Pollution de l’air par les poussières et émissions gazeuses 
· Déversement accidentels d’hydrocarbures, d’huiles de vidanges (entretien engins)
· Risque de perturbation d’activités économiques le long des emprises
· Risque de destruction de clôtures de maisons situées dans l’emprise

· Gènes et nuisances au trafic routier causées par les activités de préparation et de chantiers 

· Perturbation de la circulation pendant les travaux et des accès riverains
· Occupation non autorisée de sites privés pour les bases de chantier

· Perturbation des réseaux des concessionnaires (eau, téléphone, électricité)
· Non utilisation de la main d’œuvre locale

	Exploitation
	· Augmentation des risques d’accidents de la circulation 

· Augmentation des conditions d’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie urbaine

· Imperméabilisation des sols du fait de la densification des voiries urbaines 

· Dégradation prématurée (mauvaise exécution) et salissures dues à une absence d’entretien


Tableau 3
Impacts négatifs spécifiques des ouvrages de drainage pluvial
	Phase
	Impacts négatifs 

	Construction
	· Génération de déblais au cours de la réalisation des tranchées

· Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers (bruits et vibration);

· Risque de perturbation d’activités économiques le long de l’emprise

· Risque de destruction de clôtures de maisons situées dans l’emprise

· Perturbation/obstruction  des voies de circulation pendant la réalisation des tranchées 

· Risques accidents lors des travaux (mauvaise signalisation des fouilles)

· Non utilisation de la main d’œuvre locale

	Exploitation
	· Dégradation de l’environnement (pollution des milieux naturels et des exutoires) incommodité pour le voisinage (odeurs) en cas de mauvais choix des exutoires

· Risques pour la santé publique (épidémies choléra, diarrhées) en cas de rejets de déchets solides et liquides (branchements clandestins d’eaux usées) dans les canaux de drainage
· Mauvaise utilisation des caniveaux et leur transformation en dépotoirs d’ordures en l’absence de programme d’entretien et de sensibilisation des populations

· Risques d’inondation en cas de sous-dimensionnement des canaux de drainage
· Mal fonctionnement des ouvrages du à un défaut d’exécution des travaux


Tableau 4
Impacts négatifs spécifiques de la construction des réseaux d’eau potable
	Phase
	Impacts négatifs 

	Construction
	· génération d’importantes quantités de déblais au cours de la réalisation des tranchées

· envol et soulèvement de particules fines de poussières (sables)

· Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers (bruits et vibration);

· Perturbation/obstruction  des voies de circulation pendant la réalisation des tranchées, l’apport de tuyaux et l’évacuation de sol excavé 

· risques accidents lors des travaux

· Non utilisation de la main d’œuvre locale
· Discrimination dans l’attribution des branchements sociaux

	Exploitation
	· Risque d’actes de vandalisme 

· Fuite d’eau potable (absence/insuffisance surveillance ; mauvaise réalisation des travaux)

· Risques d’infiltration d’éléments pollution en cas de baisse de pression au niveau des joints défectueux ou mal faits (effet de succion)
· perte potentielle d'emploi ou la baisse de revenu pour les vendeurs d'eau (âniers, etc.)


Tableau 5
Impacts négatifs des projets d’Éclairage public et Électrification

	PHASE
	IMPACTS NEGATIFS 

	Construction
	· abattage d’arbres pour libérer les emprises des réseaux électriques 

· génération de déblais d’excavation des sols lors de la réalisation du câblage  

· difficultés de circulation des véhicules non motorisés dans les emprises en raison des droits de passage insuffisants ou entravés 

· densification temporaire des ruelles et inaccessibilité de certains quartiers du fait de la circulation pendant les travaux

· bruit et vibration, émission de poussière, lors des travaux 

· risques d’accidents liés aux travaux

· Non utilisation de la main d’œuvre locale

	Exploitation
	· risques d’accidents (électrocution lorsque les fils électriques sont à terre) 

· risques d’électrocution et de collision avec les objets en mouvement 

· modification du paysage urbain (coupure de la vision par les lignes aériennes)
· augmentation des besoins de la consommation énergétique 

· pression sur les ressources énergétiques 

· accroissement des charges des communes (hausse facture d’électricité)

· attrait d’insectes dans les maisons mitoyennes en saison hivernale 

· Non fonctionnalité des installations due à un défaut d’exécution des travaux ou  à l’absence d’implication des services de la SOMELEC dans la conception et le suivi de la mise en œuvre et la réception


Tableau 6
Synthèse de l’appréciation des impacts des sous-composantes
	Catégories de sous- projets 
	Impacts Positifs 
	Impacts Négatifs

	· Voirie et drainage 
	Majeur
	Modéré

	· Adduction d’eau (construction et réhabilitation)
	Majeur
	Modéré

	· Electrification
	Majeur
	Mineur


7. ANALYSE DES ALTERNATIVES
7.1. 
Situation « sans projet »

Pour toutes les communes, la situation « sans projet » traduirait l’absence du PDU qui est un programme d’urgence d’amélioration du cadre de vie, ce qui impliquerait  des effets induits néfastes en termes de (i) maintien de l’état actuel d’insuffisances et/ou de dégradation des infrastructures et équipements communaux ; (ii) de non desserte de certaines populations ; (iii) d’exacerbation de l’insalubrité, la promiscuité et des inondations dans les quartiers, (iv) non valorisation commerciale de certains produits agricoles locaux dans les marchés en l’absence de voies d’écoulement; etc.
Au niveau de la voirie, l’absence de réhabilitation condamnerait les infrastructures routières à terme, ce qui va accentuer le problème de la circulation urbaine et accentuer l’enclavement de certains quartiers dans les arrondissements ciblés. L’absence d’aménagement des quartiers défavorisés va développer l’insécurité et la promiscuité.

L’absence d’extension des branchements d’eau va exacerber le recours à l’utilisation de sources d’approvisionnement à la qualité douteuse. Sans forages, les populations vont continuer à consommer de l’eau non potable, provenant de puits traditionnels ou de sources non protégées situés à proximité de leur habitation, au risque de s’exposer aux maladies d’origine hydriques telles que les diarrhées, amibiases, hépatites. La non extension des branchements d’eau va exacerber le recours à l’utilisation de sources d’approvisionnement à la qualité douteuse.
L’absence d’extension des réseaux électriques risquerait de maintenir les quartiers surtout périurbains dans l’obscurité et l’insécurité, facteurs de plusieurs maux dont la recrudescence du banditisme, tout en réduisant l’exercice d’activités commerciales et artisanales de la nuit.
7.2. 
Conclusion

Une telle situation « de ne rien faire » constituerait ainsi un frein à la volonté et à la politique d’amélioration du cadre et des conditions de vie dans les villes. Dans le même temps, elle marquerait un manque d’ambition et surtout un rejet des initiatives de lutte contre la pauvreté en milieu urbain.  Autrement dit, l’option d’absence du PDU signifierait un manque de politique urbaine sociale ambitieuse. Cela correspondrait à un refus clair de donner aux autorités communales la possibilité et la responsabilité de valoriser leur cadre de vie.

En somme, l’option « sans projet » renforcerait le processus de paupérisation et de marginalisation des populations urbaines et périurbaines, en même temps qu’elle exacerbe le processus de détérioration de l’environnement et du cadre de vie au niveau des communes.  
8. EVALUATION DES CAPACITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
8.1. Les structures de mise en œuvre du PDU
La gestion environnementale et sociale du PDU va interpeller les acteurs institutionnels suivants : Le CCP-PDU ; L’AMEXTIPE ; L’ADU ; La SNDE ; La SOMELEC ; Le Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire ; Le Ministère de l'Environnement et du développement Durable ; Les collectivités locales (Communes) ciblées par le projet ; Le secteur privé (Bureaux d’études et de contrôle ; les Entreprises de BTP) ; Les organisations et ONG dans la zone du projet.

8.2. 
Analyse des capacités de gestion environnementale des acteurs du projet 

8.2.1. La CCP-PDU
La CCP-PDU est chargée de la coordination de l’exécution technique et financière du programme. Elle organise et anime les collaborations et le partenariat entre les différentes institutions impliquées dans la mis en œuvre et le suivi. En plus, elle assure la responsabilité de la mise en œuvre de la composante relative au renforcement des capacités. La CCP-PDU ne dispose pas d’Expert en Environnement, mais d’un Responsable Suivi Evaluation qui pourra être capacité en évaluation et suivi environnemental, dans une perspective d’assurer le suivi environnemental « stratégique »  des activités du PPDU. 
Dans le cadre  de la Composante Renforcement des capacités du Programme de Développement Urbain, plusieurs actions d’appui  ont été réalisées par la CCP-PDU au profit de  l’administration en charge de l’environnement :(i) assistance Technique,(ii)acquisition de moyens de transport , (iii) acquisition d’équipements et  matériels informatiques ; (iv) prise en charge des  séminaires et voyages d’études et réalisation d’étude stratégique. Dans le domaine des Etudes et  Formation, on retiendra : l’Etude sur l'environnement aux abords de Nouakchott ; la Formation  sur  la Gestion de la chaîne des déchets ; l’étude sur la  revue des risque d'inondation de la ville de Nouakchott.
8.2.2. L’AMEXTIPE

L’Agence Mauritanienne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AMEXTIPE) est une association à but non lucratif qui pour objectifs : (i) de promouvoir l’émergence de petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP); (ii) de réaliser des infrastructures socio-économiques de base au profit des maîtres d’ouvrages (municipalités, Etat) ; (iii) de contribuer à la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi en zone urbaine et périurbaine. En termes de capacités environnementales, l’Agence ne dispose pas d’un manuel de procédures environnementales et sociales, mais d’une grille d’évaluation qui permet d’apprécier les enjeux environnementaux et sociaux de chaque projet. Il n’existe pas d’unité chargée des questions environnementales et les chargés de projets ne sont pas formés en évaluation environnementale et sociale des projets.

8.2.3. L’ADU

L'Agence de Développement Urbain (ADU) est à la fois un instrument technique de planification et de régulation de l'urbanisme et un organe d'étude et d'exécution des opérations de développement. Elle  a pour mission de contribuer au développement économique, de veiller à l'amélioration du cadre de vie, l'harmonie urbanistique et architecturale ainsi qu'à l'accès équitable aux infrastructures urbaines pour la ville de Nouakchott. L'Agence est chargée, dans le respect des considérations environnementales, de la planification et de la régulation urbaine, du contrôle de l'urbanisme et de l'exécution des projets de développement urbain à l'intérieur des limites territoriales de la commune de Nouakchott. L’ADU n’a pas de procédures environnementale, ni d’experts environnement, mais l’agence dispose d’une expertise en matière de maîtrise d’œuvre sociale (restructuration des quartiers Elmina, etc.) et d’une base de données urbaines. Elle coordonne la mise en œuvre de la stratégie de gestion des déchets solides à Nouakchott.
8.2.4. La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC)
La SOMELEC a pour objet, toutes entreprises ou toutes opérations concernant directement ou indirectement la production, le transport, la distribution, l’importation, l’exportation et la vente d’énergie. Dans le cadre du PDU, la SOMELEC est chargée de la préparation des dossiers techniques et d’appel d’offre, la sélection d’entreprises pour la réalisation des travaux et de bureaux de contrôle pour le suivi de la mise en œuvre des activités d’électrification. La SOMELEC ne dispose pas d’experts environnement, mais plutôt d’un service hygiène et Sécurité des installations électriques.
8.2.5. La Société Nationale de l’Eau (SNDE)
La SNDE assure la gestion des services d’eau potable ainsi que la réalisation des travaux en rapport avec la distribution et la vente d’eau potable. L’extension des réseaux de la SNDE est fortement limitée par la non urbanisation de bon nombre de quartiers. Au niveau de la SNDE, il n’existe pas d’environnementaliste malgré la présence d’experts thématiques (hydrauliciens, hydrogéologues, chimistes, etc.). La SNDE a réalisé par le passé des études d’impact environnemental, mais la  structure ne dispose pas de procédure environnementale et sociale de gestion de ses activités. 

8.2.6. Les Municipalités 

Au niveau local, les Mairies bénéficiaires (i)  identifient leurs programmes avec les communautés ; (ii) sont responsables de la mise en service et de l’entretien des infrastructures ; (iii) signent des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée avec les agences d’exécution (AMEXTIPE, ADU, etc.). 

Les mairies jouent un rôle important de développement local, avec des compétences en matière d’assainissement, de santé, de voirie urbaine et de gestion environnementale. Avec l’appui des services de l’Etat, la Mairie peut prendre toute mesure tendant à préserver l’hygiène publique et améliorer le cadre de vie dans les habitations. Les municipalités interviennent dans la gestion des déchets solides et liquides, la gestion des marchés, la gestion de la voirie urbaine, la gestion des espaces verts, l’hygiène publique et la salubrité de l’environnement, la gestion de la communication et de l’information, l’entretien des canalisations de drainage, etc. 
Les mairies disposent de très peu de moyens, ce qui justifie la rareté de leur intervention au niveau des quartiers. Ainsi démunies, les mairies peuvent difficilement faire face à leurs responsabilités au niveau local. De manière globale, les communes ont des capacités matérielles et techniques relativement limitées en matière de travaux et de suivi environnemental de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent sur leur territoire. 
8.2.7. Les Bureaux d’Etude et Contrôle

Au niveau du contrôle et du suivi des travaux, l’accent est principalement mis sur les caractéristiques techniques des projets, et très peu d’attention est portée sur les aspects environnementaux et sociaux. Des insuffisances sont notées dans la composition de l’équipe de contrôle et  la plupart des bureaux ne dispose pas d’un expert environnementaliste pour le suivi environnemental.
8.2.8. Les Entreprises de BTP

Au niveau de l’exécution des travaux, les entreprises de BTP privilégient davantage la bonne exécution des infrastructures, objet de leur marché, et pour lesquels elles disposent d’une certaine expérience. L’absence, en général, de mesures environnementales précises et de guides de bonnes pratiques (expliquant ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire) constitue une contrainte majeure dans la prise en compte de l’environnement lors des travaux et limite la qualité « environnementale » de leur intervention.

8.2.9. Les organisations communautaires de base (OCB)  et les ONGs 

En effet, les limites notées dans les programmes de l’Etat et des municipalités ont favorisé l’émergence d’un secteur associatif au niveau communal. Celui-ci s’est en outre accompagné d’un dynamisme de la société civile sur les questions de bonne gouvernance et de gestion environnementale. Il existe plusieurs formes d’organisations et  d’acteurs non gouvernementaux dans les communes (ONG, OSC et les organisations socioprofessionnelles) aux appellations variées qui contribuent à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations en milieu urbain. Elles vont des associations communales,  regroupant des femmes et/ou des jeunes, des associations de développement et religieuses. Plusieurs ONG nationales et internationales s’activent dans l’environnement urbain, notamment dans le renforcement des capacités, l’ingénierie sociale, l’information, la sensibilisation, la mobilisation sociale et l’accompagnement social, le recrutement lors des travaux HIMO. Ces associations jouent un rôle moteur dans le développement socioéconomique local et constituent des partenaires privilégiés du PDU. Certaines d’entre elles pourraient constituer des instruments importants de mobilisation des acteurs pour impulser une dynamique plus vigoureuse dans la gestion environnementale du PDU.  
Les ONG ont bénéficié d’actions comprenant : (i) la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités, (ii) l’amélioration du cadre juridique, et (iii) la mise en place du Cyber-forum de la société civile. Mais, les ONG continuent à souffrir d’insuffisances notoires qui tiennent (i) à leur manque de professionnalisation, (ii) au manque de savoir-faire de certaines d’entre elles, (iii) à leur éclatement malgré l’existence récente du Cyber-forum, et (iv) à l’absence d’un mécanisme pérenne de financement.

8.3. Conclusion

La prise en compte de la dimension environnementale dans le secteur des transports  en général constitue une préoccupation majeure aussi bien pour l’ensemble des acteurs du PDU : Agences d’exécution, services techniques, collectivités locales, ONG, etc. L’analyse de la gestion environnementale tirée des programmes antérieurement exécutés a révélé que les capacités environnementales des autres acteurs concernés ou impliqués par le projet sont relativement limitées. En effet, la prise en compte de l’environnement au niveau des institutions chargées de la mise en œuvre des activités du PDU est relativement sommaire : pas d’experts environnementalistes ; pas de procédures environnementale et sociale de gestion des activités.  Au total, la fonction « environnement » nécessite d’être renforcée au sein de ces institutions pour garantir la durabilité des activités du PDU. 
Des acquis ont été notés concernant l’intégration de l’environnement dans les programmes antérieurs de développement urbain. Toutefois, ces efforts devront être renforcés en termes de formation, de sensibilisation, de capacitation en outils de gestion et de bonne pratiques environnementales, pour que le reflexe de protection de l’environnement soit une réalité au niveau de tous les acteurs du projet.   

Les agents des ces différentes institutions devront être davantage capacités, notamment sur le suivi environnemental et social des activités. Les formations devront également être étendues aux autres cadres techniques de ces agences pour disposer d’une « masse critique » d’experts capables d’assurer la planification, la gestion et le suivi environnemental et social des activités du PDU. 
9. 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)
Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend les composantes suivantes :

· la Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des sous-projets (processus de sélection environnementale ou screening) devant permettre l’identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du projet et la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées ;

· une check-list de simples mesures d’atténuation pour éviter ou réduire les impacts négatifs potentiels lors de la mise en œuvre des sous-projets du PDU;

· une check-list de mesures bonification des impacts positifs du PDU ;

· des Clauses environnementales et sociales à intégrer lors des travaux ;

· le renforcement des capacités; 
· le suivi et la mise en œuvre des mesures d’atténuation ;

· les estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie. 
Le PGES sera inclus dans le Manuel d’exécution du projet. 

9.1. Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des sous-projets
9.1.1. Le processus de sélection environnementale (ou screening)

Les différentes activités du PDU, notamment celles relatives à la construction/réhabilitation des infrastructures électriques et hydrauliques, devront faire l’objet d’une procédure de sélection environnementale et sociale dont les étapes majeures sont déterminées ci-dessous. Les résultats du processus de sélection permettront de déterminer les mesures environnementales et sociales nécessaires pour les activités du PDU. Le processus de sélection permettra de : 

· identifier les activités du PDU qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  environnemental et social; 

· identifier les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant  des impacts préjudiciables; 

· identifier les activités nécessitant des études d’impacts environnemental (EIE) séparées; 

· décrire les responsabilités institutionnelles pour (i) l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des rapports EIE séparés ; (ii) le suivi des indicateurs environnementaux au cours de la construction/réhabilitation des infrastructures et équipements électriques  ainsi que de leur fonctionnement  et maintenance subséquents; 

· indiquer les activités du PDU susceptibles d’occasionner le déplacement des populations ou l’acquisition de terres.

Le processus de sélection environnementale et sociale comprend les étapes suivantes :

Etapes 1 : Préparation du sous-projet (dossiers techniques d’exécution des infrastructures)
Pour chacune des composantes ciblées, les agences d’exécution concernées (AMEXTIPE, ADU, SNDE et SOMELEC) vont coordonner la préparation des dossiers techniques d’exécution du sous-projet (identification, procédure de recrutement des bureaux d’études, etc.). Chacune de ces institutions va désigner parmi ces chargés de projet un Point Focal Environnement et Social (PFES).
Etape 2: Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et sociale
Une fois les dossiers techniques d’exécution réalisés, les Points Focaux Environnements (PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC) vont procéder à la sélection environnementale et sociale des activités ciblées, pour voir si oui on non un travail environnemental est requis. Pour cela, ces PFES vont  (i) remplir la fiche de sélection environnementale (Annexe 1) et la liste de contrôle environnemental et social (Annexe 2) ; (ii) analyser les activités prévues et (iii) procéder à la classification de l’activité concernée.

La législation environnementale nationale dispose d’une classification environnementale des projets en conformité avec les exigences de la Banque mondiale (notamment l’OP 4.0I). Aussi, les activités du PDU susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l’environnement sont classées en trois catégories : 

· Catégorie A :
Projet avec risque environnemental et social majeur certain ;

· Catégorie B :
Projet avec risque environnemental et social modéré ;

· Catégorie C :
Projet sans impacts significatifs sur l’environnement.

La première phase du  PDU, dont le financement inclut cette phase additionnelle, n’a pas fait l’objet d’une classification au plan environnemental. Toutefois, au plan de l’impact social, cette première phase  était classés en catégorie« A » en raison d’un composante relative à la restructuration de la Kebba d’El Mina à Nouakchott qui a l’objet d’un PAR et dont l’exécution a été considérée comme satisfaisante.

Pour ce qui concerne la phase additionnelle du PDU, le PCGES a conclut que les activités ciblées (voirie, adduction et électrification) vont entraîner des impacts négatifs mineurs ou modérés au plan environnemental et social. Sur cette base, la seconde phase du PDU devrait être classée en catégorie B.

Compte tenu de la nature des composantes, la mise en œuvre des activités de la phase additionnelle ne devrait pas nécessiter d’études d’impact environnemental additionnelles, mais tout au plus des Plans succincts de gestion environnementale et sociale qu’il s’agira d’exiger aux entreprises de travaux avant l’exécution des travaux. 

Nota : Le CCP-PDU ne pourra lancer les dossiers techniques d’exécution du Projet que lorsque toutes les diligences environnementales et sociales sont effectivement prises en compte et intégrées dans les dossiers.  

Etape 3: Validation de la classification environnementale du projet

La validation de la classification devra être effectuée par la Direction du Contrôle Environnemental (DCE) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.

Etape 4: Exécution du travail environnemental et social

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé la bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, les PFES/AMEXTIPE, PFES/ADU, PFES/SNDE et PFES/SOMELEC, feront une recommandation pour dire si : (a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire; (b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira; ou (c) une Etude d’Impact Environnemental (EIE) séparée devra être effectuée. 

Etape 5: Examen et approbation des rapports d’EIES

Les éventuels rapports d’études d’impact environnemental et social sont examinés et validés au niveau national par la Direction du Contrôle Environnemental (DCE) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable qui s’assurera que, pour chaque activité du PDU, tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des mesures de mitigations effectives ont été proposées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

Etape 6: Consultations publiques et diffusion

La législation nationale en matière d’EIE dispose que l'information et la participation du public doivent être assurées pendant  l'exécution de l'étude d'impact sur l'environnement, en collaboration avec les  organes compétents de la circonscription administrative et de la commune concernée. Les résultats des consultations seront incorporés dans le rapport de l’EIE et seront rendus accessibles au public. Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion de la Banque Mondiale, la CCP-PDU produira une lettre de diffusion dans laquelle elle informera la Banque Mondiale de l’approbation du PCGES; (ii) la diffusion effective de l’ensemble des rapports produits (PCGES, CPR) à tous les partenaires concernés et, éventuellement, les personnes susceptibles d’être affectées. 

Etape 7 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’appel d’offre 

En cas de travail environnemental, les PFES des agences d’exécution veilleront à intégrer les recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des travaux par les entreprises. 

Etape 8: Suivi environnemental et social

Les formulaires de classification validés ainsi que les EIES éventuelles devront être transmises, pour information, à la CCP-PDU pour assurer la coordination du suivi par l’Expert en Suivi-Evaluation qui sera désigné comme Point Focal Environnement et Social (PFES/PDU), pour assurer le suivi stratégique des activités du programme.
La supervision des activités sera assurée par la CCP-PDU à travers sont PFES/PDU.

Le suivi interne  de l’exécution des composantes sera assuré comme suit :

· au niveau national, par le PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC ;

· au niveau régional et local, par les bureaux d’études et de contrôle, en rapport avec les municipalités et leurs services techniques. 

Le suivi externe sera effectué par la Direction du Contrôle Environnemental (DCE) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et ses services régionaux. 

L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux), à la fin du projet. 

9.1.2. Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets.
Tableau 13 : Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités

	Etapes
	Responsabilités

	1. Préparation du sous projet (dossiers techniques d’exécution des infrastructures)
	PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC 

	2. Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et sociale
2.1 Remplissage formulaire
2.2 Classification du projet et Détermination du travail environnemental 
	PFES/AMEXTIPE 

PFES/ADU

PFES/SNDE 

PFES/SOMELEC 

	3: Validation de la classification environnementale du projet
	Direction du Contrôle Environnemental (DCE)  

	4. Exécution du travail environnemental
	

	4.1 Choix du consultant
	PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC

	4.2 Réalisation des EIES/PGES
	Consultants en EIE

	5. Examen et approbation des EIE/PGES
	Direction du Contrôle Environnemental (DCE)  

	6. Diffusion
	CCP-PDU ; AMEXIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC ; Mairies

	7. Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’appel d’offre et d’exécution des travaux
	PFES/AMEXTIPE ; PFES/ADU ; PFES/SNDE et PFES/SOMELEC 

	8. Mise en œuvre et Suivi
· 8.1. Mise en œuvre

· 8.2. Suivi
	· Mise en œuvre : Prestataires, PME, ONG, etc.
· Coordination du suivi : PFES/CCP-PDU

· Suivi national: PFES (AMEXTIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC)
· Suivi local : Bureaux d’Etudes et de Contrôle, Mairies
· Suivi externe : Direction du Contrôle Environnemental (DCE)   


9.1.3. Diagramme de flux du screening des activités du PDU










 


9.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs
9.2.1. Check-list de simples mesures d’atténuation
Suivant les résultats de la sélection et de la classification des projets, certaines activités du PDU pourraient faire l’objet d’un Plan de Gestion Environnementale  et Sociale (PGES) avant tout démarrage ou d’un Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR) en cas de déplacements involontaires (délocalisation de personnes, pertes de biens, etc.). Ces études environnementales et sociales détermineront plus précisément la nature des mesures à appliquer pour chaque sous-composante. En cas de non nécessité de réaliser de telles études, de simples mesures environnementales et sociales, à réaliser aussi bien lors de la phase de construction qu’en période d’exploitation, pourront être appliquées suivant les check-lists de mesures proposées ci-dessous. 

Tableau 8
Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les sous-projets
	Mesures
	Actions proposées  

	Mesures d’exécution générales
	· Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation

· Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux
· Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers
· Procéder à la signalisation des travaux
· Employer la main d’œuvre locale en priorité (y compris les récupérateurs dans les canaux)
· Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux

· Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux
· Mener des campagnes de sensibilisation (hygiène, sécurités des travaux etc.)
· Impliquer étroitement les Maries dans le suivi de la mise en œuvre
· Indemniser les personnes affectées en cas de destruction de biens ou de pertes d’activités


Tableau 9
Mesures d’atténuation spécifiques des impacts de la réhabilitation de la voirie
	Phase
	Mesures d’atténuation

	Construction
	· Prévoir des dispositifs de déviation pour maintenir la circulation des biens et des personnes
· Arroser les surfaces sources de poussière surtout en saison sèche

· Prendre des précautions nécessaires pour éviter les déversements de matériaux accidentels

· Prévoir les travaux de drainage et situer les exutoires de manière à éviter les inondations

· Respecter  la réglementation sur l’ouverture et l’exploitation des carrières

· Réaliser des ralentisseurs et installer des panneaux de limitation de vitesse

· Coordonner avec les concessionnaires de réseaux pour limiter la gêne par une réfection rapide

	Exploitation
	· Mettre en place un système de nettoiement communautaire


Tableau 10
Mesures d’atténuation des impacts de la réhabilitation des réseaux d’adduction eau

	Phase
	Mesures d’atténuation

	Construction
	· Munir les travailleurs d’équipement de protection (notamment les masques à poussière)

· Tenir compte de l’équité et du niveau de revenu des ménages dans l’attribution des branchements sociaux
· Aider à insérer les vendeurs d'eau dans des activités génératrices de revenu

	Exploitation
	· Surveillance régulière des fuites, et autres actes de vandalismes sur le réseau


Tableau 11
Mesures d’atténuation spécifiques des impacts des ouvrages de drainage pluvial

	Phase
	Mesures d’atténuation

	Construction
	· Aménager des voies d’accès devant chaque habitation (au moins tous les 50 m)

· Aménager des voies d’accès temporaires vers les habitations riveraines (lors travaux)

· Procéder à l’enlèvement et évacuation des déchets, résidus de curage et déblais vers les lieux autorisés par la mairie centrale

· Réaliser un ouvrage de dessablement avant l’exutoire vers le fleuve pour piéger le sable 

	Exploitation
	· Assurer le curage et l’entretien périodique des caniveaux de drainage

· Sensibiliser la population locale sur l’utilisation correcte des ouvrages

· Assurer la surveillance technique des réseaux

· Eliminer les raccordements indésirables 

· S’assurer de l’entretien des exutoires des caniveaux
· Eviter les déversements de déchets et de produits toxiques dans le cours d’eau.

· Stocker et évacuer à la décharge autorisée tous les produits d’excavation


9.2.2. Mesures de bonification générales
Les mesures de bonification suivantes sont proposées pour renforcer l’impact positif des acticités qui seront mises en œuvre par le PDU.

Tableau 12 
Mesures de bonification générales

	Impacts
	Mesures de bonification

	Construction

	Activités génératrices de revenus pour les populations locales au cours des travaux
	· Favoriser le recrutement au niveau local

· Encourager l’emploi des ouvriers locaux (clause dans le contrat)

· Encourager l’établissement des contrats avec les associations de jeunes des quartiers riverains 

	Possibilité de nouveaux emplois avec la société de gestion et d’entretien des infrastructures
	· Encourager l’emploi des PME locales par la sous-traitance de certaines activités.

· Appui aux PME par la formation et la facilitation de l’accès aux crédits

	Intensification  des activités économiques et commerciale autour des chantiers (restauration, etc.)
	· Aménager des aires spécifiques et organise les activités autour des chantiers pendant les travaux

	Exploitation

	Bon niveau de service des infrastructures
	· Assurer l’entretien courant et périodique des infrastructures 


Tableau 13
Mesures de bonification des impacts positifs des infrastructures et ouvrages

	Sous-composantes s
	Attentes et Suggestions

	Voirie 


	· Drainage pluvial

· Voies de déviation

· Sensibilisation des riverains et des avant travaux

· Avertissements des occupants avant travaux
· Entretien et gestion après les travaux

	Adduction eau
	· Contrôle de la qualité des eaux

· Dérivations de conduite pour éviter de pénaliser les habitants

· Sensibilisation des usagers

	Electrification
	· Sensibilisation des populations à l’économie d’énergie


9.3. Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre  

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés d’exécution des travaux.

9.3.1. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux

Respect des lois et réglementations nationales :

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement.

Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.

Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre,  sous la supervision du Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers. 

Préparation et libération du site 

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de  champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage. 

Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur plan qui sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).

Libération des domaines public et privé 

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition. 

Programme de gestion environnementale et sociale

L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant  les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité  ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de protection de l’environnement du site qui inclut  l’ensemble des mesures de protection du site : protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.

Le programme de gestion environnementale et sociale  comprendra également: l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable  chargé de l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés.

9.3.2. Installations de chantier  et préparation

Normes de localisation 

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit   strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.  

Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.

Emploi de la main d’œuvre locale

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. 

Respect des horaires de travail

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.

Protection du personnel de chantier

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné.

Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement 

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

Désignation du personnel d’astreinte

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux. 

Mesures contres les entraves à la circulation

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.

9.3.3. Repli de chantier et réaménagement

Règles générales 

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne  peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange. 

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit  scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés. 

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du défaillant.

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier.

Protection des zones instables 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires

L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres. 

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.

Notification

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non exécution des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.

Sanction

En application des dispositions contractuelles, le non respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et  un blocage de la retenue de garantie.

Réception des travaux 

Le non respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés. 

Obligations au titre de la garantie

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat. 

9.3.4. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques
Signalisation des travaux

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.

Mesures pour les travaux de terrassement 

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées. 

Mesures de transport et de stockage des matériaux

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit  (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible.

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets.

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures.

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.

Mesures pour la circulation des engins de chantier 

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée.

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.

L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des zones habitées.

Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers  et contaminants

L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident. 

Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces protégées disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de produit.

L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent être bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits pétroliers.

L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés. 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout déversement accidentel.

Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers

L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident.  L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité (signalisation, etc.).

Protection des zones et ouvrages agricoles 

Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier les endroits où des passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la population est primordiale. 

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore 

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et  de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’Entrepreneur doit s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas  introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve. 

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre. 

Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement. 

Prévention des feux de brousse

L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements édictés par les autorités compétentes. 

Approvisionnement en eau du chantier

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux  sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en vigueur.

L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entrepreneur  doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».

Gestion des déchets liquides 

Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et  incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.

Gestion des déchets solides

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.

Protection contre la pollution sonore

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit.

Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux 

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA.

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone.

L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.  

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires 

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux. 

Passerelles piétons et accès riverains

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

Services publics et secours

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances. 

Journal de chantier 

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté. 

Entretien des engins et équipements de chantiers

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,…) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le site du chantier. 

L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées  pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique. 

Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet.

Carrières et sites d'emprunt 

L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en  se conformant à la législation nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur. 

Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents

A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents.

Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire

Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la carrière temporaire vont être remis en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une étude d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître d’œuvre et aux organismes nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant l’exploitation, l’Entrepreneur doit : (i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la carrière ou site d'emprunt ;  (ii) régaler les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les écoulements naturels antérieurs ; (iv) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées; (vi) aménager des fossés de récupération des eaux de ruissellement.  

A la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une nouvelle végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site d’emprunt temporaire. À cet effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation et la recouvrir de terre végétale; (iii) reboiser ou ensemencer le site; (iv) conserver la rampe d’accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise en état,  un procès-verbal est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre.

Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour quelles soient utilisées comme point d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager l’ancienne aire exploitée selon les besoins.

Lutte contre les poussières 

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire. 

9.4. 
Recommandations pour la gestion environnementale et sociale du PDU
La capitalisation des acquis et des expériences de la première phase du PDU et des programmes antérieures  nécessitera de renforcer davantage la gestion environnementale et sociale du PDU. Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental du projet, la démarche proposée pour gérer les risques environnementaux vise à permettre aux responsables locaux de jouer pleinement leurs rôles dans la planification, la réalisation et la gestion des infrastructures urbaines au niveau local. Pour atteindre ce but, le PCGES suggère des mesures d’appui institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des structures et des ressources humaines. Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation visent à : (i) rendre opérationnelle la stratégie de gestion environnementale du PDU ; (ii) favoriser l’émergence d’une expertise locale et des professionnels en gestion environnementale et sociale; (iii) élever le niveau de conscience professionnelle et de responsabilité des employés dans la gestion environnementale; (iv) protéger l’environnement urbain, la santé et la sécurité des populations bénéficiaires.

9.4.1. Mesures de renforcement institutionnel 
· Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des agences d’exécution du PDU 
Avec le volume actuel de projets, la mise en place d’une unité environnementale au sein des agence d’exécution du PDU (AMEXTIPE, ADU, SNDE et SOMELEC) ou le recrutement d’un Expert Environnementaliste ne se justifie pas, compte tenu des activités relativement limitées à réaliser, du caractère limité des prestations environnementales et sociales à coordonner et surtout des moyens financiers additionnels à mobiliser. Sous ce rapport, et pour alléger les procédures de prise en compte des exigences environnementales et sociales dans les activités de ces agences du PDU, il serait plus réaliste, dans l’immédiat, de désigner des Points Focaux Environnement et Social (PFES) parmi leurs chargés de projet. 
Il s’agira de renforcer les capacités environnementales et sociales des institutions et agences d’exécution des activités du PDU (CCP-PDU, AMEXTIPE, ADU, SNDE et SOMELEC) par des séances de sensibilisation et d’imprégnation sur les outils de sauvegarde (PCGES, CPR). Cette mesure vise à mieux faire comprendre les enjeux environnementaux et sociaux du PDU et de mieux les impliquer dans la supervision environnementale des activités.
A plus ou moins long terme, ces agences devront penser à mettre en place des Cellules Environnementales et Sociales.

· Renforcement de l’expertise environnementale de la CCP-PDU
La CCP-PDU n’a pas prévu de « fonction environnementale » dans son organigramme. Pour l’heure, compte tenu de la typologie des sous-projets et de leur volume, le recrutement d’un Expert Environnement à temps plein ne se justifie pas. Toutefois, dans un souci de réalisme, l’intégration de l’environnement dans la mise en œuvre des activités du PDU devra s’inscrire dans une démarche pragmatique qui consiste à renforcer les capacités de l’Expert  Suivi-Evaluation et sa désignation comme Point Focal Environnement du projet (PFE/PDU) pour lui permettre de suivre des indicateurs d’ordre stratégique. 
9.4.2. Mesures de renforcement technique 

Les mesures de renforcement technique concernent : (i) une provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’éventuels Plans de Gestion Environnementale et Sociale, si nécessaire ; (ii) l’amélioration de la base des données urbaines (données environnementales et sociales) ; (iii) la dotation de petits matériels d’entretien et d’assainissement aux communes ciblées pour la gestion de la salubrité de la voirie et l’entretien des caniveaux de drainage pluvial ; (v) le suivi et l’évaluation des activités du PDU.
· Provision pour la réalisation et la mise en œuvre éventuelle de Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

Des PGES pourraient être requises pour les activités du PDU relatives aux sous-projets classés en catégorie « B », pour s’assurer qu’elles sont durables au point de vue environnemental et social. Si la classification environnementale des activités indique qu’il faut réaliser des EIES, le projet devra prévoir une provision qui servira à payer des consultants pour réaliser ces études.

En plus, la réalisation d’éventuelles PGES pourrait occasionner des mesures comportant des coûts et qui devront être budgétisés dés à présent par le PDU pour pouvoir être exécutées le moment venu. Pour cela, il est nécessaire de faire une dotation provisionnelle qui permettra de prendre en charge de telles mesures. 
· Renforcement de la base des données environnementales et sociales en milieu urbain

Le PDU devra aider à renforcer et mettre en cohérence les bases de données urbaines existantes, en y ajoutant des informations d’ordre  environnemental et social, pour mieux appréhender les enjeux et contraintes lors de la réalisation de ses activités. Cette base de données devra servir de référentiel pour mieux apprécier les impacts et les efforts fournis dans l’amélioration du cadre de vie urbain. 

· Renforcement de capacités des communes  en matériel d’entretien 

Le PDU devra impliquer les services des communes ciblées dans le suivi de proximité et surtout les doter en petit matériel d’entretien et de gestion pour qu’ils puissent assurer, avec l’appui des associations locales de quartier, la gestion de la salubrité de la voirie et l’entretien des caniveaux de drainage et les autres infrastructures locales. Ces structures locales devront aussi bénéficier de programmes d’information et de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux du PDU.
· Suivi et Evaluation des activités du PDU
Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation finale. Le suivi de proximité (suivi interne) est confié aux bureaux de contrôle, sous la supervision du PFES des agences d’exécution (AMEXTIPE, ADU, SNDE et SOMELEC), avec l’implication des Mairies. Il est nécessaire de prévoir un budget relatif à ce suivi. Le suivi externe  devra être assuré par la Direction du Contrôle Environnemental (DCE)  dont les capacités devront être renforcées à cet effet. Le suivi et la supervision au niveau communal devront aussi être budgétisés pour permettre à la CCP-PDU et les autres services d’y participer. Tous ces acteurs impliqués dans le suivi, qui n’ont pas toujours les moyens logistiques appropriés, devront être appuyés notamment lors de leurs déplacements. En plus, le projet devra prévoir une évaluation finale (à la fin du projet). 
9.5. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDU
Les exigences de formation et de renforcement des capacités pour les agents du projet et les communautés sont les suivantes : il s’agit du PFES AMEXTIPE, ADU, SNDE et SOMELEC), des agents des services techniques décentralisés pouvant être concernés par le PDU, mais aussi les bureaux d’études impliqués dans l’élaboration des études techniques et le suivi des travaux. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension environnementale dan les réalisations des activités. Ils assurent chacun en ce qui le concerne les études, le suivi ou le contrôle environnemental des sous-projets. La formation vise à renforcer leur compétence en matière d'évaluation environnementale, de contrôle environnemental des travaux et de suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la mise en œuvre des sous-projets. 

Il s’agira d’organiser un atelier national de formation qui permettra aux structures nationales, régionales et communales impliquées dans le suivi des travaux de s’imprégner des dispositions du PCGES, de la procédure de sélection environnementale et sociale et des responsabilités dans la mise en œuvre. Les sujets seront centrés autour : (i) des enjeux environnementaux et sociaux des travaux d’infrastructures et d’équipements et les procédures d’évaluation environnementales ; (ii) de l’hygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation; et (iii) des réglementations environnementales et sociales appropriées. La formation devra permettre aussi de familiariser les acteurs sur la réglementation nationale en matière d'évaluation environnementale et sociale; les directives de la Banque Mondiale ; les méthodes d'évaluation environnementale et sociale; les processus d'évaluation environnementale et sociale; le contrôle environnemental et social des chantiers ; l’audit environnemental et le suivi environnemental. Des formateurs qualifiés seraient recrutés par le projet qui pourra aussi recourir à l’assistance de la DCE pour conduire ces formations, si besoin avec l’appui de consultants nationaux en évaluation environnementale et sociale. 

Tableau 14
Modules de formation

	Etudes d’Impact Environnemental et Social

· Bonne connaissance des procédures d’organisation et de conduite des EIES ;

· Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES ;

· Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale ;

· Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES ;

· Intégration du genre dans les activités de développement rural.

Formation sur le suivi environnemental

· Comment vérifier l’introduction dans les contrats de l’entrepreneur chargé des travaux des clauses environnementales et vérifier la conformité de ces dites clauses ;

· Comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement;

· Comment recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts ;

· Comment faire le suivi général des recommandations émises dans l’étude d’impact ;

· Comment s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des actions de sensibilisation des populations sur la protection et la gestion de l’environnement ;

· Comment s’assurer de l’effectivité de la prise en compte du genre et de l’équité dans les travaux


9.6. Programmes de sensibilisation et de mobilisation au niveau communal 

Accompagnement social 
Dans un souci de l’appropriation et la pérennisation des acquis du projet par les communautés de base dans les quartiers ciblés, la CCP/PDU, en rapport avec les municipalités, devra prévoir d’accompagner le processus de préparation et de mise en œuvre des activités du PDU par des actions d’information, de sensibilisation et de formation pour un changement de comportement. 
Le PFES/PDU de la CCP devra coordonner la mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des communes bénéficiaires, en rapport avec les PFES des agences d’exécution (AMEXTIPE, ADU, SNDE et SOMELEC), notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du PDU. Dans ce processus, les services techniques communaux, les ONG locales et autres associations de quartier devront être impliqués au premier plan. 

L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement (CCC) doivent être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux sous-projets du PDU ainsi que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier qualitativement et de façon durable le comportement de la population communale. Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique des services municipaux et de toutes les composantes de la communauté. Dans cette optique, les élus locaux et leurs équipes techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge les activités de CCC. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports d’information existants pour la transmission de messages appropriés. Les média publics jouent un rôle important dans la sensibilisation de la population. 
Les structures fédératives des ONG et les OCB devront aussi être mises à contribution dans la sensibilisation des populations. Une ONG avec une expertise confirmée dans ce domaine devrait être retenue pour effectuer ces prestations. Les objectifs spécifiques de cette prestation sont de : (i) préparer la population à savoir « cohabiter » avec les infrastructures et surtout à participer à  leur entretien et gestion; sensibiliser les femmes à l’action de terrain et les soutenir dans le processus de reconnaissance de leurs droits ; (ii) sensibiliser la population sur les aspects d’hygiène - assainissement/santé ; (iii) sensibiliser les agents municipaux concernés par l'entretien des infrastructures ; (iv) assurer le suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ; (v) assurer l’interface entre les différents acteurs du projet (population, associations, mairies, entreprises) et gérer les conflits ; etc.
Tableau 15
Information et Sensibilisation

	Acteurs concernés
	Thèmes
	Quantité

	· Membres des Conseils municipaux

· Associations locales 
· Populations riveraines

	· Campagnes d’information et de sensibilisation sur la nature des travaux, l’implication des acteurs locaux, les enjeux  environnementaux et sociaux 

· Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène lors des travaux
	Une campagne dans chaque commune ciblée


9.7. Arrangements institutionnels et recommandations de mise en œuvre du PCGES 

9.7.1. Arrangements institutionnels de mise en œuvre du PCGES
Ce paragraphe décrit les rôles et responsabilités concernant la mise en œuvre des mesures environnementales prévues pour le PDU :
· La CCP-PDU
La CCP-PDU va désigner le Responsable Suivi-Evaluation comme Point Focal Environnement et Social (PFES/ PDU) qui va assurer la coordination « stratégique » des aspects environnementaux et sociaux des composantes exécutées par les agences. Ce PFES/PDU va  servir d’interface entre la CCP-PDU, les agences d’exécution et les communes bénéficiaires. Le CCP-PDU va inclure dans ses termes de références le suivi de certains indicateurs d’ordre stratégique du PCGES du PDU. La CCP-PDU va coordonner (i) la mise en place d’une base de données environnementales et sociales pour les communes, (ii) la sensibilisation, la mobilisation et l’accompagnement social des populations, (iii)  la formation des PFES en gestion environnementale et sociale, (iv) le suivi/évaluation de la mise en œuvre.  Elle va également assurer la dotation de petits matériels d’entretien et d’assainissement aux mairies. Elle assurera la diffusion du PCGES et des éventuelles PGES.
· Les Agences d’exécution du PDU (AMEXTIPE, ADU, SNDE et SOMELEC)
Les agences d’exécution du PDU vont désigner parmi leurs Chargés de Projets, un Point Focal Environnement et Social (PFES) qui va assurer le suivi des indicateurs environnementaux et sociaux du PCGES. Au niveau de l’exécution, ces agences vont instruire les bureaux de contrôle pour assurer la coordination des aspects environnementaux et sociaux des composantes et servir d’interface entre le projet, les collectivités locales et les autres acteurs concernés par le projet. 

Les agences d’exécution vont aussi recruter des consultants/bureaux d’études (pour la réalisation d’éventuelles d’EIES/PGES pour certains sous-projets du PDU). 
· Les Points Focaux Environnement et Social des agences d’exécution du PDU
Les PFES des agences d’exécution rempliront les fiches de sélection environnementale et procédera à la détermination des catégories environnementales appropriées des projets sous leur responsabilité. Ils effectueront également  le choix des mesures d’atténuation appropriées en cas de non nécessité d’élaborer des PGES pour les sous-projets. Ils assureront aussi la coordination du suivi des aspects environnementaux et sociaux des travaux.
· La Direction du Contrôle Environnemental (DCE) 
La DCE (i) effectuera la validation de la classification environnementale des activités,  (ii) assurera le suivi externe environnemental et social de la mise en œuvre  des activités du PDU, mais aussi l’approbation des éventuels EIES/PGES ainsi que l’adoption et la diffusion des informations issues du PCGES et des EIES. 

· Les Communes ciblées par le PDU
Elles participeront à la sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale. Dans chaque commune, les services techniques et les associations locales vont assurer le suivi de proximités de la mise en œuvre des recommandations du PCGES  et des mesures contenues dans les PGES. Elles participeront à la mobilisation sociale, à l’adoption et la diffusion de l’information contenue dans le PCGES et les PGES et veilleront à la gestion et à l’entretien des infrastructures.

· Les ONG et la Société civile : Les ONG, OCB et autres organisations environnementales de société civile pourront aussi participer à informer, éduquer et conscientiser la population sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet, mais aussi au suivi de la mise en œuvre des mesures du PCGES. 

· Les Entreprises contractantes (PME)
Elles doivent exécuter les mesures environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales contenus dans les marchés de travaux.

· Les Bureaux d’études et de contrôle 
Ils doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux.
Tableau 16
Institutions responsables de la mise en œuvre et du suivi
	Mesures
	Domaines d’intervention
	Responsable

	
	
	Exécution
	Contrôle
	Supervision

	Mesures d’atténuation
	Mesures d’atténuations générales et spécifiques des impacts négatifs des travaux de construction et de réhabilitation

Mesures de remise en état des carrières

Mesures de gestion des déchets de chantier, mesures de sécurité, etc. ;

Mesures de repli/nettoyage des chantiers
	Entreprises 
	Bureaux de Contrôles

Communes

	PFES/PDU
PFES/agences d’exécution
DCE



	Mesures institutionnelles, réglementaires et techniques
 
	Réalisation de PGES 
	Consultant
	PFES/agences d’exécution
DCE
	PFES/PDU
DCE



	
	Provision pour la mise en œuvre des mesures issues des EIE
	PFES/agences d’exécution
DCE
	PFES/PDU

	DCE



	
	Dotation de petits matériels d’entretien et d’assainissement aux mairies d’arrondissement
	Fournisseurs


	Communes


	PFES/PDU


	Mesures de suivi
	Suivi environnemental  permanent
	Bureaux de Contrôles


	PFES/agences d’exécution
Communes
	PFES/PDU
DCE



	
	Evaluation finale du PCGES 
	Consultants
	PFE/PDU

	PFES/PDU
DCE



	Formation
	Evaluation environnementale et sociale des projets ; Suivi et Exécution des mesures environnementales 
	Consultants


	PFES/agences d’exécution
Communes 
	CP et DGE

CCP-PDU


	IEC

Sensibilisation

Mobilisation

Plaidoyer
	Campagne de communication et de sensibilisation avant, pendant et après les travaux
Sensibilisation et plaidoyer sur les enjeux environnementaux et sociaux des projets 
	ONG

Associations locales
	Communes
	PFES/PDU



9.7.2. Recommandations de mise en œuvre des activités du PDU
Avant et pendant la mise en œuvre du projet, les mesures suivantes sont recommandées :

Suivi en phase de conception et des travaux
Lors des travaux, les règlements en vigueur dans le pays, et en particulier ceux concernant l’environnement, devront être respectés. La mise en œuvre du projet devra se faire dans le cadre d’un plan de gestion de la qualité comprenant le respect des contraintes environnementales correspondantes aux mesures présentées dans le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale. Les contractants en charge de la réalisation du projet (ou de certaines activités du projet) devront fournir et appliquer le règlement qui fixera :

· les modalités de transport et d’accès aux chantiers ;

· les aménagements pour la protection de l’environnement pendant la durée du chantier ;

· les règles de sécurité concernant les ouvriers ;

· les modalités de protection contre les incendies ;

· les modalités de gestion des déchets et des eaux usées ;

· les mesures de sensibilisation et de prévention aux IST/VIH/SIDA.

Mesures en cas de découvertes archéologiques

Lors des travaux des infrastructures, tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités, structures et autres vestiges ou objets d’un intérêt géologique ou archéologique découverts sur le chantier sont réputés être la propriété absolue du pays. En cas découverte de ces archéologiques, l’Entrepreneur devra prendre les mesures suivantes : (i) arrêt des travaux et circonscription de la zone concernée; (ii) saisine du Ministère chargé de la culture pour disposition à suivre. L’entrepreneur chargé des travaux doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses ; il doit également avertir le bureau de contrôle de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer.

Recommandation concernant les sites : La CCP-PDU et les communes bénéficiaires doivent prendre des dispositions pratiques pour sécuriser les sites et les emprises, et empêcher leur occupation irrégulière par les populations, pour éviter d’éventuels conflits lors des travaux. La CCP-PDU et les mairies bénéficiaires doivent aussi se concerter avec les sociétés concessionnaires  de réseau (adduction d’eau, électricité et téléphone, etc.) pour effectuer un repérage de leurs réseaux avant les travaux.
Rencontre d’information et de sensibilisation au démarrage des travaux

Une séance de sensibilisation sera organisée sur chaque site de travaux, pour mieux informer sur  le projet et les enjeux au plan environnemental et social. Il s’agira d’établir un climat de concertation et de dialogue avec les communautés locales. Ces concertations porteront sur la validation de l’étude d’impact et concerneront les acteurs directement interpellés par les travaux. Les rencontres institutionnelles et la sensibilisation des acteurs devront permettre aux coordinations nationales de disposer d’une « feuille de route environnementale et sociale» pour la réalisation des travaux du PDU dans chaque localité et qui devra permettre de fixer les modalités de collaboration avec les services techniques concernés.

Réception des mesures environnementales

L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale devra faire l’objet d’une réception partielle.
9.8. Plan de suivi 

9.8.1. Suivi-Évaluation

Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel »,  à travers une surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des infrastructures. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention. 
9.8.2. Indicateurs de suivi 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du PDU.  Les indicateurs servent, d’une part, à la description, avec une exactitude vérifiable, de l’impact généré directement ou indirectement par les activités des composantes du PDU et, d’autre part, à la mise en exergue de l’importance de l’impact.  Ils fournissent une description sommaire des états et des contraintes et permettent d’observer le progrès réalisé ou la dégradation subie dans le temps ou par rapport à des cibles. Ils révèlent des tendances passées et servent, dans une certaine mesure, d’instruments de prévision. En tant que tel, ils constituent une composante essentielle dans l’Evaluation Environnementale et Sociale du PDU. 
Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le RSE de la CCP-PDU (PFES/PDU)
Les indicateurs stratégiques à suivre par le Responsable Suivi/Evaluation de la CCP-PDU (le PFES/PDU) sont les suivants:
· Effectivité de la désignation des PFES au niveau des agences de mise en œuvre des composantes
· Effectivité de la sélection environnementale (Screening) des activités du PDU ;

· Nombres d’acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale

· Effectivité de la base des données environnementales en milieu urbain

· Nombre de missions régulières de suivi environnemental et social de proximité

Indicateurs à suivre par les PFES des agences d’exécution (AMEXTIPE, ADU, SNDE, SOMELEC)
Au niveau de chaque composante, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les PFE des agences d’exécution : 
· Recrutement des Experts Environnement pour assurer le suivi des travaux

· Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ;

· Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier 
· % d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers

· Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises de BTP

· Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales
· Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) 

· Niveau d’implication des mairies et acteurs locaux dans le suivi des travaux

· Niveau de consensus (approbation) sur le choix des sites 

· Qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées

· Nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi
· Nombre et nature de matériel fourni aux mairies d’arrondissement
· Nombre de personnes affectées et compensées par le projet 
· Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux

· Nombre d’accidents causés par les travaux ;

· Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux
· Régularité et effectivités du suivi de proximité.
Tableau 17
Indicateurs de suivi environnemental et social
	Eléments de suivi 
	Types d’indicateurs
	Eléments à collecter
	Périodicité
	Responsables

	Eaux  


	Qualité de l’eau potable (forages, réseau adduction d’eau)
	· Paramètres physico-chimique et bactériologique des plans d’eau  (pH, DBO, DCO métaux lourds, germes, nitrates, …)
	Une fois par mois
	· PFES/SNDE
· PFES/PDU
· Communes

	Sols


	Etat de pollution des sites de travaux
	· Typologie et quantité des rejets (solides et liquides)
	Une fois par mois
	· Bureau de contrôle

· PFES des agences 
· PFES/PDU
· Communes

	Végétation (Plantation d’alignement


	Taux d’abattage
	· Nombre d’arbres coupés lors de la libération des emprises
	Une fois par mois


	· Bureau de contrôle

· PFES des agences 
· PFES/PDU
· Communes

	Infrastructures socioéconomiques
	Entretien et gestion 
	· Qualité de la réalisation

· Niveau de  dégradation (exploitation)
· Effectivité et efficience de la gestion
	Une fois par mois


	· Bureau de contrôle

· PFES des agences 
· PFES/PDU
· Communes

	Environnement et cadre de vie 

	Hygiène et santé  

Pollution et nuisances

Sécurité lors des opérations et des travaux

Perturbation et déplacement lors des travaux


	· Types et qualité de gestion des déchets 

· Niveau de respect des mesures d’hygiène et de sécurité sur le site

· Existence de consignes sécuritaires 
· Nombres d’acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale

· Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux) 

· Nombre de sites ayant fait l’objet de consensus dans leurs choix 

· Nombre de campagne de sensibilisation 

· Nombre de personnes affectées et compensées par le projet 

· Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux

· Nombre d’accidents causés par les travaux ;

· Nombre de jeunes recrutés lors des travaux

· Nombre de plaintes liées aux discriminations culturelles, religieuses ou ethniques lors des travaux
	Une fois par mois

	· Consultant PFE/SNDE

· PFE/PDU
· PFE/STC

· COLODE 



Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des sous-projets et seront incorporés dans le Manuel d’Exécution et de Suivi du PDU.
9.8.3. Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures d’atténuations 

Le suivi sera effectué en « interne » (par des les Bureaux de contrôle des travaux et les communes, pour le suivi permanent de proximité) et par les PFES des agences d’exécution et le PFES/PDU (pour le suivi régulier mensuel), durant toute la phase d’exécution des projets.

L'évaluation sera réalisée à « l’externe » par la DCE au titre de la supervision, mais aussi des Consultants indépendants (pour l’évaluation finale, à la fin du programme). 
9.9. Calendrier de mise en œuvre des mesures
Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PDU s’établira sur une année et comme suit :
	Mesures
	Actions proposées  
	Période  de réalisation sur une année

	
	
	1er trimestre
	 2eme 
	3eme 
	4eme 

	Mesures d’atténuation
	Voir liste des mesures d’atténuation par sous-projet
	Durant la mise 
	
	
	

	
	
	en œuvre 
	
	
	

	Mesures institutionnelles
	Désignation des Points focaux Environnement  
	1er mois, avant le début de la 
	
	
	

	
	
	mise en œuvre
	
	
	

	Mesures techniques


	Réalisation de PGES pour certaines activités du PDU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dotation de petits matériels d’assainissement aux mairies 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Base de données
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Formation
	Formation des PFE en gestion environnementale des projets
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sensibilisation
	Sensibilisation et mobilisation des populations locales
	Durant la mise 
	
	
	

	
	
	en œuvre 
	
	
	

	Mesures 
de suivi-évaluation
	Suivi 
	Suivi 
de proximité
	Durant la mise 
	
	
	

	
	
	
	en œuvre 
	
	
	

	
	
	Supervision
	Tous les mois
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Evaluation
	finale
	fin du projet 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.10. 
Coûts estimatifs des mesures environnementales
9.10.1. Coûts estimatifs des mesures techniques
· Réalisation des PGES éventuellement : il est prévu de réaliser environ une dizaine d’EIES/ PGES (voies de desserte ; réhabilitation/extension de canalisations; réhabilitation/extension de réseau électrique). A cet effet, il s’agira de recruter des consultants pour conduire ces études,  à raison de 6 000 USD par étude, soit un coût total de 60 000 USD à provisionner ;
· Provision pour la mise en œuvre des PGES: la réalisation d’éventuelles PGES pourrait entraîner des mesures comportant des coûts et qui devront être budgétisés dés à présent par le PDU pour pouvoir être exécutées le moment venu. Pour cela, il est nécessaire de faire une dotation provisionnelle qui permettra de prendre en charge de telles mesures. Au vu des prévisions en PGES à faire, le montant prévisionnel est estimé à 30 000 USD;
· Amélioration et mise en cohérence des bases de données environnementales et sociales en milieu urbain: Il s’agira de recruter un consultant pour améliorer et mettre en cohérence toutes les données urbaines à caractères environnemental et social sous une base de données commune. Une provision de 20 000 USD permettra de prendre en charge l’établissement d’une situation de référence, la collecte des données, la conception et  l’élaboration d’un programme informatique de gestion (alimentation, actualisation, etc.) et la formation du personnel ;
· Dotation de petits matériels d’assainissement aux communes ciblées : Il s’agira de doter chaque commune ciblée par le PDU de petit matériel d’entretien et  d’assainissement (brouette, râteaux, pelles, fourches, machettes, etc.) pour pouvoir assurer l’entretien de la voirie et des caniveaux et pérenniser les infrastructures réalisées, avec une dotation initiale de 50 000 USD au total.
9.10.2. Des coûts estimatifs du Suivi/Evaluation des activités du PDU 
· Evaluation du coût du suivi : pour le suivi, il est proposé  un suivi permanent durant toute ma phase du projet, soit un coût annuel de 60 000 USD ;
·  Evaluation du coût de l’évaluation : pour l’évaluation, on retiendra une évaluation  à la fin du projet, soit un total de 10 000 USD.
9.10.3. Coûts estimatifs des mesures de Formation et de Sensibilisation 

· Formation : Il s’agira d’organiser un atelier national qui vont regrouper l’ensemble des acteurs techniques concernés par la mise en œuvre des mesures environnementales du PCGES les Points Focaux Environnement et Social,  mais aussi les autres services techniques présents, les bureaux d’études et de contrôle ; les PME sélectionnés pour les travaux. Une provision de 20 000 USD permettra la réalisation de cette activité.
· Information et Sensibilisation : Il s’agira de recruter des ONG nationales pour mener des activités d’information et de sensibilisation des populations et des structures organisées au niveau de chaque commune ciblée par le projet. Il est prévu au moins une ccampagnes de sensibilisation, pour un montant global forfaitaire de 30 000 USD.
Au total, les coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales s’élève à 280 000 USD. 
Tableau 18
Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales
	Activités
	Quantité
	Coût unitaire

(USD)
	Coût total

(USD)

	1. Mesures techniques et de suivi


	Réalisation des EIES/PGES  (éventuellement)
	10 EIES 
	6 000 
	60 000 

	Provisions pour la mise en œuvre des PGES éventuelles
	-
	-
	30 000 

	Base des données environnementales et sociales pour communes
	-
	-
	20 000 

	Dotation de petits matériels d’assainissement aux communes
	-
	-
	50 000 

	Suivi permanent du PDU
	12 mois
	5000
	60 000  

	Evaluation finale du PCGES du PDU
	1 
	10 000 
	10 000 

	2. Formation


	· Points Focaux Environnement du PDU 
· Services techniques 
· Bureaux de contrôle et PME

	· Formation en gestion Environnementale et Sociale (sélection et classification des activités; identification des impacts, choix mesures d’atténuation et indicateurs)

· Législation et procédures  environnementales nationales 
· Suivi des mesures environnementales

· Suivi normes hygiène et sécurité 
· Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale 
	1 atelier national

	20 000 

	20 000 



	3. Information et Sensibilisation


	· Membres des Conseils municipaux

· Associations locales et ONG

·  Populations, 
	· Campagnes d’information et de sensibilisation sur la nature des travaux, l’implication des acteurs locaux, les enjeux  environnementaux et sociaux 

· Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène lors des travaux
	Au moins une campagne par communes ciblée
	-
	30 000 

	COUT TOTAL

NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du projet PDU
	280 000  USD


10. CONSULTATION DU PUBLIC 
La mission de consultation des acteurs a commencé par une rencontre de prise de contact avec le Coordinateur du PDU accompagné de MM Saadbouh Ould Mohamed de l’UC/PDU et Bechir Oloudé, expert. Cette réunion a été consacrée à la présentation de l’équipe de l’étude, l’affinement de la compréhension des termes de références, une présentation brève du processus du projet et du financement complémentaire ainsi que la finalisation du programme de la mission et les contacts nécessaires à son déroulement. Cette mission s’est aussi achevée par une séance de débriefing en présence des la même équipe du projet dont l’objet a été de présenter brièvement les résultats de la mission. 
10.1. Consultation lors de l’élaboration du PCGES

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés ont été organisées en vue de les informer sur le projet d’une part, et de recueillir leurs points de vue d’autre part. La démarche utilisée au cours de ces consultation consistait à : (i) présenter le PDU  et ses composantes (objectifs ; activités envisagées ; zones d’intervention ;  etc. ; (ii) recueillir les points de vue, les préoccupations et les suggestions émises au cours des différents entretiens.  L'information et la consultation sur le présent PCGES sont organisées comme suit:

· rencontres institutionnelles pour avec les acteurs principalement interpellées par la mise en œuvre des sous-composantes ;

· rencontres avec les élus locaux au niveau des communes bénéficiaires des sous-composantes (Maires, conseillers municipaux, chef de villages, notables) au niveau des mairies;

· rencontres avec les organisations locales (ONG et OCB, organisations de jeunes et de femmes, etc.);

· enquêtes/entretien avec les personnes susceptibles d’être affectées par certaines sous-composantes;

· visites des sites d’intervention des sous-composantes ;

Ces consultations ont permis de relever des insuffisances dans le cadre des projets antérieurs, notamment l’insuffisance : d’information et sensibilisation des populations riveraines ; L’absence de participation des populations concernées ; d’appropriation de certains projets par les populations ; d’articulation avec les autres promoteurs de projets en milieu communal.

Principaux résultats, recommandations et conclusions issus de la visite de terrain

De manière globale, les populations urbaines sont conscientes que l’habitat insalubre est facteur de mauvaise santé, de dégradation du cadre de vie et de pollution/nuisances de l’environnement. Pour l’essentiel, les acteurs et  bénéficiaires des infrastructures et équipements à réaliser (voirie, drainage, électrification, adduction d’eau) ont globalement apprécié le projet dans ses objectifs d’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations urbaines. 
A l’issue de cette visite de terrain et des nombreuses rencontres tenues tant qu’à Nouakchott, qu’à Aleg et Rosso, il se dégage ce qui suit :

· Les réalisations du projet PDU semblent bien appréciées et ses projets en cours émaner d’une approche réellement participative qui impliqué en profondeur les communes et à travers elles les populations et qui semble adoptée et suivie par l’autorité administrative qui apporte un soutien réel et une garantie supplémentaire de réalisation des actions.

· Les projets jusqu’ici réalisés par le PDU ne semblent pas avoir engendré d’impact environnementaux appréciables, mais leurs effets ont manqué de suivi rigoureux et d’évaluation ex-post

· L’ancien site de la Kebba d’El mina aurait dû bénéficier une évaluation environnementale poussée conduisant possiblement à des orientations pour la remise en l’état de ce site.

· L’aspect social du projet Restructuration de la Kebba d’El Mina mérite une analyse poussée afin d’apporter une description complète des désorganisations du tissu social occasionnées et de leurs implications, des cas de conflits restant non résorbés, du rôle de l’intermédiation sociale dans une optique de prévention pour l’
avenir

· Les compétences en matière d’évaluation environnementales et sociales des structures impliquées dans la mise en œuvre du PDU méritent un renforcement afin de permettre un accompagnement optimal des réalisations de ce projet essentiel. Ainsi pourrait-on inclure au sein du projet une sous-composante ‘’renforcement des capacités des acteurs en évaluations environnementales et sociales. Cette sous-composante, gagnerait dans un premier temps à être supervisée par une institution de compétence (Bureau d’études en Environnement – Développement ou ONG spécialisée).

Toutefois, des préoccupations et des suggestions ont été formulées pour que la mise en œuvre du PDU soit un succès total tenant compte des leçons apprises des projets antérieurement exécutés dans ces villes.

Constats positifs :

· l’effectivité des besoins en infrastructures de bases est réelle dans les villes visitées
· Les infrastructures vont contribuer à réduire la pauvreté

· Le programme est bien apprécié et impatiemment attendu par les acteurs et bénéficiaires

Constats négatifs et inquiétudes :

· Nuisances désagrément lors des travaux (voies coupées, machinerie en ville, etc.)
· Risques de déplacement et perturbation de certaines activités socioéconomiques

· Choix des entreprises non qualifiées

· Absence de mesures d’accompagnement (point d’eau, électrification, latrines, etc.)

· Insuffisance de la préparation/sensibilisation des populations

· Absence de gestion et entretien après les travaux (à la fin du projet)

· Démarrage tardif des travaux

Recommandation Générales

· Sensibilisation des populations  et accompagnement social sur les activités du projet

· Concertation, collaboration entre les acteurs concernés et impliqués 

· Coordination avant les travaux synergie avec les autres projets locaux

· Emploi de la main d’œuvre locale 

· Implication des ONG avant le début des travaux

· Renforcement des capacités des acteurs (ONG, BET, PME, STC, services de l’Etat, etc.)

· Dialogue social et accompagnement social en cas d’expropriation

· Indemnisation équitable 

· Choix qualitatif des entreprises de travaux
· Dotation en matériel/équipement des services municipaux ;

· Qualité techniques des réalisations

· Démarrage rapide des travaux

· Participation au suivi des travaux 
· Entretien et maintenance des infrastructures 

10.2. Plan cadre de consultation pour la mise en œuvre du PDU
10.2.1. Mécanismes et procédures participatifs de consultation à mettre en place
Contexte et Objectif du Plan de consultation

Le Plan cadre de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du PDU à l’échelle communale, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur l’environnement que sur le projet proprement dit. Le plan de consultation poursuit des objectifs reposant sur la pertinence d’une communication sociale des investissements du PDU. Il ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des municipalités une vision commune et des objectifs partagés des actions entreprises par l’CCP-PDU dans une logique tridimensionnelle : avant le projet (phase d’identification et de préparation) ; en cours de projet (phase d’exécution) ; après le projet (phase de gestion, d’exploitation et de d’évaluation rétrospective). Il devra également prendre en compte les contextes culturels locaux, les canaux de communication traditionnelle et les conditions de publication de la Banque mondiale et de ses partenaires.

Le plan de consultation doit mettre l’accent sur le contexte environnemental et social en rapport avec les composantes du PDU.  Les aspects institutionnels et organisationnels doivent cadrer l’analyse du milieu de façon à offrir plus de lisibilité à l’interaction des acteurs et aux dynamiques de conflits qui structurent les initiatives envisagées.  L’objectif est : (i) de mettre à disposition l’information environnementale et le contexte du projet ; (ii) d’avoir une base de discussion et un outil de négociation entre les différents acteurs ; (iii) de disposer d’un référentiel pour organiser le Partenariat et la participation qui sont des attributs essentiels de la bonne gouvernance.  La consultation devra être conduite par une équipe pluridisciplinaire et suppose une intégration harmonieuse de méthodes participatives et celles quantitatives. Il doit être de style simple et accessible. Les échanges constants entre ceux chargés de son élaboration et les porteurs  d’information sont essentiels.  Les points de vue des populations et des autres acteurs doivent être rigoureusement pris en compte.

Le plan de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale. Le Plan de communication doit tenir compte de l’environnement socio économique et culturel dans ses objectifs stratégiques et opérationnels. L’esprit de l’exercice est d’amener les différents acteurs à en avoir une compréhension commune sur la base de convictions mutuelles, de principes communs et d’objectifs partagés. Le concept renvoie aussi au contrôle citoyen des différentes composantes du projet, notamment dans ses procédures d’identification, de formulation, d’exécution, de suivi de la mise en œuvre et surtout de gestion et d’exploitation quotidienne.  

Mécanismes et procédures de consultation

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en place devront reposer sur les points suivants : les connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du Projet ; l’acceptabilité sociale du PDU. Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de communication éducative et de communication sociale.

La communication éducative doit s’articuler avec des stratégies (démarches pour atteindre un objectif ou une famille d’objectifs) de manière directe, localisée dans le cadre d’un cheminement participatif où chaque  étape est réalisée avec un support de communication adéquat. Ce système de communication s’assimile à une démarche de « négociation » pour amener les populations par le biais de groupes organisés à participer à la gestion durable du Projet.  

La communication sociale permet de renforcer la réflexion et la prise de conscience sur les enjeux qui structurent l’information environnementale. De manière plus spécifique, elle vise le dialogue, la concertation et la participation. En définitive, la stratégie du Plan de consultation doit alimenter, régulariser le jeu inter-actif d’information sur l’environnement et sur le projet entre tous les acteurs.

Stratégie

Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par une série d’annonce publiques.  Les objectifs visés sont : la mise en réseau des différents acteurs par rapport à un ensemble de connaissances sur l’environnement et de la région et sur le PDU ; la mise en place de groupes intersectoriels référencés aux différentes composantes du Projet ; la mise en place d’un comité à l’échelle local (COLODE).

Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de bien mettre place, au niveau de chaque commune d’arrondissement, un comité (COLODE) dont le rôle sera : d’appuyer l’institution municipale dans le fonctionnement local et l’appropriation sociale du projet ; de mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre des activités du projet ; d’appuyer la commune à développer une capacité d’identification de partenaires et de mobilisation de financement ; de servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits (fonciers ou autres) ; de dégager des critères de membership des groupes sectoriels ou socioprofessionnels ; de réviser les objectifs selon les opportunités et les contraintes ; de disséminer les résultats obtenus sur tout le cycle du projet.

Une ONG, un Consultant ou un bureau d'étude spécialisé en évaluation environnementale et sociale, pourront aider à faciliter la mise en place et les opérations de ces groupes sectoriels ou socioprofessionnels, mais surtout veiller à la qualité et l’équité dans la représentation (groupes marginalisés, genre, etc.).
Etapes de la consultation

Le Plan de consultation peut se dérouler à travers trois cheminements méthodologiques modulables selon la taille, le contexte culturel et l’expérience en matière de planification stratégique concertée sur le plan environnemental et de la gestion urbaine.

La consultation locale ou l’organisation de journées publiques

La consultation locale remplit donc une double fonction. Une fonction de mise en réseau et d’accords sur les préoccupations environnementales et une fonction  de mécanisme participatif permettant aux citoyens de rechercher collectivement des solutions à des problèmes intersectoriels. L’organisation d’une consultation locale peut être placée dans le démarrage des activités du PDU et se fonde sur des principes ascendant, participatif et intersectoriel. En tant que processus, elle favorise la solution collective des problèmes, la négociation, la résolution des conflits, le consensus et le partenariat. Elle exige une participation importante et efficace des partenaires à la prise de décision

L’organisation de Forums communautaires

Les forums communautaires empruntent la même démarche méthodologique que la consultation locale, mais sont organisés dans des  quartiers directement concernés par des problèmes sectoriels  et territorialisés à l’échelle des périmètres municipaux (infrastructures de base, équipements socio éducatifs, de Santé, équipements marchands, équipements environnementaux etc.

Les rencontres sectorielles de groupes sociaux et ou d’intérêts

C’est un ensemble de rencontres individuelles et collectives qui ciblent les groupes qui  ont certaines problématiques au cœur de leurs agendas ou de leurs pratiques professionnelles. On peut choisir aussi les groupes en fonction de leur expertise dans telle ou telle problématique. C’est le cas  des femmes et des jeunes quand il s’agira de la construction de foyers de la femme et d’équipements socio éducatifs et les professionnels de la route et du commerce quand il sera question  de gares routières et de marchés. Ces rencontres se feront au moyen d’interviews, de Focus group, d’ateliers, etc.

Processus  de consultation

Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants :

· préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude (rapports d’évaluation environnementale et sociale), descriptif des activités déjà identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes ;

· missions préparatoires dans les sites de projet et de consultation ;

· annonces publiques ;

· enquêtes publiques et collecte de données sur les sites de projets ;

· présentation des résultats de l’enquête publique lors d’ateliers de validation des évaluations environnementales sectorielles (pour chaque projet)

Canevas d’enquête publique
	Le canevas de l’enquête publique devra, entre autres, aborder les thèmes suivants :

· Implantation du site (enquête sur les alternatives)

· Installations et équipements proposés (enquêtes sur les normes des infrastructures et équipements concernées)

· Mesures en matière de maintenance et d’entretien des infrastructures et équipements (enquêtes sur les modes et les capacités institutionnelles de gestion)

· Mesures en matière d’hygiène, sécurité et qualité des produits (enquête sur les normes et règles environnementales) 

· Actions en matière de protection du milieu biophysique (enquête sur les mesures à caractère écologique)

· Actions pilotes de recherche/développement ; de développement de méthodes techniques et technologiques (enquête sur les améliorations méthodologiques).

Des méthodes accélérées de recherches participatives (MARP) pourraient être utilisées comme approche pour créer une culture activée de développement.


Les outils et méthodes participatives utilisées au cours des enquêtes, devront être poursuivis lors des études thématiques et des actions de suivi et évaluation. 

Dans ce domaine, les approches généralement adoptées par les Collectivités locales, les services techniques et de leurs partenaires (ONG, société civile, partenaires au développement) reposent sur les  points essentiels suivants :

· la connaissance du milieu avec la réalisation d’un diagnostic participatif ; 

· la concertation dans l’établissement des priorités ; 

· le développement des capacités locales dans l’action.  

Les processus mis en place devront porter essentiellement sur : l’information et la sensibilisation du public, le diagnostic participatif, la définition des priorités en fonction des besoins identifiés à la base, les réunions de restitution et la préparation de plans d’actions. Dans ce domaine particulier, les ONG nationales, impliquées dans la réalisation de programmes de développement local, sont généralement dotés de mécanismes et d’outils participatifs, ce qui leur permet de livrer des services essentiels aux structures communales et aux groupes organisés.
ANNEXES 

Annexe 1.

Formulaire de sélection environnementale et sociale 


Situation du projet :………………………………………………………

Responsables du projet :……………………………………………………

Partie  A : Brève description de l’ouvrage 
………………………………………………………………………………
Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux 

	Préoccupations environnementales et sociales
	oui
	non
	Observation 

	Ressources du secteur

	Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ?
	
	
	

	Nécessitera-t-il un défrichement important
	
	
	

	Diversité biologique

	Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou importants du point de vue économique, écologique, culturel
	
	
	

	Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, rivières, zones d'inondation saisonnières) 
	
	
	

	Zones protégées

	La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires protégées (parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondial, etc.)
	
	
	

	Si le projet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, pourrait-il affecter négativement l'écologie dans la zone protégée ? (P.ex.  interférence avec les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères) 
	
	
	

	Géologie et sols

	y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols (érosion, glissement de terrain, effondrement) ?
	
	
	

	 y a-t-il des zones à risque de salinisation ?
	
	
	

	Paysage I esthétique

	Le projet aurait-t-il  un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?
	
	
	

	Sites historiques, archéologiques ou culturels

	Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archéologique, ou culturel, ou nécessiter des excavations ?
	
	
	

	Perte d’actifs et autres

	Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente d’habitat, de cultures, de terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures domestiques ?
	
	
	

	Pollution

	Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?
	
	
	

	Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ? 
	
	
	

	Si « oui » l’infrastructure dispose-t-elle d’un plan pour leur collecte et élimination
	
	
	

	Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ?
	
	
	

	Le projet risque pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, souterraine, sources d’eau potable
	
	
	

	Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers)
	
	
	

	Mode de vie

	Le projet peut-il entraîner des altérations du mode de vie des populations locales ?
	
	
	

	Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?
	
	
	

	Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits sociaux entre les différents usagers ?
	
	
	

	Santé sécurité

	Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des populations ?
	
	
	

	Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la population ?
	
	
	

	Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de maladies ?
	
	
	

	Revenus locaux

	Le projet permet-il la création d’emploi ?
	
	
	

	Le projet favorise-t-il l’augmentation des productions agricoles et autres ?
	
	
	

	Préoccupations de genre
	
	
	

	Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches vulnérables ?
	
	
	

	Le projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et favorise-t-il leur implication dans la prise de décision ?
	
	
	


Consultation du public

La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées?

Oui____  Non___

Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet.

Partie C : Mesures d’atténuation 

Au vu de l’Annexe, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à cet effet.

Partie D : Classification du projet et travail environnemental

Projet de type :         A

[image: image1]

        B

[image: image2]
     

   C

[image: image3]


Travail environnemental nécessaire :

Pas de travail environnemental

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Simples mesures de mitigation

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Etude d’Impact Environnemental
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Nota : Ce formulaire est à remplir en tenant compte aussi des résultats de liste de contrôle environnemental et social de l’Annexe 2 ci-dessous.
Annexe 2.

Liste de contrôle environnemental et social 

Pour chaque infrastructure urbaine proposée, remplir la section correspondante de la liste de contrôle ; Le tableau  du PGES présente plusieurs mesures d’atténuation; celles-ci peuvent être amendées si nécessaire.

	Activité du projet

	Questions auxquelles if faut répondre
	OUI
	NON
	Si OUI,

	Mise en œuvre et exploitation des et infrastructures

	Y aura-t-il perte de végétation quelconque pendant l’exploitation de l’activité ?

Y a-t-il des services adéquats pour l’évacuation des déchets  prévus pendant la l’exploitation ?

Les détritus générés pendant la mise en œuvre et l’exploitation seront-ils nettoyés et éliminés écologiquement ?

Les équipements et matériel de sécurité et de secours en cas d’accident seront-ils disponibles pendant la mise en œuvre et  l’exploitation ?
Y a-t-il des risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles par les activités du projet ?

Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans les environs de la zone d’exploitation qui pourraient être impactés négativement ?

Y a-t-il des impacts sur la santé des populations riveraines et celle du personnel de mise en œuvre et  d’exploitation ?

Y a-t-il des impacts visuels causés par les travaux?

Y a-t-il des odeurs pouvant provenir du rejet des déchets des activités du projet ?

Y a-t-il des établissements humains,  ou des sites d’importance culturelle, religieuse, ou historique près du site de projet?
	
	
	S’inspirer des mesures générales d’atténuation 

et des Directives Environnementales (Annexe 3)


Nota : la liste de contrôle environnemental et social doit aider aussi à mieux apprécier les résultats issus de l’analyse du formulaire de sélection environnementale et sociale défini en Annexe 1 ci-dessus

Annexe 3
Check-lists de mesures d’atténuation      

Mesures d’atténuation des impacts routiers
	Activités
	Sources
	Impacts Négatifs 
	Mesures d’atténuation

	
	
	
	

	Libération de l’emprise


	· Balisage des travaux

· Travaux mécanisés de préparation du terrain
	· Erosion des sols
	· Reboisement  stabilisation des accotements)

	
	
	· Perturbation des us et coutumes

· Perturbation activités riveraines
	· Information et sensibilisation
· Accompagnement social

	
	
	· Rejet anarchiques des déchets solides et des déblais
	· Evacuation des déchets solides 
· et  des déblais vers des sites autorisés

	
	
	· Perturbation de la circulation
	· Information et sensibilisation
· Ouvrages temporaires de circulation
· Signalisation, passages, passerelles

· Organisation du trafic par la Police

	
	
	· Perturbation des réseaux des concessionnaires
	· Coordination avec les services concernés

· Information des populations 

· Remise en état diligente des réseaux 

	Installation et mise en service de la base vie 
	Occupation de zones forestières 
	· Déboisement et réduction du couvert végétal
	· Implication des Services forestiers

· Reboisement compensatoire

· Aménagement après les travaux

	
	Déversement des huiles et eaux usées, 

Rejet de déchets solides
	· Contamination des eaux et des sols
	· Collecte et recyclage des huiles usagées
· Collecte et évacuation des déchets solides
· Installations de sanitaires appropriées

	
	Occupation de terrains privés ou agricoles
	· Conflits sociaux

· Perte de cultures ou de terres agricoles
	· Choix des sites en rapport avec propriétaires ou Collectivités locales

· Aménagement des sites après usage

	
	Mauvaise protection du personnel
	· Gènes/nuisances par le bruit, la poussière et les gaz

· Accident de travail 
	· Responsable Hygiène Sécurité (HSE)

· Equipements de protection 
· kit  pour les premiers soins
· Sensibilisation du personnel  

	
	Mauvaise signalisation du chantier 
	· Collusion des engins avec les autres usagers
	· Signalisation et sensibilisation

	
	Repli de chantier
	· Conflits sociaux avec populations 
	· Remise en état des lieux

· Cession des installations

	Recrutement de personnel de chantier
	Présence d’une main d’œuvre étrangère
	· Conflits avec populations locales 
	· Recrutement prioritaire sur place
· Privilégier l’approche HIMO

	
	
	· Braconnage/exploitation forestière
	· Sensibilisation du personnel de chantier

· Surveillance par les services forestiers

	
	
	· Propagation des IST/SIDA
	· Sensibilisation (personnel /population)

· Distribution de préservatifs (chantier)

	Installation des centrales de bitume et de concassage
	· Occupation de zones agricoles/ forestières

· Emission des  de bruit,  gaz et poussière 

· Déversements liquides et solides

· Proximité avec zone d’habitation
	· Destruction du couvert végétal


	· Choix judicieux du site d’implantation

· Implication des Services forestiers

· Reboisement compensatoire

	· 
	· 
	· Réduction des aires cultivables
	· Choix judicieux et autorisé des sites

· Aménagement des sites après travaux

	· 
	· 
	· Pollution atmosphérique

· Affections respiratoires 
	· Choix judicieux du site d’implantation

· Protection du personnel

· Sensibilisation populations riveraines

	· 
	· 
	· Contamination des eaux et du sol
	· Dispositif de protection et de collecte des huiles  (Voir clauses environnementales)

	Ouverture et exploitation des zones d’emprunt et des carrières
	Déboisement
	· Réduction du couvert végétal

· Erosions des sols exposés
	· Exploitation carrières et emprunts autorisée

	
	Mauvaise signalisation 
	· Risques d’accidents
	· Signalisation et sensibilisation

	
	Emissions de  poussière
	· Affections respiratoires 
	· Protection du personnel

· Arrosage régulier des rampes de distribution
·  (station de concassage)

	
	Occupation de sites privés ou agricoles
	· Dégradation de terres agricoles

· Conflits sociaux
	· Exploitation carrières et emprunts autorisée
· Accord préalable des ayant-droits
· Réhabilitation après les travaux

	Voies de déviations
	Destruction de  végétation et zones de cultures
	· Réduction du couvert végétal

· Réduction des aires cultivables
	· Implication des Services forestiers

· Reboisement compensatoire
· Choix judicieux des tracés

· Aménagement des sites après travaux

	Fouilles et  mise en forme plate-forme 

Terrassement 

Revêtement  

Ouvrages d’art 
	Emission des particules de poussières
	· Risque de pollution atmosphérique
	· Protection du personnel

· Entretien régulier des engins
· Arrosage régulier des voies 

	
	Circulation de la machinerie
	· Erosion des sols 

· Dégradation aires de cultures
	· Maintien des engins dans l’emprise

· Surveillance et sensibilisation

	
	Déversement d’hydrocarbure
	· Contamination eaux et  sols
	· Dispositif de protection et de collecte des huiles (Voir clauses environnementales)

	
	Démolition des ponts et décapages
	· Pollution par les rejets anarchiques des déchets solides
	· Collecte et évacuation des produits de démolition vers les déchargés municipales

	
	Risque de comblement des mares
	· Perturbation de l’abreuvement du bétail
	· Eviter le comblement des mares 
· Améliorer le creusement des mares à la fin des travaux

· Créer de nouvelles mares à gauche de la voie pour éviter
·  les accidents lors de la traversée de la route.

	
	Mauvaise signalisation du chantier
	· Perturbation de la circulation

· Risques d’accidents
	· Signalisation et sensibilisation

	Transport des matériaux 
	Emission de poussières

Mauvais comportement des conducteurs
	· Risque de pollution atmosphérique

· Risque d’accidents
	· Protection des véhicules

· Surveillance du transport des chargements
· Sensibilisation des conducteurs 

	Mise en service de la route
	Augmentation du trafic 

Foisonnement (ensablement de l’emprise)
	· Pollution des gaz et nuisances sonores
	· Aménagement paysager et revégétalisation

·  des accotements stabilisés 

	
	
	· Risques d’accident

· Insécurité et risque d’agression


	· Désensablement régulier de la voirie 
· Plantation d’arbre d’alignement tout le long

· Campagnes de sécurité routière

· Sensibilisation des riverains

· Eclairage et Surveillance policière régulière


Annexe 4
 Termes de Références d’une EIES
1. Introduction : contexte et objectifs de l’étude
2. Mandat du Consultant
Le consultant aura pour mandat d’effecteur les prestations suivantes :
· Description des effets négatifs: 
Identifier et résumer les effets anticipés ;
· Description des mesures d’atténuation: 
Décrire chaque mesure en référence à (aux) l’effet(s) auquel elle vise à remédier ; donner au besoin une description détaillée des plans, de la conception, des équipements et des procédures opérationnelles ;
· Description du programme de suivi: 
Le suivi fournit des informations sur l’occurrence des effets sur l’environnement. Il permet d’établir la proportion dans laquelle les mesures d’atténuation font leur office et les domaines susceptibles de requérir une atténuation renforcée. Le programme de suivi devra identifier les informations à recueillir, la méthode, les lieux et la fréquence de cette collecte. Devra également être indiqué dans ce programme le seuil à partir duquel l’effet constaté méritera un renforcement de l’atténuation. Les modalités du suivi des répercussions sur l’environnement sont traitées ci-après.

· Responsabilités: 
Identifier les personnes, groupes ou organisations/institutions qui réaliseront les activités d’atténuation et de suivi, ainsi que les acteurs vis à vis desquels ces intervenants seront comptables de leurs actions, avec un programme de formation pour renforcer leurs capacités au besoin ;
· Calendrier de mise en œuvre: 
Préciser le calendrier, la fréquence et la durée des mesures d’atténuation et du suivi en rapport avec le calendrier d’ensemble du sous-projet. 

· Estimation des coûts et sources de financement
3. Plan du PGES
· Description des effets négatifs: 

· Description des mesures d’atténuation: 

· Description du programme de suivi: 

· Responsabilités: 

· Calendrier de mise en œuvre: 

· Estimation des coûts et sources de financement
4. Profil du consultant : Spécialistes en Evaluation environnementale et sociale. 
5. Durée du travail et spécialisation : à déterminer selon l’infrastructure à étudier 

Annexe 5
Compte rendu des rencontres institutionnelles
1. Rencontre avec l’AMEXTIPE 

Personnes rencontrées : MM N’guissaly FALL, DG et Mr Téréra, DT.  Questions évoquées : Rôle et expérience de l’AMEXTIPE dans l’exécution de ces projets, prise en compte de la dimension environnementale (problème rencontrés par le passé lors de l’exécution de projets), existence d’une capacité de prise en charge de la question environnementale au sein de l’entreprise, recommandations possibles.

Dans son intervention, Mr le Directeur Général a expliqué que l’AMEXTIPE est une agence de l’Etat, dotée d’autonomie et capable d’exécuter des actions et projets dans des conditions de célérité différentes de celles des structures administratives de l’Etat. Elle applique une procédure transparente qui va visé petit à petit à faire émerger en Mauritanie des entreprises privées de plus en plus capables de réaliser des actions de développement qui peuvent leur être confiées (études, travaux). A l’origine l’objectif de l’agence était d’atténuer les effets transitoires des programmes d’ajustement structurel, de lutter contre le chômage, d’appuyer l’émergence d’un secteur privé de compétence et d’appuyer le processus entamé de décentralisation selon une méthodologie transparente, de faire-faire. 
Au sein du projet PDU, l’AMEXTIPE a réalisé la composante B (d'infrastructures de base à Nouadhibou et dans les onze capitales régionales). Les maires des différentes communes choisissent leurs projets, dans le cadre d’un accord de crédit établi d’avance. L’agence monte le projet depuis l’appel d’offres à la réalisation des travaux. Les projets réalisés sont essentiellement de la voierie urbaine, des hôtels de ville, des parcs à bétail, des écoles (une cinquantaine environ pour le PDU). L’agence dispose d’un manuel de procédures techniques qui contient compte des EIE (grille d’évaluation sommaire). Jamais de forts impacts environnementaux n’ont été jusqu’ici enregistrés. De nombreux problèmes fonciers ont été rencontrés au début, par la suite, l’agence a toujours pris la précaution auprès des autorités et menées les vérifications nécessaires pour s’assurer que le site ne pose aucun problème de ce type. L’agence évite absolument de toucher au bien de qui que ce soit lors de la réalisation des projets.

En général les projets exécutés par l’Agence n’ont  pas entraîné d’effets  négatifs majeurs sur l’environnement. Au plan social, c’est la libération des emprises qui pose problème (les problèmes fonciers n’apparaissent que quand les chantiers sont implantés). L’Agence fait tout pour qu’il n y ait pas démolition/indemnisation lors des travaux. Pour le choix des infrastructures, des PV sont signés par les Maires et les usagers pour signifier l’accord de tous

Il n’existe pas à l’agence d’expert environnement en tant que tel, mais des ingénieurs ouverts  (une dizaine) aux profils divers qui savent évaluer des documents environnementaux. Un renforcement des capacités dans ce cadre pourrait  constituer une évolution utile

2. Rencontre avec la SNDE (Société Nationale de l’eau)

Personnes rencontrées : Mr Abdallahi Ould Amar, Directeur Technique, Abdallahi Ould Amar, Directeur Technique, Mr Salem ould Bahiya, chef du département Projets,  Mr Amadou Diagana, Chef du Département Suivi des nappes.  Questions évoquées : Projets exécutés dans le cadre du PDU, prise en compte de la dimension environnementale. 

Le Directeur Technique a expliqué que les projets réalisés dans le cadre du PDU sont essentiellement des projets de réhabilitation d’infrastrucutres préexistantes, sauf à Rosso où il s’agissait d’une unité de traitement des eaux (station de chloration) pour cette ville alimentée à partir du fleuve Sénégal. Les travaux sont lancés par Appel d’offres. En termes de capacités, elle dispose d’ingénieurs (hydrauliciens, hydrogéologues, etc.), mais n’a pas d’environnementalistes. Il n’est pas de tradition de réaliser des EIE, sauf  lors de l’accroissement des capacités du champ captant d’Idini, alimentant Nouakchott. Lors de la réalisation de ses projets, la SNDE évite de déplacer des personnes et dans certains car elle a accepté des déplacer quelques uns de ces sondages pour éviter d’engendres de dérangements aux usagers d’autres sondages préexistant et pompant sur les mêmes aquifères. Les dispositions du code de l’Eau ne sont pas toujours respectées (périmètre de protection des ouvrages) et les nappes sont exposées à la pollution des fosses septiques.   Trois projets ont été fiancés dans le cadre du PDU / IDA à Atar, Rosso et Sélibaby.  Le niveau de collaboration avec la Ministère chargé de l’environnement est resté faible. Les projets d’adduction antérieurement réalisés n’ont pas généré d’effets négatifs majeurs sur l’environnement. Toutefois, certains forages implantés près de certaines palmeraies ont entraîné des conflits sociaux (Atar, etc.). La SNDE dispose d’un laboratoire d’analyse de la qualité des eaux. Les services techniques souhaitent l’implantation et le suivi piézométrique dans le cadre du PDU, l’étude la vulnérabilité des nappes et la formation des agents de la SNDE l’Agence en évaluation environnementale et sociale.
3. Rencontre avec la SOMELEC (Société mauritanienne d’électricité)

Personnes rencontrées : Mr Cheikh Ould Baba, Directeur Projets – ingénierie. Questions évoquées : Expérience sur les projets réalisés, prise en compte de la dimension environnementale. La SOMEC a exécuté dans le cadre du PDU l’extension du réseau à la Kabba d’Elimina. Cela n’a pas posé de problème particulier, l’électricité est un service très apprécié par les populations qui souhaitent parfois que les potos électriques soit plus rapprochés de leur maison que ne leur permet la réglementation qui les situe à 1,5 m. La SOMELEC ne dispose pas de service environnement, mais un service hygiène-sécurité existe. Un renforcement des capacités dans ce secteur serait une bonne chose.
4. Rencontre avec le Ministère Délégué auprès du PM chargé de l’Environnement  (MDEDD)

Personnes rencontrées : Dr Amanatoullah Ould Abakar, Directeur du Contrôle environnemental. Questions évoquées : Pratique des études impacts, capacités du Ministère en matière et expérience sur le suivi de l’impact environnemental des projets. 
La réglementation qui organise les EIE en Mauritanie comprend  les Décrets 94/2004 et 105/2007 de la loi portant code de l’Environnement. Les projets sont classés par secteur d’activité et compte tenu de leur taille, ils sont soumis à une EIE ou à une notice d’impact. Tout aménagement sur le littoral est, lui, soumis à une EIE, vue la sensibilité de cette zone. La procédure de validation de l’EIE comprend la validation de ses tdr, la consultation du public, la rédaction du rapport et la consultation du public. La direction travaille à la mise en place de normes, prioritairement dans trois secteurs : pêches, mines et pétrole. Elle dispose de 5 cadres et de 10 inspecteurs et elle se fait aider dans son travail par des délégations régionales relevant du ministère et comportant des techniciens. Des guides sectoriels sont en cours d’élaborations sur la gestion des déchets et la réglementation des carrières en milieu urbain. La direction souhaite un renforcement de ses capacités par le projet en particulier en termes d’appui à la réalisation des textes juridiques et le recyclage de cadres.
5. Rencontre avec la DATAR (Direction de l’aménagement du territoire et de l’action régionale)

Personnes rencontrées : Mr Wane, Directeur. Questions évoquées : instruments de mise en œuvre de la politique d’aménagement, expérience et recommandations.
La DATAR n’est pas une institution opérationnelle mais un organe de réflexion stratégique et de suivi. Ces dernières l’ANAT a été le principal  opérateur, l’état mettant à sa disposition un patrimoine foncier dont elle s’occupe de la viabilisation, avec une logique d’appui aux pauvres et structuration des zones d’habitat précaires. Les lots aménagés sont vendus aux enchères. Ces opérations ont été une grande réussite en zone sociale, en zone résidentielle les lots aménagés ont été moins bien vendus  parce qu’ils ne répondaient pas aux attentes des populations de ces quartiers, habituées à des périmètres plus spacieux. Cette société est en instance de fusion avec la SOCOGIM qui opérait dans le même secteur pour la constitution de la société Iskan, société d’état. Le but est d’assainir et de renforcer la promotion immobilière. Le gouvernement a mis en place une loi d’orientation sur l’aménagement du territoire.
6. Rencontre avec la DGCL  (Direction générale des collectivités locales)

Personnes rencontrées : Mr Abdi Ould Horma, Directeur Général. Questions évoquées : implication dans le PDU, expérience tirée. Le texte organisant la Décentralisation dans le pays est l’ordonnance 87-289 du 24 octobre 1987. Certains textes d’application de cette loi manquent. La Direction a été impliquée dans le projet Kébba d’El Mina qui a été réalisé à 70% et à permis l’accès de la population à la propriété foncière et la viabilisation des terrains alentour.
7. Rencontre avec la CUN (Communauté Urbaine de Nouakchott)

Personnes rencontrées : Mr Mbodj, Directeur Technique, Mr Hadia Tandia, chargé de formation. Questions évoquées : Projets du PDU et problèmes environnementaux et sociaux liés, implication de la CUN dans les projets de développement de la ville. Dans l’ensemble, la CUN estime que les projets réalisés à Nouakchott se font quasiment sans coordination avec elle. Parfois, elle n’en est informée qu’en cours de travaux. L’impact de certains projets et aménagement est parfois élevé. Les ceintures vertes de la ville n’existent quasiment plus. Récemment encore, la réalisation d’une voierie au centre ville (polyclinique – camp de Gadre) s’est traduite par le démantèlement du terre-plein central et des arbres de l’avenue. La bordure littorale est maintenant occupée à cause des nouvelles attributions sans concertation avec la CUN. Les attributions de la CUN renferment l’embellissement des artères, les voieries, les jets d’eau. La CUN et les municipalités décentralisées disposent de services techniques, mais les compétences en environnement sont rares. Il faudrait davantage impliquer la CUN à l’initialisation comme à l’exécution des projets dans la ville et rehausser les niveaux des cadres et techniciens de toutes les municipalités afin de permettre qu’ils prennent en charges les responsabilités qui leur incombent.
8. Rencontre avec l’ADU (Agence de développement Urbain)

Personnes rencontrées : Mr Brahim Ould Shgair, chef de projet infrastructures, Mr Mohamed Abdelhaye Ould Cheikh, responsable Base de données et cartographie. Questions évoquées : Expérience de l’ADU, collaboration avec le PDU, questions environnementales et recommandations.
Les textes organisant l’ADU figurent dans la documentation. Ses missions visent : le développement des infrastructures de bade à Nouakchott et dans les zones démunies, la restructuration des quartiers précaires, la planification et le contrôle urbains. L’ADU a réalisé beaucoup d’infrastructures dans les quartiers sous-équipés (écoles, marchés, voieries, clôtures de cimetières, la régularisation foncière pour  quelques 1500 ménages et la réalisation d’outils globaux de planifications et de gestions (schéma de développement urbain de la ville, Base de données urbaine pour la planification des équipements, stratégie de gestion des ordures ménagères, etc.). L’agence ne dispose pas de guide en impact environnemental, mais les grands projets ont fait l’objet de notices environnementales. Il n’existe pas d’experts environnementaux à l’ADU. L’ADU devait exécuter le volet urbain de Nouakchott au sein du PDU. Les projets réalisés n’ont pas l’ampleur exigeant des EIE. Il y a un manque accru de sensibilisation sociale dans les quartiers précaires et de mécanismes adaptés de gestions des conflits sociaux dans ces quartiers.
9. Rencontre avec l’ONG Gret (ONG française représentée à Nouakchott)

Personnes rencontrées : Mr Bernard GAY, représentant, Mr Nalla Samissa, chef de projet. Questions évoquées : Historique de l’ONG, collaboration avec le PDU, expérience et recommandations. Le Gret existe en Mauritanie depuis environ 15 ans et à développé de nombreux projets dans les secteurs de l’eau potable, de l’assainissement, de la gestion des ordures ménagères, la récupération et la valorisation des déchets plastiques de la micro finance et AGR (petit commerce). Elle collaboré avec le PDU dans le programme Twize qui vise l’appui à l’habitat des franges pauvres et collabore avec la CUN pour lui apporter un appui technique dans l’exécution de ses programmes.
10. Rencontre avec l’ONG Tenmiya 

Personnes rencontrées : Mohamed Ould Tourad, Directeur, Sidi Aly Ould Moulaye Zein coordinateur de Projet, Isselmou Ould Ahmed Cheine, chef de Projet. Questions évoquées : Historique de l’ONG, collaboration avec le PDU pour apporter un appui à la mise en œuvre du projet et à la prise en considération de l’environnement, expérience et recommandations.

Tenmiya a été créée depuis 1998. Elle a opéré d’abord dans le secteur rural dans l’eau potable, l’énergie puis dans l’urbain (énergie, eau potable, assainissement, habitat en zone précaire, appui aux communes, intermédiation sociale, AGR, etc.). La collaboration avec le PDU a concerné le projet de la Kabba d’El mina et visait l’intermédiation sociale. Environ 400 conflits ont été enregistrés et en grande majorité traités (près de 90%) grâce à l’intermédiation de l’ONGs. Les cas récalcitrants ont été transférés au médiateur de la République. Un déplacement de populations crée toujours une précarisation nouvelle de leurs conditions et une résurgence de conflits de circonstance. L’intermédiation sociale apparaît comme un outil efficace d’aire à l’exécution de certains projets de développement. Les impacts sociaux et environnementaux du projet de la Kabba n’ont pas été entièrement prévus ni totalement traités. Les zones laissées n’ont pas été remise en l’état. Les latrines et autres dépotoirs sont restés tels quels. Dans les quartiers de relocalisation, les fosses sceptiques prévues ont vite été utilisées comme réserve d’eau par les populations qui répondaient ainsi à un besoin plus pressant. Les latrines publiques se sont révélées étrangères à la culture et la pudeur locale et n’ont donc pas été utilisées. Parmi les recommandations : Il faut induire une élasticité dans la mise en œuvre des projets pour tenir compte des effets émergents,  renforcer l’implication des ONG par la promotion d’un nouveau cadre de concertations, davantage prendre en considération les impacts environnementaux sur les sites construits et ceux qui sont abandonnés, éviter la destruction de l’environnement social. Il faut œuvrer au développement d’une composante soft de renforcements des capacités pour la promotion de la prise en considération des impacts environnementaux et sociaux en impliquant des centres de compétences techniques (Bureau d’études, et ONGs spécialisés).
11. Rencontre avec les maires et bureaux d’études (au siège de l’AMEXTIPE)

Personnes rencontrées : MM Sid’Ahmed Ould Hmeimed, maire d’Atar, Yacoub Ould Salem Vall, maire de Zouératte, Mounir Mohamed Ainina, Dg Asabr et Abdellahi Serghani Ould Mohameden, DG BETIGEC, en présence de MM Tiréra Idrissa, DT Amextipe et Cheikh Tijane Diagana, Contrôleur de Gestion Amextipe.  Questions évoquées : Expérience dans la réalisation des projets PDU, capacités des communes en environnement, capacités des BE en environnement et recommandations générales. Les maires ont loué le rôle de l’AMEXTIPE et du PDU. Ils ont décrit les difficultés financières et techniques de leurs communes et exprimé les difficultés qu’elles avaient à prendre en, charge l’évaluation et le suivi des problèmes liés à l’environnement et la difficulté de maintenir en état de fonctionnement des infrastructures  parfois essentielles à leurs communes (maintenance des équipements et des infrastructures). Les communes doivent bénéficier d’appuis  structurels et financiers dont un volet technique relatif à la prise en charge et au suivi des questions liés à l’environnement. Les bureaux d’études ont noté l’importance pour le suivi de l’impact environnementale de visites de terrain au cours de la vie du projet et pas uniquement à son démarrage pour les besoins de prédiction et à sa fin pour les besoins de l’évaluation. Des études environnementales intégrées au niveau d’une région ou d’une commune pour plusieurs projets d’un coup peuvent apporter une dynamique à l’évaluation environnementale en Mauritanie. Un renforcement des capacités en évaluation environnementale sera utile à la fois aux mairies comme aux bureaux d’études. Il a été aussi recommandé de réaliser une évaluation critique générale de l’ensemble des réalisations du PDU qui pourrait se révéler utile pour le pilotage de la suite du projet.
12. Visite de la ville d’Alg.

Programme : rencontre avec Mr Mohamed Ould Ahmed Challa, Maire d’Aleg, Mr Mohmaed Lemine Ould Ahmed Salem, SG de la commune d’Aleg, Mr Mohamed Lemine Ould Eziz, hakem d’Alg en présence de Mr Cheikhna Ould Eba, chef de projet Amextipe, réunion plénière à la Commune avec les notables et ONGs de la ville, et visite de site du futur projet PDU (voierie en ville d’Aleg et tronçon Aleg – Taiba) . Questions traitées : acceptation du projet, expérience avec le PDU, effets environnementaux et sociaux, préoccupations des populations et recommandations.
Mr la maire a expliqué la pertinence du projet de voierie choisi  (4 artères en ville pour 6 km et un tronçon reliant Aleg à Taiba long de 4 km), son processus d’approbation et montré le tracé à la délégation. Il a noté que par certains endroits les tronçons empiètent sur des fosses sceptiques qui sont situées dans la rue et qu’il serait souhaitable de prévoir les dédommagements adéquats à leur propriétaires. La collaboration avec la PDU et l’AMEXTIPE est bonne. Un projet de réalisation de caniveaux dans la ville est resté inachevé et les tracés ont constitué un réel gène en devenant le dépotoir des ordures et un lieu insalubre de rétention des eaux de drainage de pluies. La hakem d’Aleg a valorisé la pertinence des projets retenus et exprimé la volonté des autorités administratives d’accompagner les partenaires (commune, Amextipe, PDU) dans leur réalisation. Dans la réunion plénière les notables et ONGs représentées ont loué l’effort de la commune, de l’AMXTIPE et du PDU et expliqué la pertinence du projet et le caractère primordiale de la réalisation du tronçon Aleg – Taiba. Certaines intervenant ont souhaité, si possible désenclaver le village de Lehleiwa jouxtant celui de Taiba. Certains ont expliqué en quoi la population est prête à accepter le tracé choisi même si celui-ci venait à enjamber sur leur propre terrain. D’autres ont recommandé de s’assurer lors de la réalisation des projets de ne pas bloquer à quelques endroits le ruissellement normal des eaux de pluies, en pourvoyant les dépressions de radier ou de pontons. 
13. Visite de la ville de Rosso.

Programme : rencontre avec Mr, SG de la commune de Rosso, le Directeur Technique de la Commune en présence de Mr Cheikhna Ould Eba, chef de projet Amextipe, visite des tronçons et réunion avec le chef du village de Guidakhar, visite de la représentation de la SNDE. Questions traitées : acceptation du projet, expérience avec le PDU, effets environnementaux et sociaux du projet, capacités en évaluations environnementales, projets soumis pour la phase complémentaires, préoccupations des populations et recommandations.
Les projets réalisés par le PDU concernent essentiellement la réalisation de caniveaux d’évacuation des effluents liquides de la ville. Deux projets ont été fiancées, l’un deux a été convenablement exécuté et dans les délais, l’autre initialement prévu pour 9 mois est toujours en cours de réalisation depuis plus de trois ans. Il est maintenant assez avancé (80 à 90%). Le canal principal connaît des raccordements clandestins de la part de citadins y vidant, de temps à autre, leurs fosses sceptiques. Parfois aussi, les endroits non couverts connaissent toute sorte de rejets inadéquats (cadavres d’animaux, ordures en tout genre ou encore ensablement). Cela nécessiterait un curage fréquent dont la municipalité n’a pas les moyens. La réalisation de ces projet n’a pas occasionné de problèmes environnementaux notable, mais certains riverains ont subi quelques dégâts (clôture d’une école cassée, des éboulements de terrains ont eu lieu, un débile mental noyé, etc.). Le canal à ciel ouvert fait l’objet de beaucoup de plaintes et est utilisé comme dépotoir d’ordures. Il arrive que les populations se mobilisent d’elles même pour curer le canal. Il existe une décharge pour les ordures ménagères qui est située aux abords de la ville. Certains viennent y brûler parfois des déchets, ce qui expose la ville des odeurs désagréables. Les projets soumis pour la phase complémentaires sont de la voieries pour des localités proches de Rosso et enclavés pour une longueur totale de 29 Km desservant les villages de Guidakhar, Keur Madické, Baghdad, Garak et Dieuk. Pour l’essentiel les remblais existent, mais le bitumage reste à faire. La route pourrait traverser un champ privé et enjamber sur quelques autres. 
Au niveau de la SNDE, les actions soumises concernent la réhabilitation du réservoir et l’extension du réseau à de nouveau quartiers.
Le chef du village de Guidakhar affirme que le tronçon à réaliser correspond à besoin pressant de la population aux avantages innombrables (écoulement des produits agricoles vers Rosso pour vente et conservation, évacuation de malades en souffrance vers Rosso, facilitation des apports de besoins et de marchandises en tout genre, y compris les matériaux de construction dont les villageois ont besoin et dont les prix sont renchéris par le transport, etc.). Le tracé pourrait enjamber des parcelles privées (environ sept). Ces gens approuvent eux aussi fortement la venue de la route ; ils seront contactés et accepteront sûrement de signer pour que la route désenclavent leurs périmètres.
La mairie de Rosso recommande de mettre dorénavant de la rigueur dans l’exécution à temps des travaux et de renforcer la formation des ressources humaines locales. Les villageois souhaitent que lors du passage des engins réalisant la route, il soit fait ce qu’il sera possible comme aménagement tel qu’un endiguement pour renforcer la protection des villages et d’impliquer autant que possible la main d’œuvre locale.
14. Rencontre avec l’ONG ASPOM

Personnes rencontrées : Mme Seyde Mint Yenge, présidente d’ASPOM. Questions évoquées : collaboration avec le PDU, possibilités d’implication de la société civile. ASPOM est une ONG féminine, active dans le domaine des énergies renouvelables et vient d’organiser un forum sous-régional des ONG actives dans ce domaine. ASPOM trouve que les bailleurs n’incitent pas suffisamment les projets qu’ils financent à travailler avec la société civile. Elle pourrait apporter sa contribution à une composante soft qui s’occuperait de la mobilisation sociale, de la prise en charge d’artères ou de places publiques (nettoiement, embellissements, etc.).
Annexe 6
  Références bibliographiques

Textes juridiques 

· Loi cadre sur l’environnement  

· Décret portant sur les EIE 

· Code forestier Loi n° 97/007

· Code pastoral Loi 2OOO/O44
· Code de la chasse Loi n° 97.OO6  du 2O Janvier 1997
· Code de l’eau, l’ordonnance n° 85.144 du 4 juillet 1985
· Loi sur la décentralisation: Loi communale (87.289 du 2 octobre 1987)

· Législation foncière et domaniale Décret n° 2000 – 089  

· Loi sur la gestion participative des Oasis: Loi no 98-016 du 19 juillet 1998

· Loi sur les Associations de juin 1964 

· Code des mines, 1999 

· Code de l'hygiène (ordonnance N° 84-208 du 10 septembre 1984)

· Documents d’APS de projets réalisés dans le cadre du PDU

· Décret créant l’ADU

Documents de stratégie et / ou de projets

·  Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP)

· Stratégie de Développement du Secteur Rural à l’horizon 2015 (SDSR)

· Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) élaborée en juin 2004

· Plan d’Action National pour l’Environnement et le Développement Durable, 2004; 

· Plan d'Action National pur la Lutte contre la Désertification (PAN-LCD)  élaboré en 2002

·  Stratégie nationale pour la protection de la biodiversité, 1999

· Plan d'Adaptation aux changements climatiques, 2004

· Dossiers APS de plusieurs projets du PDU
· Etude sur la stratégie de développement des villes de Nouakchott, Nouadhibou et Kaédi (volet : évaluation environnementale et sociale stratégique) - Etude d’impact sur l’environnement du programme de développement urbain- Jean-Luc PIGEON, Rapport final, Mai 2001
· Programme d'amélioration des conditions de vie dans les quartiers périphériques et spontanés de Nouakchott - étude d'impact social - El mina, Riyad, Dar naim, Teyarett-nord, Anna martella, 2001

· Stratégie de gestion des déchets solides de Nouakchott
Autres documents :

· Manuel d’Evaluation Environnementale.  Vol.1 : Politiques, procédures et questions intersectorielles ; Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l’Association Internationale pour l’Evaluation d’Impacts ; Montréal, 1999

· Manuel d’Evaluation Environnementale,  Vol.2 : Lignes directrices sectorielles Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l’Association Internationale pour l’Evaluation d’Impacts, Montréal, 1999

· Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale – Politiques Opérationnelles, Banque Mondiale, Washington, 1999
· APS des communes de Akjoujt ; Nouadhibou ; Atar, Aleg ; Kaédi ; Kiffa ; Tidjikdja ; Zouerate.

· Profil environnemental de la Mauritanie, Rapport Final, UE, 2007
Annexe 7
  Personnes rencontrées

Projet PDU :
· Mohamed Ould Babetta, coordonnateur du Projet

· Bechir Oloudé, consultant

· Responsable du suivi

Agence AMEXTIPE :

· Nguissaly Fall, Directeur Général

· Idrissa Téréra, Directeur Technique

· Cheikh Tijane Diagana, CE

Société SOMELEC :

· Cheikh Ould Baba, Directeur Projets / ingénierie

Société SNDE :

· Abdallahi Ould Amar, Directeur Technique

· Salem ould Bihiya, chef du département Projets

· Amadou Diagana, Chef du Département Suivi des nappes

Ministère Délégué, chargé de l’Environnement et du Développement Durable :

· Amanatoullah Ould Abakar, Directeur du contrôle Environnemental

Ministère de l’intérieur et de la Décentralisation :

· Wane Birane, Directeur de l’aménagement du territoire

· Abdi Ould Horma, Directeur général des collectivités locales
· Ouloude Bachir, Expert en Développement Urbain
Communauté Urbaine de Nouakchott :

· Mbodj, Directeur  technique

· Hadia Tandia, chargé de la formation

ONG Gret :

· Bernard GAY, représentant  résident

· Nalla Samissa, chargé de Projet

ONG Tenmiya :

· Mohamed Ould Tourad, Directeur

· Sidi Aly Ould Moulaye Zein, coordinateur de Projet

· Isselmou Ould Ahmed Cheine, chef de Projet

ONG ASPOM :

· Mme Seyde Mint Inejih, Présidente d’ASPOM

Association des  Maires  de Mauritanie :

· Sid’Ahmed Ould Hmeimed, Maire d’Atar

· Yacoub Ould Salem Vall, Maire de Zouératt

Bureaux d’études :

· Mounir Mohamed Ainina, DG / ESABR

· Abdallahi Serghani Ould Mohameden, DG/BETIGEC

Agence de Développement Urbain :

· Brahim Ould Sghair, chef du Projet infrastructures

·  Mohamed Abdelhaye Ould Cheikh, responsable Base de données et cartographie

Ville d’Aleg :

· Mohamed Ould Ahmed Challa, Maire d’Aleg

· Mohamed Lemine Ould Leziz, Hakem d’Aleg

· Mohamed Lemine Ould Ahmed Salem, Secrétaire Général de la Commune d’Aleg

· Deyja Mint Ethvaga, notable

· Deffe ould Mohamed Mahmoud, notable

· Abdellahi Ould Marba, notable

· Zeinebou Mint Ely, association féminine

· Khadi Mint Abdel Vettah, association féminine

· Marième Mint Cheikh, ONG

· Habib Ould Mahmoud, notable

· Mahfoudh Ould Hadab, notable

· Jiddou Ould Bilal, notable

· Fatimettou Mint Ebiyay, notable

· Khadijettou Mint Ahmed Said, association féminine

· Tislem Mint Brahajem, association féminine

· Abdellahi Ould Hmeid, notable

· Abdellahi Ould M’bareck, notable

· Ely Ould Saleh, notable

· Salem Barke, notable

· Mohamed Ould Mahmoud, notable

· Cheikh Ould Abdoullah, notable

· Dah Ould Ahmed Mahmoud, notable

· Darifa Ahmed Mahmoud, notable

· Ivoukou, jeune adhérent au scout

· Fteima Mint Ahmed Mahmoud, association féminine

· Cheikh Ould Sidi, notable

· Alioune Ould Ahmed, association de jeunes

· Hadj Ould Ahmed Salem, association  de jeunes

· Elemine Ould Saleck

Ville de Rosso :

· Mbodj Elhadj, Secrétaire Général de la  mairie de Rosso

· Ibrahima Diop, Directeur Technique

· Mohamed Lemine Ould Sidi Bouya, chef du Centre SNDE de Rosso

· Saidou Mangane, responsable de l’unité de traitement à la SNDE

· Djibil Boye, chef du village de Guidakhar

· Moussa Diaw, conseiller du Chef du village de Guidakhar

Annexe 8
  TDR de l’étude du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
I. Contexte :

1. Gouvernement  de la République Islamique de Mauritanie a obtenu en 2002 de l’IDA et de la KFW un financement de l’ordre de 76 millions de dollars pour la mise en œuvre de la phase 1  du Programme de Développement Urbain (PDU) en vue :

a) De l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain, notamment pour les ménages à faible revenu ; 

b) De la promotion des activités économiques et de l’emploi, et 

c) Du développement des capacités institutionnelles en matière d’urbanisme, du foncier, de la gestion des services environnementaux urbains et de la décentralisation.

2. Le Programme a été exécuté selon les composantes et par les Agences suivantes :

· Composante A : Fourniture des infrastructures de base à Nouakchott

a) Réalisation par le biais de l’Agence de développement urbain (ADU) des travaux d’infrastructures urbaines de base et fourniture de services dans les zones périurbaines de Nouakchott  

b) Fourniture de services de conseil technique pour la composante A.1 ci-dessus.

· Composante B : Fourniture d'infrastructures de base à Nouadhibou et dans les onze capitales régionales 

a) Construction ou réhabilitation par l’intermédiaire de l’AMEXTIPE  des ouvrages et des infrastructures urbaines de base à Nouadhibou et dans les onze municipalités. 

b) Fourniture de services de conseil technique pour la composante B.1 ci-dessus.

· Composante C : Activités de viabilisation des terrains à Nouakchott par l'intermédiaire de l’ANAT 

Réalisation d’opérations pilotes de viabilisation des terrains à Nouakchott, y compris : i) l’évaluation des parcelles urbaines d’habitation offrant un accès aux centres d’activités économiques et aux sources d’emploi ; ii) lotissement et régularisation foncière desdites parcelles ; iii) vente desdites parcelles à des familles ayant des revenus modérés, iv) viabilisation desdites parcelles ; et v) fourniture de services de conseil technique à l’appui de ces activités. L’exécution de cette composante exécutée initialement par la Socogim a été transférée à L’Agence  Nationale d’aménagement des terrains  (ANAT) créée en juillet 2007.

· Composante D : Fourniture de services d'approvisionnement en eau et en électricité 

· Fourniture par l’intermédiaire de la SNDE de services d’approvisionnement en eau et de la SOMELEC de services d'approvisionnement d’électricité à certains quartiers périurbains de Nouakchott, et fourniture de services de conseil technique.

· Composante E : Sous-Projets 

Allocation des fonds sur ressources propres de l’Etat du Compte du Projet à l’exécution de Sous Projets par l’entremise de l’ex CDHLCPI, pour (i) la régularisation foncière ou l'achat de terrains, (ii) la construction ou réhabilitation de logements privés, (iii) le développement des entreprises, et (iv) la promotion de l’emploi local. Cette composante est placée depuis la dernière réorganisation du  gouvernement en avril 2007 sous la tutelle du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et l’Aménagement du Territoire (MHUAT).

· Composante F : Renforcement des institutions et des capacités

Renforcement des capacités administratives et de gestion financière :

· de l’Ex CDHLCPI par le biais de la fourniture de services de conseil technique, de formation et de l’achat de matériel et au travers du Commissariat, d'ONG et d'associations locales, 

· des communes urbaines (9 communes urbaines de l'agglomération de Nouakchott et les 12 communes capitales régionales), de certaines associations (CUN,  et l’AMM) par le biais de la fourniture de services de conseil technique, de formation, de l’achat de matériel et exceptionnellement de la construction de bureaux pour la CUN. ;

· Renforcement des capacités des administrations publiques chargées : i) de l’urbanisme, ii) de la topographie et cartographie, iii) des transports urbains, iv) des domaines et de la gestion foncière, v) de la décentralisation, vi) de la protection de l’environnement, par le biais de la fourniture de services de conseil technique, de formation et de l’achat de matériels.

· Composante G : Gestion, coordination, suivi et évaluation du Projet

· Administration, coordination, suivi, évaluation et exécution du Projet par la CCP, l’ADU et l’AMEXTIPE par le biais de (i) l’achat de matériels et la fourniture de services de conseil technique et de la formation du personnel de la CCP et de l’ADU en matière de suivi et évaluation et de gestion financière, (ii) la fourniture de services de conseil technique et de la formation du personnel de l’AMEXTIPE en matière de suivi et évaluation et de gestion financière, (iii) le financement des charges d’exploitation de la CCP et des honoraires de l’ADU et de l’AMEXTIPE

3. Le Programme devrait s’exécuter en deux phases, la première  phase en cours  (PDU1) doit s'achever le 30 juin 2011.  Une seconde phase (PDU 2) est prévue pour en prendre le relais courant 2011.
4. Le Gouvernement et l’IDA sont en passe de mettre à la disposition du Programme  un financement additionnel qui devra s’exécuter  avant la clôture de la phase actuelle. Les investissements prioritaires sélectionnés par le Programme dans le cadre dudit financement devront faire l’objet à la fois d’un Plan de Gestion Environnemental et Social  (PGES) et d’un Plan Cadre de Relogement (PCR). La Cellule de Coordination du Programme  envisage recruter par les présents termes de référence  un consultant pour réaliser  un PGES pour  les nouveaux  projets retenus dans le cadre du financement additionnel.

II.  Objectifs de l’étude

L’étude vise à définir un Plan cadre de gestion environnementale et sociale (PGES) pour les nouveaux  projets à réaliser dans le cadre du financement additionnel du Programme de Développement Urbain (PDU). Le consultant doit préparer un Plan cadre de Gestion  environnementale et sociale compatible avec les lois  nationales et conformes aux politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque mondiale. 

Le plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) est connu comme étant un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnus avant l'évaluation du projet. Il se présente donc comme un instrument pour déterminer et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels futures du projet. En outre le PCGES devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles à prendre en compte durant la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 

Les objectifs spécifiques du PCGES incluront les mesures suivantes:

· Fixer les procédures et méthodologies explicites pour la planification environnementale et sociale ainsi que pour l'évaluation,

· Préciser les rôles et responsabilités ad hoc, et esquisser les procédures de compte rendu impératives pour gérer et suivre les préoccupations environnementales et sociales relatives à ces sous-composantes;

· Déterminer les besoins en formation, renforcement des capacités et autre assistance technique pour la mise en œuvre adéquate des dispositions du PCGES;

· Fixer le montant du financement à pourvoir par le projet pour mettre en œuvre les conditions requises par le PCGES ; et

· Fournir les moyens d'information adaptés pour exécuter le PCGES.

Le consultant travaillera sous la direction de la Cellule de Coordination du Programme de Développement Urbain  à qui tous les documents devront être remis. Cette Direction mettra à la disposition du consultant tous les documents pertinents relatifs au projet et aux directives de la Banque mondiale, ainsi que toutes autres informations jugées nécessaires à la réalisation de la mission du consultant. Ce dernier  devra identifier et passer en revue les règlements et les directives qui régiront la conduite du plan cadre de gestion environnementale et sociale. Ceux-ci incluent notamment: (a) Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale (4.01 OP) et Procédure de la Banque Mondiale (BP 4.01; (b) Politiques Nationales, lois, règlements et cadre administratifs concernant l'évaluation d'impact environnemental et social; (c) règlements régionaux et communaux d'évaluation environnementale.

Des consultations avec toutes les parties prenantes en particulier les acteurs et les personnes potentiellement affectées seront conduites par le consultant et un rapport détaillant le résultat de ces consultations sera élaboré. Le consultant mettra à disposition et discutera avec toutes les parties prenantes les informations sur les mesures d’atténuation proposées et arrivera à un accord de toutes les parties sur des mesures acceptées par tous. Ces consultations devront être organisées par les consultants et leur résultat être reflétées dans le rapport du PCGES.

III.   Mandat du Consultant

Le Consultant aura pour mandat de réaliser les tâches suivantes : 

Les taches spécifiques suivantes, entre autres, seront exigées:

1. Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement dans lequel les nouveaux  projets du  PDU auront lieu et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation des terrains,  durant les travaux ainsi qu’au moment de l’exploitation. Il s’agira plus explicitement d’identifier, évaluer et mesurer l'ampleur des impacts positifs et négatifs potentiels direct et indirect et les risques environnementaux et sociaux dans les zones d'intervention du projet. Ceci concerne notamment (i) la phase d'implantation et travaux et (ii) la phase d'exploitation (mise en service) et de maintenance. Cette analyse des impacts potentiels portera sur les milieux biophysique, socio-économique et culturel.

2. Développer la grille environnementale et sociale afin de déterminer les impacts environnementaux et sociaux potentiellement défavorables pendant les travaux et les activités d'exploitation, et ce dans les zones d’intervention du projet. En particulier, le consultant évaluera les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leurs éliminations ainsi que leur gestion dans les infrastructures à réaliser dans le cadre du PDU, et faire des recommandations appropriées pour un bon entretien de ces ouvrages ;

3. Proposer en annexe un check-list des impacts types identifiés ainsi que les mesures correctives appropriées pour éviter ou atténuer ces impacts. Le consultant présentera en annexe un tableau des impacts types et leurs mesures d'atténuation.

4. Développer un cadre de programme de suivi - évaluation de ces mesures en spécifiant les indicateurs environnementaux et sociaux types pour leur suivi-évaluation, ainsi que la méthodologie de leur mise en œuvre (donnée de référence, fréquence des collectes, responsabilités, etc.). Le programme de suivi-évaluation devra comporter en outre un plan spécifique de surveillance environnementale et sociale pour s'assurer du contrôle efficace des questions environnementales et sociales.

5. Décrire les mécanismes et les arrangements institutionnels de mise en œuvre du PCGES en clarifiant les rôles et responsabilités des agences et de toutes les parties prenantes impliquées dans sa mise en œuvre. Décrire le processus, le mécanisme et dans quelles circonstances les évaluations environnementales spécifiques (i.e., évaluation limitées ou approfondie) se dérouleront. Décrire le processus de revue et d'approbation des évaluations spécifiques des sous - projets.

6. Evaluer la capacité du Gouvernement et des agences d'exécution impliquées dans la mise en œuvre du PCGES, y compris la sensibilisation aux problématiques environnementales et sociales du projet, et proposer des mesures pour la sensibilisation, le renforcement institutionnel et/ou le renforcement des capacités techniques des parties prenantes concernées par cette mise en œuvre du PCGES.

7. Préparer un budget récapitulatif de toutes les actions et activités proposées dans le PCGES.

8. Consultations du public : La consultation devra être faite conformément au processus  suivi lors de l’élaboration du PCGES. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental ainsi que les mesures d’atténuation proposées seront partagés avec l’ensemble des parties prenantes œuvrant dans le milieu où l’activité sera réalisée.  Le procès verbal de cette consultation avec les méthodes  et outils utilisés devra être annexé au  rapport et récapitulé dans le résumé exécutif.

L'Unité de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale (ASPEN) devra approuver le PCGES et le Gouvernement de la Mauritanie devra être d'accord sur les différentes actions recommandées et autoriser la publication. Le plan cadre devra ensuite être publié au niveau de la Banque Mondiale et dans le pays.

En synthèse, le PGE devrait inclure :

· Un tableau (de type cadre logique) montrant les objectifs, résultats attendus, activités (correspondants aux mesures d’atténuation/optimisation), et le partage des responsabilités pour la mise en œuvre de ces activités ;

· Des accords institutionnels pour cette mise en œuvre et pour le suivi environnemental : responsabilités, rôle des autorités environnementales, participation des partenaires concernés ;

· Des suggestions pour les contrats (clauses environnementales : normes à respecter, besoin éventuel de préparer un PCGES propre à l’entreprise dès le début des travaux) et modalités contractuelles (telles que des paiements associés aux résultats) ;

· Un plan de suivi et de contrôle (comprenant des indicateurs appropriés, la fréquence des suivis, les moyens de relevé et de traitement des données, système de rapportage ou de communication) ;

· Un plan de réponse en cas d’accidents ou de résultats inattendus qui se présenteraient lors du suivi environnemental ;

· Un calendrier des activités (de suivi et de mise en œuvre des mesures d’atténuation/optimisation) ;

· Une indication des moyens (y compris en personnel et véhicules) et des coûts de la mise en œuvre du PCGES. 

IV. Profil des Consultants 

Le  Consultant doit  avoir  une expérience  avérée dans l’exécution des  études  de gestion  environnementale et sociale. Il doit avoir une bonne connaissance des projets sociaux urbains et également avoir une bonne maîtrise des exigences et des procédures de la Banque mondiale en matière de politiques de sauvegarde, en particulier les études d’impact environnemental et social.  

Le Consultants doit travailler en étroite collaboration avec la Cellule de Coordination du Projet, les  agences d’exécution du Programme, les municipalités urbaines, le  Ministère  Délégué auprès du Premier Ministre de l’Environnement et Développement Durable (MDEDD), et aussi les ONG, ou toutes autres structures  impliquées dans les questions d’environnement et de développement urbain.

V.  Calendrier

L’étude d’impact environnemental et social sera réalisée dans un délai ne dépassant pas un mois (4) semaines. Les détails liés à la durée de l’étude seront  finalisés en commun accord entre le consultant et la Cellule de Coordination du Projet.

Le rendu sera  selon le calendrier indicatif suivant :

• Rapport  provisoire – semaine 3 ; 

• Rapport final: 1 semaine après réception des commentaires des structures concernées 

VI. Produit attendu - Structure du rapport final du PGES

Le rapport final sera concis, et centré sur le diagnostic, les conclusions et les actions

Recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera complété par des annexes ou un

Volume séparé contenant toutes les données d’appui, analyses complémentaires, et les procès-verbaux

et résumés des consultations et liste des participants.. Le consultant pourra élaborer à titre indicatif  le rapport du  PCGES selon le plan ci-dessous :

(i)  Plan du rapport :

(a) Table des matières

(b) Liste des abréviations

(c) Résumé analytique (en anglais et en français)

(d) Introduction décrivant la finalité du PCGES, ses objectifs, ses principes et la méthodologie suivie ; 

(e) Description du projet proposé et de la situation de départ dans les zones d’intervention du projet :

· Description du programme proposé : Description des  types des sous projets du PDU  proposés dans le cadre du financement additionnel 

· Etat de l’environnement

· Diagnostic social

· Cadre légal et institutionnel

(f) Description du cadre juridique, réglementaire et un aperçu des politiques de sauvegarde environnementales applicables aux infrastructures à réaliser une discussion des conditions requises par les différentes politiques; 

(g) Analyse des impacts potentiels du scénario ‘sans programme’

· Impacts sociaux

· Impacts environnementaux

(h) Analyse des impacts potentiels du programme proposé

· Impacts sociaux

· Impacts environnementaux

(i) Plan cadre de gestion socio-environnemental : 

· Propositions d’ajustements au design du programme et mesures d’atténuation, 

· Stratégie et procédures de gestion socio-environnementale et de suivi

· Renforcement des capacités pour assurer la mise en œuvre du PCGES

· Vérification de la conformité avec les Politiques de Sauvegarde de l’IDA

(j) Le Cadre de suivi et évaluation avec des indicateurs types, un calendrier de suivi, et les parties responsables de la mise en œuvre du plan 

(k) Un budget de mise en œuvre du PCGES ; 

(l) Les annexes techniques suivantes, aidant à la mise en œuvre du PCGES 

(m) Une grille de contrôle environnemental, comprenant la grille d’impact environnemental  et les mesures d’atténuation
(n) Un formulaire de revue environnemental;
(o) Une matrice type présentant les composantes du plan cadre de gestion environnemental et social; 

(p) Conclusion, recommandations

(q) Les références
(ii)   Production du rapport final :

 Le rendu sera remis en :

(i) version provisoire du rapport qui  devra être soumise au client pour revue et commentaires. Le client dispose de moins de 7 jours pour sa revue et commentaires ;

(ii) version finale du rapport devra tenir compte de toutes les observations du client. 

Le consultant produira le rapport  provisoire en 05 exemplaires et le rapport final en  10 exemplaires avec une version électronique sur CD. La version finale comportera un sommaire exécutif en Anglais. 

 Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et l’Unité de Sauvegarde Environnementale et Sociale de la Banque mondiale (ASPEN)  devront être d'accord sur les différentes actions recommandées, approuver le PGES et en autoriser la publication. Le plan Gestion devra ensuite être publié au niveau du pays et à la Banque mondiale.

VII. Documents à consulter :

Le consultant devra:

· Identifier et passer en revue la législation environnementale nationale ainsi que les directives de la banque et les politiques environnementales de sauvegarde particulièrement la politique sur des évaluations environnementales (OP/B 4.01) et celle relative au Déplacement Involontaire (OP/BP 4.12). Ainsi que toutes autres directives jugées pertinentes.
Il sera mis à la disposition des consultants :

· tous les documents pertinents relatifs aux projets identifiés  notamment les APD, APS, les PGES et  PAD réalisés pour le PDU, le PAR et EIE réalisés dans le cadre du Programme ainsi que les Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale mentionnées ci-dessus ainsi  que tous les documents pertinents relatifs aux directives de l’environnement au pays et exigés par le bailleur et  toutes autres informations jugées nécessaires à la réalisation de la mission. Le consultant pourra  exploiter les autres documents disponibles  aux autres projets  et devant  permettre de réduire la durée de la consultation ainsi que faciliter son exécution 

VIII. Supervision de l’Etude

Le travail du consultant sera supervisé par la Cellule de Coordination du Programme de  Développement Urbain (CCP/PDU). Il travaillera en étroite collaboration avec le Ministère en charge de l’environnement et du développement durable ainsi que les communes urbaines et  les acteurs et  personnes potentiellement impliqués dans la gestion environnementale et sociale.

IX. Financement

Le financement de cette mission sera assuré par les fonds  du Programme de Développement Urbain  - P 069095 Mau-3574  signé  entre le Gouvernement de la république  Islamique de la Mauritanie  et la Banque Mondiale le 31 octobre 2001.

Annexe 9 :
Reportage Photographique
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]





	[image: image9.jpg]




	[image: image10.jpg]




	[image: image11.jpg]/






	[image: image12.jpg]




	[image: image13.jpg]




	[image: image14.jpg]





	[image: image15.jpg]




	[image: image16.jpg]




	[image: image17.jpg]




	[image: image18.jpg]




	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]





PFE (AMEXTIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC)





Catégorie C





Etape 7 : Intégration des mesures environnementales dans les Dossiers d’appel d’offres et les Dossiers d’exécution





DCE





Etape 5 :


Examen et approbation


 





Etape 4.2 :


Choix du consultant en cas de réalisation d’un PGES





Etape 6 : Consultations publiques et diffusion





CCP-PDU- DCE - Mairies








Etape 4.1 :


Choix de simples mesures d’atténuation à appliquer





Etape 8. 1 Mise en œuvre des activités 





CCP-PDU


PFES (AMEXTIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC)


DCE


Services municipaux et OCB locales 


Bureaux de contrôle 


Consultants 





CCP-PDU








CCP-PDU








Entreprises et Prestataires





Etape 8.2 : Suivi-évaluation

















Etape 4 :


Exécution du travail environnemental





PFE (AMEXTIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC)





Etape 2:


Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et sociale








PFE (AMEXTIPE ; ADU ; SNDE ; SOMELEC)





Etape 1 : Préparation du sous-projet (dossiers techniques d’exécution)  
























































































































































E2464





Etape 3:


Validation de la classification


�





Catégorie B








PAGE  

